| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie _________ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland __________ |
| --- | --- | --- |
| MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS _______ |  | MINISTRY OF PUBLIC WORKS _________ |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

-----------------------------------------------------------------------------

PROJET DE construction du pont sur le fleuve Ntem et de facilitation du transport et de la sécurité routière sur la route transnationale Kribi – Campo – Bata

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) ABREGE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT SUR LE FLEUVE NTEM ET SES VOIES D’ACCES

RAPPORT FINAL

MAI 2023

TABLE DE MATIÈRE

TABLE DE MATIÈRE	i

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	i

LISTE DES TABLEAUX	ii

LISTE DES FIGURES	iii

LISTE DES PHOTOS	iv

fiche récapitulative des principales données du par	5

RESUME EXECUTIF	ii

EXECUTIVE SUMMARY	x

I.	INTRODUCTION	1

1.1.	Contexte et justification du projet et de l’étude	1

1.2.	Objectifs du projet	2

1.3.	Objectifs du PAR	2

1.4.	Approche méthodologique	3

1.5.	Princiaples parties prenantes au projet	3

1.6.	Structure du rapport	4

II.	DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE D’INTERVENTION	6

2.1.	Justification et objectif du projet	6

2.1.1.	Contexte, Stratégie et Objectifs des deux pays	6

2.1.2.	Contexte Sectoriel et Institutionnel	7

2.2.	Localisation du projet et de sa zone d’influence	7

2.2.1.	Localisation administrative et géographique de la zone du projet	7

2.3.	Description sommaire du projet	10

2.3.1.	Titre et Présentation du projet	10

2.3.2.	Caractéristique des ouvrages	11

2.3.3.	Consistance des travaux projetés	19

2.3.4.	Zone d’influence du projet	20

2.3.5.	Environnement du projet	21

III.	PRINCIPALES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA ZONE D’ETUDE	25

3.1.	Caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques des Personnes affectées par le Projet (PAP).	25

3.1.1.	Données d’enquêtes socioéconomiques	25

3.2.	Caractéristiques et critères de vulnérabilité des PAP	29

IV.	IMPACTS POTENTIELS DU PROJET	32

4.1.	Activités engendrant la réinstallation	32

4.1.1.	Sources d’impacts	32

4.2.	Impacts potentiels du projet sur les personnes et les biens	33

4.2.1.	Impact sociaux négatifs	33

4.3.	Impact positifs générés par le projet	35

4.4.	Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation	36

4.5.	Mesures de mitigation	37

V.	CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIÈRE DE RÉINSTALLATION	38

5.1.	Cadre Politique et Légal	38

5.1.1.	Constitution du Cameroun et droit de propriété	38

5.1.2.	Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif	38

5.1.3.	Politique nationale de promotion du genre	39

5.1.4.	Stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le Genre	39

5.1.5.	Régime de propriété des terres au Cameroun	40

5.1.6.	Procédure juridique et administrative d’expropriation pour cause d’utilité publique	42

5.1.6.5.	Indemnisation des personnes affectées par les projets déclarés d’utilité publique	45

5.2.	Cadre réglementaire international	50

5.2.1.	Politique de la BAD applicable	50

5.3.	Points de convergence et de divergence entre la Politique de la BAD et la législation nationale camerounaise	53

5.4.	Cadre institutionnel de la reinstallation	57

5.4.1.	Départements ministériels impliqués et leurs missions	57

5.4.2.	Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)	61

5.4.3.	Acteurs non gouvernementaux (ANG) ou Organisations de Société Civile	61

5.4.4.	Personnes affectées par le projet (PAP)	62

5.4.5.	Commission de Constat et d’Evaluation (CCE)	62

VI.	ELIGIBILITE A LA COMPENSATION ET A LA REINSTALLATION	64

6.1.	Principes	64

6.2.	Date limite d’éligibilité ou date butoir (Cut off date)	65

VII.	ESTIMATION DES PERTES ET COUTS DE COMPENSATION	68

7.1.	Approche d’indemnisation	68

7.1.1.	Principes d’indemnisation	68

7.1.2.	Forme d’indemnisation	68

7.1.3.	Matrice de compensation et mesures d’accompagnement	69

7.2.	Recensement des biens, des personnes et des activités affectées dans l’emprise du projet.	70

7.2.1.	Catégories de personnes affectées	70

7.2.2.	Recensement des personnes affectées par le projet	70

7.3.	Evaluation et indemnisation des pertes.	70

7.3.1.	Evaluation des cultures vivrières et arbres cultivés	71

7.3.2.	Evaluation des terrains immatriculés	74

7.3.3.	Evaluation des constructions	76

7.3.4.	Compensation du puits d’eau	76

7.3.5.	Récapitulatif des coûts de compensation des biens et mises en valeur dans l’emprise du projet.	76

7.4.	Estimation de l’aide à la réinstallation à fournir aux PAP	77

7.4.1.	Aide aux personnes vulnérables (AR).	77

7.4.2.	Mesures de restauration des moyens de subsistance.	79

7.5.	Information et sensibilisation au droit des personnes affectées par le projet	83

7.6.	Choix de la forme de compensation	83

7.7.	Modalités de versement des indemnités / compensations	83

7.8.	Accompagnement social des PAP	83

7.9.	Logements, infrastructures et services sociaux	84

7.10.	Protection de l’environnement	84

VIII.	Mesures de reinstallation	85

8.1.	Mesures sociales et d’accompagnement	85

8.2.	Mesures d’assistance particulières :	85

IX.	Sélection, préparation des sites de réinstallation	87

X.	CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES	88

10.1.	Consultation publique avec les PAP	88

10.2.	Rencontre avec les acteurs institutionnels	89

10.3.	Rencontre des PAPS pour signature des fiches individuelles	90

10.4.	Plan de Concertation et de Dialogue (PCD)	91

10.5.	Diffusion du PAR	91

10.6.	Consultations futures	91

XI.	PROCEDURES DE RECOURS - MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES	92

11.1.	Processus de gestion des plaintes et conflits	92

11.2.	Typologie des plaintes	92

11.3.	Mécanisme de traitement des différends	92

11.3.1.	Démarche prévue au niveau national relative à la gestion du contentieux lié à l’expropriation	93

11.3.2.	Démarche dans le cadre du projet	94

11.3.3.	Règlement judiciaire des différends	96

11.4.	Fonctionnement de la commission chargée de la gestion des conflits et coûts	96

XII.	RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR LA MISE EN œuvre DU PAR	98

12.1.	Organisation administrative de la zone d’étude	98

12.2.	Responsabilités	98

12.3.	Acteurs institutionnels et responsabilités	99

12.4.	Rôles du Maître d’Ouvrage en rapport avec l’Entrepreneur chargé des travaux	101

12.5.	Ressources, soutien technique et renforcement de capacités	102

12.6.	Commissions chargées de l’éxécution du PAR	102

XIII.	CALENDRIER D’EXECUTION DU PAR	104

13.1.	Procédure de payement des PAP	107

XIV.	COUTS ET BUDGET	108

14.1.	Budget estimatif du PAR	108

14.2.	Diffusion de l’information au public	110

XV.	CADRE DU SUIVI - EVALUATION	111

15.1.	Suivi de la mise en oeuvre	111

15.2.	Indicateurs de suivi	111

15.3.	Evaluation	112

15.4.	Coût du suivi-évaluation	113

15.5.	Institutions de surveillance et leurs rôles	113

15.5.1.	Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement	113

CONCLUSION ET RECOMMANDATION	115

Références BIBLIOGRAPHIQUES	116

ANNEXES	117

ANNEXE 1 : ARRETE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE, ET ARRETE DE CREATION DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION DES BIENS (CCE)	118

Annexe 2 : FICHES INDIVIDUELLES ET PROCES VERBAUX DE NEGOCIATION AVEC LES PAPS		119

Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées	191

Annexe 4: Fiches de collecte des données de terrain	193

Annexe 5 : formulaire de suivi des plaintes	196

Annexe 6: fiche de clôture des plaintes	198

Annexe 7: procès-verbal de consultation des PAP	200

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

| % : | Pourcentage |
| --- | --- |
| ADB: | African Development Bank |
| CCE : | Commission de Constat et d´Evaluation |
| CDCE : | Commission Départementale de Constat et d’Evaluation |
| CMA | Centre Médical d’Arrondissement |
| CRP : | Compensation and Ressetlement Plan |
| CTM : | Comité Technique Mixte |
| BAD : | Banque Africaine de Développement |
| CEEAC : | Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale |
| DUP : | Déclaration d'Utilité Publique |
| EIES : | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| ESIA: | Environmental and Social Impact Assessment |
| ESMP: | Environmental and Social Managment Plan |
| FCFA : | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| Km2 : | Kilomètre carré |
| MDC : | Mission de Contrôle |
| MINADER : | Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural |
| MINAS : | Ministère des Affaires Sociales |
| MINAT : | Ministère de l’Administration Territoriale |
| MINDCAF : | Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières |
| MINEPDED : | Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable |
| MINPROFF | Ministère de la promotion de la femme et de la famille |
| MINTP : | Ministère des Travaux Publics |
| PAP : | Personnes Affectées par le Projet |
| PAR : | Plan d’Action et de Réinstallation |
| PCD | Plan de Concertation et de Dialogue |
| PDCT-AC : | Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale |
| PEES | Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale |
| PGES : | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PMR | Pays Membre Régional |
| SO : | Sauvegarde Opérationnelle |
| TDR : | Termes de Référence |
| UMGP | Unité Mixte de Gestion du Projet |

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Titre et présentation du projet	10

Tableau 2 Caractéristiques géométriques en plan	16

Tableau 3 Caractéristiques géométriques en long	17

Tableau 4.  Structure des chefs de ménages par sexe	26

Tableau 5  Situation matrimoniale des chefs de ménages	26

Tableau 6. Niveau d’instruction des chefs de ménages	26

Tableau 7 Ages des PAP sur le projet	27

Tableau 8 Nombre de PAP scolarisées	27

Tableau 9 Activités socioprofessionnelles des chefs de ménages	28

Tableau 10 Revenus moyens mensuels des chefs de ménages	28

Tableau 11.  Existence Handicap/maladie chronique	29

Tableau 12 Genre du Chef de ménage	29

Tableau 13.  Situation de vulnérabilité recensée chez les chefs de ménages et les PAP	30

Tableau 14. Biens et mises en valeurs présentes dans l’emprise de la route	35

Tableau 15. Barème d’indemnisation des cultures et arbres cultivés	47

Tableau 16.  Evaluation des coûts de construction de 1987 à 2021 sur le principe de l’Arrêté de 1987	49

Tableau 17 Typologie des constructions suivant le décret N°2006/3023/PM du 29 décembre 2006	49

Tableau 18 : Comparaison entre les législations nationales et celle de la BAD en matière de réinstallation	55

Tableau 19.  Matrice d’éligibilité	67

Tableau 20. Formes d’indemnisation possible	69

Tableau 21.  Matrice de compensation et mesures d’accompagnement	69

Tableau 22. Barème d’indemnisation de certains arbres fruitiers	71

Tableau 23. Estimation des coûts d’indemnisation des arbres fruitiers	73

Tableau 24 Cout intégral des terrains immatriculés affectes par le projet	75

Tableau 25 Récapitulatif des types de biens affectés et l’estimation de leur compensation	77

Tableau 26.  Montant de l’aide à allouer aux personnes vulnérables	78

Tableau 27 Budget sous projet agriculture	80

Tableau 28. Budget sous projet pêche et élevage	81

Tableau 29:Budget de fonctionnement de la Commission de gestion des conflits	96

Tableau 30 Budget annuel d’intervention de l’expert social	97

Tableau 31 Acteurs institutionnels de l’expropriation et de la réinstallation	100

Tableau 32 : Calendrier d’exécution du Plan d’Action et de réinstallation	105

Tableau 33 : Coût total des mesures de réinstallation et de développement local	109

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte de localisation et de présentation générale du projet	8

Figure 2 Carte de localisation du projet au Cameroun	9

Figure 3 Présentation du poste de contrôle frontalier (PCF) côté Cameroun	11

Figure 4 Schéma fonctionnel du PCF	16

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 Illustration de la réunion avec les PAP	89

Photo 2 : Rencontre avec les acteurs institutionnels	90

# fiche récapitulative des principales données du par

| Variables | Données |
| --- | --- |
| A. Générales |  |
| Région/Département | Région du Sud Départements : Océan |
| Commune/Municipalité/District… | Campo |
| Village/Quartier de ville … | Campo Beach / Campo |
| Activité induisant la réinstallation | Dégagement des emprises |
| Budget du projet | 87 759 163 457 FCFA |
| Budget du PAR | 185 753 188 Fcfa |
| Date (s) butoir (s) appliquées | 01 mars 2023 |
| Dates des consultations avec les personnes affectées | 26 août 2022, février et avril 2023 |
| Dates de négociations des taux des compensations/impenses/indemnisations | 15 et 16 mai 2023 |
| B. Spécifiques consolidées |  |
| Nombre de personnes affectées par le projet (PAP) | 105 |
| Nombre de ménages affectés | 15 |
| Nombre de femmes affectées (femmes cheffes de ménage) | 7 |
| Nombre de personnes vulnérables affectées | 13 |
| Nombre de PAP majeures | 51 |
| Nombre de PAP mineures | 54 |
| Nombre total des ayant-droits | 15 |
| Nombre de ménages ayant perdu une habitation | 00 |
| Superficie totale de terres agricole perdues (ha) | 11,73 ha |
| Nombre de ménages ayant perdu des cultures | 15 |
| Superficie totale de terres agricoles perdues (ha) | 11,73 ha |
| Superficie totale de terres agricoles définitivement perdues (ha) | 11,73 ha |
| Nombre de maisons entièrement détruites | 00 |
| Nombre de maisons détruites à 50% | 00 |
| Nombre de maisons détruites à 25% | 00 |
| Nombre de kiosques commerciaux et boutiques détruits | 00 |
| Nombre de vendeurs ambulants déplacés | 0 |
| Nombre total d’infrastructures sociocommunautaires détruites | 0 |
| Nombre total d’arbres cultivés détruits | 233 |

| # | Variables | Data |
| --- | --- | --- |
| A. General |  |  |
| 1 | Region / Department / Prefecture / Province… | South region. Departments: Ocean |
| 2 | Municipality / Municipality / District… | Campo |
| 3 | Borough / Village / Town district ... | Campo Beach / Campo |
| 4 | Activity inducing the resettlement | Clearing of road allowances |
| 5 | Project budget | 87 759 163 457 CFA F |
| 6 | RAP budget | 185 753 188 CFA F |
| 7 | Date (s) stop (s) applied | 01 march 2023 |
| 8 | Dates of consultations with affected people | 26 august 2022, february et april 2023 |
| 9 | Compensation / expense / compensation rate negotiation dates | 15 et 16 may 2023 |
|  | B. Specific consolidated |  |
| 10 | Number of people affected by the project (PAP) | 105 |
| 11 | Number of affected households | 15 |
| 12 | Number of women affected (female heads of household) | 7 |
| 13 | Number of vulnerable people affected | 13 |
| 14 | Number of major PAPs | 51 |
| 15 | Number of minor PAP | 54 |
| 16 | Total number of beneficiaries | 15 |
| 17 | Number of households having lost a home | 00 |
| 18 | Total area of ​​land lost (ha) | 11,73 ha |
| 19 | Number of households that lost crops | 15 |
| 20 | Total area of ​​agricultural land lost (ha) | 11,73 ha |
| 21 | Total area of ​​agricultural land permanently lost (ha) | 11,73 ha |
| 22 | Number of houses completely destroyed | 00 |
| 23 | Number of houses 50% destroyed | 00 |
| 24 | Number of houses destroyed at 25% | 00 |
| 26 | Number of commercial kiosks and shops destroyed | 00 |
| 27 | Number of street vendors displaced | 0 |
| 28 | Total number of socio-community infrastructure destroyed | 0 |
| 29 | Total number of palm trees and of ornamental trees destroyed | 233 |

RESUME EXECUTIF

- Matrice de synthèse de la compensation

Le tableau ci-après présente une synthèse des mesures de compensations prévues ainsi que leurs coûts.

| N° | Rubriques | Montant en FCFA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Indemnisations des cultures vivrières et arbres cultivés | 23 035 406 |
| 2 | Indemnisations des terrains | 147 669 730 |
| 3 | Indemnisations d’une construction sur le site du PCF | 14 219 840 |
| 4 | Compensations des équipements socio-collectifs (puits) | 1 500 000 |
| 5 | Appui aux personnes vulnérables | 1 800 000 |
| 6 | Mesures de restauration des moyens de subsistances | 16 450 000 |
| 7 | Imprévus | 10 000 000 |
| Total A |  | 214 674 976 |

Les différentes compensations se chiffrent au montant de 214 674 976 (Deux cent quatorze millions six cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-seize) FCFA

- Description sommaire du projet/sous-projets/composantes incluant les activités qui occasionnent la réinstallation

Le Projet porte sur la construction d’un ouvrage de franchissement sur le fleuve Ntem entre les localités de Campo en République du Cameroun et de Rio Campo en République de Guinée Equatoriale, et ceci dans la perspective d’assurer la continuité de la chaine de transport sur la liaison Douala – Kribi – Campo - Bata.

Le projet de construction du pont sur le fleuve Ntem est situé dans le village Campo Beach, arrondissement de Campo, Département de l’Océan, Région du Sud. Le site de construction du pont est situé à 920 m de l’embouchure avec une ouverture sur le cours d’eau de 1000 m. Le projet se développe dans l’embouchure du fleuve le Ntem entre Campo au Cameroon et Rio campo en Guinée Equatoriale.

Comme caractéristiques de l’ouvrage de la variante retenue, cet ouvrage en béton précontraint a une longueur totale de 972 m et comporte 11 (onze) travées indépendantes de 80 m de portée chacune et deux travées de 48 m en rive. Le tablier est constitué d’un caisson en béton précontraint construit par encorbellement successif de voussoirs coulés en place. Le caisson a une hauteur variable égale 5.0 m en appui et 2.5 sur clavage. Le tablier a une largeur roulable de 7,0 m, deux pistes cyclables de 1,50 m et deux trottoirs de 1,50 m chacun. Les appuis sont fondés sur des pieux de 1000 mm de diamètre pour les culées C1 et C2, ainsi que pour les piles P1 à P5. La voie de circulation de l’ouvrage sera constituée d’une chaussée à deux voies de 2 x 3,50 m de largeur, deux pistes cyclables de 2 x 1,50 m chacun et de trottoirs de 1,5 m chacun. La couche de roulement est en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur sur la chaussée et la bicouche de 3 cm sur les accotements.

Le profil en travers retenu pour les voies d’amorce de l’ouvrage est à deux voies, comportant une chaussé de 7.0 m de largeur et des trottoirs de 1.50 m chacun. La couche de roulement est en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur.

La zone d’influence du projet est située dans la Région du Sud et concerne le département de l’Océan ainsi que l’arrondissement de Campo

- Objectifs du PAR (énumération des principes de la légalisation nationale, et toutes les exigences complémentaires de la BAD)

Le but du présent PAR est de recenser les personnes qui seront touchées par les travaux, en indiquant leur statut socio-économique, la valeur de leurs biens et autres moyens de subsistance, la proposition des formes d’indemnisation et d’autres aides pour leur réinstallation, les responsabilités institutionnelles pour l’exécution du plan, le calendrier de mise en œuvre de ce plan et le suivi –évaluation.

L’objectif principal de cette étude est de fournir une base de données qualitatives et quantitatives qui permettra aux gouvernements concernés par ce projet, de mobiliser les ressources financières nécessaires à l’indemnisation après identification, évaluation et vérification de la légitimité des propriétaires des biens et mises en valeur affectés par le projet de construction du pont sur le Ntem.

Le document a été élaboré conformément à la règlementation en vigueur au Cameroun et suivant la politique de la BAD sur la réinstallation involontaire de 2003, la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation.

- Principales caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP

Les conditions socio-économiques de la zone d’étude ont été décrites à partir des résultats des enquêtes menées par l’équipe en charge des études sur le terrain. Ces enquêtes ont été menées dans la zone d’étude et particulièrement à Campo Beach. Elles ont permis d’inventorier et de collecter des informations de base sur la population affectée, et de dresser une liste de bénéficiaires en fonction des catégories de pertes subies.

Sur le plan démographique, selon les résultats des enquêtes, la zone d’influence du projet totalise 5 032 Habitants (Arrondissement de Campo) repartis 2 319 hommes et 2 713 femmes.

Les villages de la zone d’influence ou d’impact du projet sont caractérisés par les ethnies suivantes : les Iyassa et les fangs.

Comme activités socio-économiques, la zone du projet est caractérisée par des activités agricoles, la pêche, l’élevage, le petit commerce et l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux.

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, la commune de Campo dispose de quelques forages.

En matière d’occupation du sol, l’agriculture constitue la principale forme d’utilisation de l’espace et la première activité socio-économique des populations de la zone du Projet. En effet, deux types de zone de vocation des terres sont définis : la zone agro-pastorale à priorité agricole et la zone d’habitation.

Sur le plan culturel et archéologique, aucun lieu sacré, ni tombe n’a été identifié dans l’emprise de ce tracé.

Sur le plan santé, Le profil sanitaire de la zone est caractérisé par l'importance de la prévalence des maladies transmissibles.

En termes d’égalité homme- femme, malgré les efforts réalisés dans la mise en application des textes relatifs à la protection des droits de la femme, les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les obstacles à l’égalité des citoyens restent mitigés. En effet, dans plusieurs domaines tels que l’éducation, la formation, l’emploi, etc., les écarts sont perceptibles en matière d’égalité de sexe.

Pour ce qui concerne les vulnérabilités recensées dans la zone du projet, les groupes vulnérables sont nombreux et variés. Quelques cas recensés concernent notamment :

- Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet (voir les résultats des EIES)

Les travaux de construction du pont nécessiteront la libération d’une emprise de 3,73 ha pour la voie d’accès et environ 8 ha pour le site de construction du poste de contrôle frontalier. Les activités de libération d’emprise, de dégagement ou de terrassement vont occasionner des pertes de sources de revenus agricoles et d’accès à des sources de revenus et nécessiter la restauration de moyens d’existence pour les personnes affectées. D’une manière générale, les impacts qui seront notés dans le cadre du projet sont entre autres : la perte de terres agricoles et champs de cultures associées ; la perte de récoltes et d’arbres, la perte de terrains, la perte de sources de revenus agricoles, la perte d’arbres cultivés.

Au total la réalisation du projet aura un impact sur une structure bâtie. La perte sera définitive pour cette construction localisée dans les emprises du projet.

Les avantages de la prospérité économique induite par la mise en œuvre et l’exploitation des ouvrages projetés ainsi que les impacts positifs sont entre autres le renforcement de l’intégration sous régionale et amélioration des échanges inter régionaux et flux commerciaux, la l’accroissement des échanges commerciaux entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale, la contribution au développement économique de la zone du projet à travers la participation à la création de revenus, la contribution à la réduction de la pauvreté, la création d’emplois pendant les travaux, les opportunités d’emplois/dynamisation des activités lucratives et développement des localités, l’amélioration des conditions de vie des femmes à travers leur implication dans les activités génératrices de revenus, etc.

- Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation

Les procédures juridiques et administratives sont contenues dans la loi n° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et son décret d’application n°87/1872 du 16 décembre 1987. Les deux textes fixent les conditions d’utilisation de l’expropriation pour cause d’utilité publique et la procédure, le traitement des personnes affectées et la gestion du contentieux.

En fait, l’expropriation ne doit être utilisée que lorsque l’on doit réaliser un projet d’intérêt général. Les personnes qui ont le droit de l’utiliser sont ; l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les organismes publics et assimilés.

Par rapport à la procédure, l’expropriation ne doit intervenir que s’il existe un arrêté déclarant le projet d’utilité publique et un décret d’expropriation.

Le décret d’expropriation doit contenir le montant de l’indemnisation à verser aux personnes affectées. Le montant de cette indemnisation doit être obtenu à la suite d’un recensement des personnes affectées et l’inventaire de leurs biens et l’évaluation financière par une commission dite « commission de constat et d’évaluation ». L’indemnisation doit être payée par la personne bénéficiaire de l’expropriation. En cas de problème portant sur les omissions lors de l’inventaire, la victime doit saisir la commission de constat et d’évaluation via les autorités administratives de sa localité. S’il s’agit de la contestation du montant de l’indemnisation, elle va s’adresser au ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Si elle n’est pas satisfaite, elle doit saisir le tribunal qui pourra confirmer, réduire ou augment le montant de l’indemnisation.

L’administration camerounaise n’indemnise pas les constructions vétustes, construites en violation des règles de l’urbanisme; Elle n’indemnise pas les terrains non titrés. Pour percevoir l’indemnisation, le bénéficiaire doit être majeur et jouir de ses droits civiques. Dans le cas contraire il faut une ordonnance du tribunal.

Dans le présent projet, il n’y a pas d’activité de réinstallation. Les personnes affectées ont souhaité une indemnisation pécuniaire. En conséquence, le ministère des Travaux publics qui est le bénéficiaire de l’expropriation aura à faire le mandement conformément aux dispositions réglementaires et aux exigences de la BAD et procéder au paiement des personnes affectées.

Les principes relatifs à l’indemnisation au niveau national, sont restrictifs. La loi relative à l’expropriation énumère les biens indemnisables et conditionne leur prise en considération dans la procédure d’expropriation. Ainsi, un terrain ne peut être considéré que s’il est titré, une maison ne peut être prise en compte que si elle est en bon état. Les constructions vétustes ou menaçant ruine sont éliminées. En plus l’évaluation de la valeur doit être faite au mètre carré et prendre en compte le taux de vétusté. Enfin, elle exclut du champ de l’indemnisation tous les biens appartenant aux personnes morales de droit public, notamment, l’État, les collectivités territoriales décentralisées, les sociétés publiques, parapubliques et assimilées.

Les principes de la BAD, sont plus souples et étendent le champ de l’expropriation. La souplesse s’observe au niveau des critères d’éligibilité des bénéficiaires de l’indemnisation, de la valeur des biens perdus, des modalités de consultation, de la prise en compte des personnes vulnérables et de l’accompagnement à la suite de l’indemnisation. Ainsi, la SO 2 de la BAD exclut la vétusté dans la prise en compte et l’évaluation d’une construction. Elle étend l’indemnisation aux porteurs d’activités économiques et aux ressources collectives.

Sur le plan institutionnel, l’institution directement chargée du paiement de l’indemnisation est le ministère des Travaux Publics, le Ministère des Finances puis celles chargées du contentieux notamment les Ministères de l’administration territoriale, de la justice, du cadastre et des affaires foncières. Les autres administrations interviennent au niveau du constat et de l’évaluation des biens en cause.

Pour la mise en œuvre du présent PAR, les services de consultants, et d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) spécialisées dans l’appui au développement local seront nécessaires. Elles devront être sélectionnées par appel d’offre.

- Plan de compensation

La mise en œuvre du projet nécessitera la libération d’une emprise utile de 20 m sur la voie d’accès à l’ouvrage et de 8 ha sur le site du PCF. Les travaux routiers, d’ouvrages d’art, d’installation du chantier nécessitent des expropriations de terrains ainsi que la démolition des constructions et autres mises en valeurs situées dans l’emprise des travaux. Si pour le premier cas c’est une acquisition définitive des terrains, dans le cas des installations de chantier, il s’agit plutôt d’une acquisition temporaire. Il convient de relever que l’expropriation des sites d’emprunts et de carrières de roches sont du ressort des entreprises chargées de travaux.

L’étude a permis de rappeler les principes d’indemnisation pour compenser les personnes affectées par le projet. En plus d’être conformes à la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire de la BAD, ces principes cadrent avec les diverses politiques de développement du gouvernement de la République du Cameroun. Aussi, les modalités de paiement ont été présentées, suivies de la matrice de compensation par type de perte et type de PAP.

Sur la base de la typologie des impacts recensés, les mesures de compensation adéquates par type de perte et par type de PAPs ont été identifiées. L’indemnisation pécuniaire des PAP a été retenu ainsi que d’autres assistances liées à la réinstallation.

Il ressort des analyses que trois (03) grandes catégories de personnes sont affectées par les impacts potentiels de l’exécution du projet. Ce sont : les individus, les ménages et certaines personnes vulnérables.

Globalement, parmi les populations riveraines, 105 personnes seront directement affectées par le projet dans 15 ménages. Aussi, 11,73 ha de parcelles cultivables seront perdus par ces PAP. Il en est de même de quelques arbres cultivés, et d’une construction.

Les mesures de compensation de ces biens et mises en valeurs ont été faite au taux de remplacement intégral du bien et de la mise en valeur. Des mesures de sauvegarde ont été appliqués sur les cultures et arbres plantés pour permettre au PAP de compenser les revenus liés à la perte subie. Aussi plusieurs assistances à la réinstallation ont été accordées au PAP, notamment l’aide au déménagement (AD), l’aide pour la perte de revenus de commerce (place d’affaire), l’aide aux personnes vulnérables (AR) et les mesures de restauration des moyens de subsistance des PAP.

Il a été recommandé que les compensations soient versées en espèces aux PAP sur un site sécurisé et protégé.

Dans le cadre du projet, aucun site particulier de réinstallation ne sera nécessaire et aucune préparation particulière ne sera requise.

- Mécanisme de gestion des plaintes / Arbitrage

Le cadre normatif de gestion des plaintes nées au cours du processus de retrait involontaire des terres et d’indemnisation des victimes est celui relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, auquel il faut ajouter les lois et règlements régissant l’organisation judiciaire au Cameroun. Il apparait que la procédure de règlement des conflits définie par l’Etat est lourde et nécessite d’important moyens financiers.

Pour éviter de multiplier les intervenants, la Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens (CCE) institués par arrêté préfectoral N° 114/AP/L11/MINDCAF/55/T300 du 18 avril 2023 est l’instance externe de traitement extrajudiciaire des différends. Cette Commission comprendra entre autres les autorités locales, des représentants des départements ministériels et des organisations ci-après :

- le Préfet;

- le sous-Préfet ;

- les Délégués Départementaux des Travaux publics, des Domaines et cadastres, du Développement Urbain et de l’Habitat, de l’Agriculture et du Développement Rural ; de l’Energie et de l’Eau des départements concernés ;

- le Maire de la commune de Campo ;

- le Chef traditionnel de Campo Beach.

D’après ce mécanisme, dès le début du processus de mise en œuvre du PAR, l’équipe de mise en œuvre du PAR informera les PAP, de l’existence d’un registre de plaintes au niveau de l’administration du territoire ou du bureau du secteur. La transmission du registre à la CCE sera accompagnée d’un dépôt de formulaires de plaintes.

L’équipe de mise en œuvre du PAR informera les PAP de l’existence du registre et des formulaires, du lieu où les déposer et de la (ou les) personnes en charge de les recevoir.

Toute plainte reçue est consignée dans le registre de plaintes et un formulaire de suivi de la plainte est ouvert où doivent être mentionnées les actions entreprises pour le traitement de la plainte

Après l’enregistrement des réclamations et plaintes, elles doivent faire l’objet d’un tri. Au terme du tri, si la plainte relève du PAR, elle est traitée par les instances adéquate. Si elle relève d’un domaine autre que la réinstallation, le plaignant est orienté vers les instances compétentes. Celles qui sont irrecevables sont orientées vers les instances compétentes.

Le traitement de chaque plainte au niveau du CCE ne doit pas excéder 15 jours maximum.

L’accord sur une solution satisfaisante pour les deux parties doit faire l’objet d’un document qu’elles signent toutes les deux et dans lequel sont consignés les termes de la solution et l’accord trouvés. Si une solution à la plainte ou au litige, satisfaisante pour les parties, n’est pas trouvée à ce niveau, après au moins deux rejets de la médiation du plaignant ; les deux parties ont la possibilité de recourir au mode de règlement judiciaire à travers le Tribunal administratif dont relève le plaignant.

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre

Le suivi et évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation sera assuré par un responsable du suivi et évaluation recruté au sein de l’unité de gestion du projet. Le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant l’exécution du projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de long terme.

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés :

- Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet ;

- Montant total des compensations payées,

- Montant total d’appui octroyé pour les ressources collectives.

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de PAP, par exemple les suivants :

- Nombre de PAP ayant reçu l’indemnisation avant la destruction des biens,

- Nombre d’infrastructures communautaires refait,

- Nombre de projets communautaires réalisé en compensation des ressources collectives,

- Nombre de constructions compensé,

- Nombre de cultures compensé,

- Nombre de site du patrimoine culturel sécurisé,

- Nombre de petits opérateurs économiques soutenu,

- Nombre de conflits réglé avec succès lors de la mise en œuvre du PAR.

+	Organe du suivi et leurs rôles

Il est, principalement, l’Unité Mixte de Gestion du projet. Elle assurera cette fonction à travers un responsable de suivi.,

+	Diffusion des rapports périodiques et d’audit d’achèvement

Un rapport mensuel de suivi sera produit par l’unité de gestion du projet. A la fin de la mise en œuvre il sera produit un rapport final. Les rapports seront diffusés auprès des parties prenantes du projet et du grand public.

Un audit sera effectué pour conclure définitivement la mise en œuvre du PAR Intégral. Celui-ci devra être confié à un expert indépendant.

- Cout total de la mise en œuvre complète du PAR.

Pour la mise en œuvre du PAR Abrégé, le budget retenu définit l’ensemble des coûts des impenses associés à la compensation des PAPs (mesures de compensation pour l’indemnisation des biens affectés, mesures d’aide à la réinstallation) et les coûts de la mise en œuvre, du suivi de l’évaluation et de l’audit du PAR.

Le coût global du PAR Abregé est de 281 054 976 (Deux cent quatre-vingt-un millions cinquante-quatre mille neuf cent soixante-seize) FCFA, répartit entre (i) les indemnisations et les compensations, et (ii) coût de mise en œuvre dans les proportions contenues dans le tableau ci-dessous.

| Rubriques | Montant FCFA |
| --- | --- |
| Indemnisation et compensation des biens mis en cause | 214 674 976 |
| Coût de mise en œuvre, du suivi, de l’évaluation et de l’audit du PAR | 66 380 000 |
| Total | 281 054 976 |

Source : auteur

Le présent PAR est évalué à la somme de 281 054 976 (Deux cent quatre-vingt-un millions cinquante-quatre mille neuf cent soixante-seize) FCFA

EXECUTIVE SUMMARY

- Compensation summary matrix

The table below presents a summary of the planned compensation measures as well as their costs.

| N° | Headings | Amount in FCFA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compensation for food crops and cultivated trees | 23 035 406 |
| 2 | Land compensation | 147 669 730 |
| 3 | Compensation for construction on the PCF site | 14 219 840 |
| 4 | Compensation for socio-collective equipment (wells) | 1 500 000 |
| 5 | Support for vulnerable people | 1 800 000 |
| 6 | Livelihood restoration measures | 16 450 000 |
| 7 | contingencies | 10 000 000 |
| Total |  | 214 674 976 |

The various compensations amount to the amount of 214,674,976 (Two hundred and fourteen million, six hundred and seventy-four thousand, nine hundred and seventy-six) FCFA

- Summary description of the project/sub-projects/components including activities that cause resettlement.

The Project concerns the construction of a crossing structure over the Ntem River between the localities of Campo in the Republic of Cameroon and Rio Campo in the Republic of Equatorial Guinea, with a view to ensuring the continuity of the transport chain. on the Douala – Kribi – Campo - Bata link.

The construction project of the bridge over the Ntem River is located in the Campo Beach village, Campo district, Ocean Department, South Region. The construction site of the bridge is located 920 m from the mouth with an opening on the river of 1000 m. The project is being developed at the mouth of the Ntem River between Campo and Rio Campo in Equatorial Guinea.

As characteristics of the structure of the chosen variant, this prestressed concrete structure has a total length of 972 m and comprises 11 (eleven) independent spans of 80 m each and two spans of 48 m on the edge. The deck consists of a prestressed concrete box constructed by successive cantilevering of segments cast in place. The box has a variable height equal to 5.0 m in support and 2.5 on keying. The apron has a rolling width of 7.0 m, two cycle paths of 1.50 m and two sidewalks of 1.50 m each. The supports are founded on 1000 mm diameter piles for abutments C1 and C2, as well as for piers P1 to P5. The traffic lane of the structure will consist of a two-lane roadway 2 x 3.50 m wide, two cycle paths of 2 x 1.50 m each and sidewalks of 1.5 m each. The wearing course is 5 cm thick bituminous concrete on the roadway and the 3 cm double layer on the shoulders.

The cross section selected for the opening lanes of the structure is two-lane, comprising a 7.0 m wide roadway and sidewalks of 1.50 m each. The wearing course is made of bituminous concrete 5 cm thick.

- Objectifs du PAR (énumération des principes de la légalisation nationale, et toutes les exigences complémentaires de la BAD)

The purpose of this Integral RAP is to identify the people who will be affected by the works, indicating their socio-economic status, the value of their property and other means of subsistence, the proposal of forms of compensation and other aid for their resettlement, the institutional responsibilities for the execution of the plan, the timetable for the implementation of this plan and the monitoring-evaluation.

The main objective of this study is to provide a qualitative and quantitative database that will enable the governments concerned by this project to mobilize the financial resources necessary for compensation after identification, evaluation and verification of the legitimacy of the owners of the goods and development affected by the project to build the bridge over the Ntem.

The document was prepared in accordance with the regulations in force in Cameroon and following the BAD policy on involuntary resettlement of 2003, Operational Safeguard 2 – Involuntary Resettlement: Land acquisition, displacement of populations and compensation.

- Main socio-economic characteristics of the localities hosting the PAPs

The socio-economic conditions of the study area were described based on the results of surveys conducted by the team in charge of field studies. These surveys were conducted in the study area and particularly in Campo Beach. They made it possible to inventory and collect basic information on the affected population, and to draw up a list of beneficiaries according to the categories of losses suffered.

Demographically, according to the results of the surveys, the area of ​​influence of the project has a total of 5,032 inhabitants (District of Campo) divided into 2,319 men and 2,713 women.

The villages in influence area or impact of the project are characterized by the following ethnic groups: the Iyassa and the Fang.

As for socio-economic activities, the project area is characterized by agricultural activities, fishing, stockbreeding, small trade, and the exploitation of timber and non-timber forest products.

Regarding the supply of drinking water, the municipality of Campo has a few boreholes.

In terms of land use, agriculture is the main form of land use and the first socio-economic activity of the populations of the Project area. Indeed, two types of land vocation zone are defined: the agro-pastoral zone with agricultural priority and the residential zone.

Culturally and archaeologically, no sacred place or tomb has been identified within the footprint of this route.

In terms of health, the health profile of the area is characterized by the high prevalence of communicable diseases.

In terms of gender equality, despite the efforts made in the application of texts relating to the protection of women's rights, the results obtained in the fight against obstacles to equality of citizens remain mixed. . Indeed, in several areas such as education, training, employment, etc., there are noticeable gaps in terms of gender equality.

Regarding the vulnerabilities identified in the project area, the vulnerable groups are many and varied.

- Socio-economic impacts on people affected by the project (see ESIA results)

The bridge construction works will require the release of a right-of-way of 3.73 ha for the access road and approximately 8 ha for the construction site of the border control post. Right-of-way release, clearing or earthworks activities will cause loss of agricultural income sources and access to income sources and require the restoration of livelihoods for the people affected. In general, the impacts that will be noted under the project include loss of agricultural land and associated crop fields, loss of crops and trees, loss of land, loss of sources of agricultural income, loss of cultivated trees.

In total, the realization of the project will have an impact on a built structure. The loss will be final for this construction located in the rights-of-way of the project.

The advantages of economic prosperity induced by the implementation and operation of the planned works as well as the positive impacts are, among other things, the strengthening of sub-regional integration and the improvement of inter-regional trade and trade flows, the increase in trade between Cameroon and Equatorial Guinea, the contribution to the economic development of the project area through the participation in the creation of income, the contribution to the reduction of poverty, the creation of jobs during the works, the opportunities jobs/stimulation of income-generating activities and development of localities, improvement of women's living conditions through their involvement in income-generating activities, etc.

- Legal and institutional framework for resettlement

The legal and administrative procedures are contained in law n° 85/009 of July 04, 1985 relating to expropriation for public utility and the terms of compensation and its implementing decree n°87/1872 of December 16 1987. The two texts set the conditions for the use of expropriation for public utility and the procedure, the treatment of the persons affected and the management of litigation.

In fact, expropriation should only be used when a project of general interest must be carried out. The people who have the right to use it are; the State, decentralized local authorities and public and similar bodies.

In relation to the procedure, expropriation should only take place if there is an order declaring the project of public utility and an expropriation decree. The expropriation decree must contain the amount of compensation to be paid to the affected persons. The amount of this compensation must be obtained following a census of the persons affected and the inventory of their property and the financial evaluation by a commission known as the "commission of observation and evaluation". Compensation must be paid by the beneficiary of the expropriation. In the event of a problem relating to omissions during the inventory, the victim must seize the commission of observation and evaluation via the administrative authorities of his locality. If it is a dispute over the amount of compensation, it will be addressed to the Minister of Domains, Cadaster and Land Affairs. If she is not satisfied, she must go to court, which can confirm, reduce, or increase the amount of compensation.

The Cameroonian administration does not compensate dilapidated buildings, built in violation of town planning rules; It does not compensate untitled land. To receive compensation, the beneficiary must be of legal age and enjoy their civic rights. Otherwise, a court order is required.

In this project, there is no resettlement activity. Those affected have requested monetary compensation. Consequently, the Ministry of Public Works, which is the beneficiary of the expropriation, will have to make the order in accordance with the regulatory provisions and the requirements of the BAD and proceed to the payment of the persons affected.

The principles relating to compensation at the national level are restrictive. The law relating to expropriation lists the compensable assets and conditions their consideration in the expropriation procedure. Thus, a piece of land can only be considered if it is titled, a house can only be considered if it is in good condition. Dilapidated or ruined constructions are eliminated. In addition, the assessment of the value must be made per square meter and consider the rate of obsolescence. Finally, it excludes from the scope of compensation all property belonging to legal persons governed by public law, in particular the State, decentralized local authorities, public, parapublic and similar companies.

BAD principles are more flexible and extend the scope of expropriation. Flexibility can be seen in the eligibility criteria for compensation beneficiaries, the value of lost property, consultation procedures, consideration of vulnerable people and support following the compensation. Thus, the BAD's SO 2 excludes dilapidation in the consideration and evaluation of a construction. It extends compensation to holders of economic activities and collective resources.

At the institutional level, the institution directly responsible for paying compensation is the Ministry of Public Works, the Ministry of Finance and then those responsible for litigation, in particular the Ministries of Territorial Administration, Justice, Land Registry and Foreign Affairs. land. The other administrations are involved in the observation and valuation of the assets in question.

For the implementation of this Integral RAP, the services of consultants, and Non-Governmental Organizations (NGOs) specializing in local development support will be required. They will have to be selected by call for tenders.

- Compensation Plan

The implementation of the project will require the release of a useful right-of-way of 20 m. Road works, works, site installation as well as the operation of borrow sites and quarries require the expropriation of land as well as the demolition of buildings and other developments located in the right-of-way of the works. If for the first case it is a definitive acquisition of land, in the case of site facilities, it is rather a temporary acquisition.

The study made it possible to recall the principles of compensation to compensate the people affected by the project. In addition to being consistent with AfDB Operational Safeguard 2 – Involuntary Resettlement, these principles are consistent with the various development policies of the Government of the Republic of Cameroon. Also, the terms of payment were presented, followed by the compensation matrix by type of loss and type of PAP.

Based on the typology of impacts identified, the appropriate compensation measures by type of loss and by type of PAPs have been identified. The monetary compensation of the PAPs was retained as well as other assistance related to the resettlement.

The analyzes show that three (03) major categories of people are affected by the potential impacts of project implementation. These are: individuals, households and certain groups of vulnerable..

Overall, among the local populations, 105 people will be directly affected by the project in 15 households. Also, 11,73 ha of crop plots will be lost by these PAPs. Some annexes and extensions of residential houses will be destroyed as well as fruit trees, socio-community infrastructures, collective facilities and graves.

The compensation measures for these assets and enhancements were made at the rate of full replacement of the asset and enhancement. Safeguard measures have been applied to the crops and trees planted to allow the PAP to compensate for the income related to the loss suffered. Also, several resettlement assistances were granted to the PAP, in particular assistance to vulnerable people (AR) and measures to restore the means of subsistence of the PAPs.

It was recommended that compensation be paid in cash to PAPs at a secure and protected site.

As part of the project, no particular resettlement site will be necessary and no particular preparation will be required.

- Grievance Mechanism / Arbitration

The normative framework for managing complaints arising during the process of involuntary withdrawal of land and compensation for victims is that relating to expropriation for public utility, to which must be added the laws and regulations governing the judicial organization in Cameroon. It appears that the conflict resolution procedure defined by the State is cumbersome and requires significant financial resources.

To avoid multiplying the participants, the Commission for the Finding of Rights and Valuation of Property (CCE) established by prefectural decree No. 114/AP/L11/MINDCAF/55/T300 of April 18, 2023 is the external processing body. out-of-court disputes. This Commission will include, among others, the local authorities, representatives of the ministerial departments and the following organizations:

- the Sub-Divisional Officer;

- the Divisional Officer;

- the Departmental Delegates of Public Works, Lands and Cadastres, Urban Development and Housing, Agriculture and Rural Development; Energy and Water of the departments concerned;

- the Mayor of the municipality of Campo;

- the traditional Chief of Campo Beach.

According to this mechanism, from the beginning of the RAP implementation process, the RAP implementation team will inform the PAPs of the existence of a register of complaints at the level of the administration of the territory or from the sector office. The transmission of the register to the CCE will be accompanied by the filing of complaint forms.

The RAP implementation team will inform the PAPs of the existence of the register and the forms, the place where to deposit them and the person (or persons) in charge of receiving them.

Any complaint received is recorded in the complaints register and a complaint follow-up form is opened where the actions taken to deal with the complaint must be mentioned.

After registering claims and complaints, they must be sorted out. At the end of the sorting, if the complaint falls under the PAR, it is dealt with by the appropriate authorities. If it concerns an area other than resettlement, the complainant is directed to the competent authorities.

Those that are inadmissible are referred to the competent authorities

The processing of each complaint at the level of the CCE must not exceed a maximum of 15 days.

The agreement on a satisfactory solution for both parties must be the subject of a document that they both sign and in which the terms of the solution and the agreement reached are recorded. If a solution to the complaint or dispute, satisfactory to the parties, is not found at this level, after at least two rejections of mediation by the complainant; the two parties have the possibility of resorting to the mode of judicial settlement through the Administrative Tribunal to which the complainant belongs.

- Monitoring and evaluation of implementation

The monitoring and evaluation of the implementation of the Resettlement Action Plan will be carried out by a monitoring and evaluation officer recruited within the project management unit. Monitoring aims to correct implementation methods "in real time" during project execution, while evaluation aims to verify whether the general objectives of the policies have been respected and to draw lessons from the operation to change strategies and implementation with a long-term perspective.

The following global indicators will be used.

- Number of households and people affected by project activities.

- Total amount of compensation paid,

- Total amount of support granted for collective resources.

In addition, socio-economic indicators will be established and monitored for a sample of PAPs, for example the following:

- Number of PAPs having received compensation before the destruction of property,

- Number of community infrastructures redone,

- Number of community projects carried out in compensation for collective resources,

- Compensated number of constructions,

- Compensated number of crops,

- Number of secure cultural heritage sites,

- Number of small economic operators supported,

- Number of conflicts successfully resolved during the implementation of the RAP.

- Monitoring body and their roles.

It is, mainly, the The Joint Project Management Unit. It will carry out this function through a monitoring manager.

+	Dissemination of periodic and completion audit reports

A monthly monitoring report will be produced by the project management unit. At the end of the implementation, a final report will be produced. The reports will be disseminated to project stakeholders and the public.

An audit will be carried out to definitively conclude the implementation of the Integral RAP. This should be entrusted to an independent expert.

The cost of this activity will cover the allowances of the Monitoring and Evaluation Consultant, the equipment of his office, his transport, and his communication costs. It is estimated at a lump sum of 15,000,000 FCFA.

- Total cost of full RAP implementation.

For the implementation of the RAP, the selected budget defines all the costs of the expenses associated with the compensation of the PAP (compensation measures for the compensation of the affected property, resettlement assistance measures) and the costs of implementation, monitoring, evaluation and audit of the RAP.

The overall cost of the Abbreviated RAP is 281,054,976 (Two hundred eighty-one million fifty-four thousand nine hundred seventy-six) CFA francs divided between (i) indemnities and compensations, and (ii) implementation cost. implemented in the proportions contained in the table below.

| Headings | FCFA amount |
| --- | --- |
| compensation for the property | 214 674 976 |
| Cost of implementation, monitoring, evaluation and audit of Integral RAP | 66 380 000 |
| Total | 281,054,976 |

This RAP is valued at the sum of 281,054,976 (Two hundred eighty-one million fifty-four thousand nine hundred seventy-six) CFA francs.

- INTRODUCTION

## Contexte et justification du projet et de l’étude

Le Cameroun et la Guinée équatoriale sont deux pays d’Afrique Centrale qui partagent une longue frontière et entretiennent des relations sur les plans diplomatique, économique et social. En 2021, la Guinée Equatoriale a été l’un des principaux fournisseurs du Cameroun en Afrique subsaharienne. Au cours de l’année 2021 par exemple, elle a exporté vers le Cameroun un volume de marchandises évalué à 139 300 tonnes et d’une valeur de 51,6 milliards de FCFA. La proportion de ces échanges qui transitent par le corridor Libreville-Bata-Yaoundé est marginale du fait de la barrière physique que constitue le franchissement du fleuve Ntem, au niveau de Campo (Cameroun) et de Rio Campo (Guinée équatoriale). Afin de lever cette contrainte, et promouvoir la mise en œuvre des politiques publiques favorables à l’intégration régionale, les deux pays ont décidé de construire un pont sur le fleuve Ntem, sur la section Kribi-Campo-Rio Campo- Bata. La construction de ce pont et de ses accès permettra d’assurer, de façon permanente, le franchissement du fleuve Ntem. Au regard de son importance stratégique, le projet de construction d’un pont sur le fleuve Ntem a été retenu par la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) parmi les douze projets intégrateurs.

  - Dans cette perspective, un mémorandum d’entente a été signé le 26 juin 2013. Ledit mémorandum donne mandat à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) de mener toutes les actions préalables nécessaires à la construction du pont. Ainsi, sous le leadership de cette institution, l’appui des Etats et le concours financier de la BAD à travers les Fonds du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), la Fédération internationale pour la planification familiale (International Planned Parenthood Federation–IPPF), des études APD en vue de la construction du pont ont été conduites à leur terme. Sur la base de ces études les deux pays ont sollicité de la Banque Africaine de Développement (BAD), la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation d’un projet régional de construction d’un pont sur le fleuve Ntem et de facilitation du transport sur le corridor Libreville- Bata-Yaoundé.

  - La construction du pont aura de considérables impacts positifs sur le développement du Cameroun, de la Guinée Équatoriale et de façon générale des pays de la CEEAC. Plus précisément, l’ouvrage de franchissement permettra entre autres : (i) de renforcer la coopération économique entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale ; (ii) de faciliter et d’accroître les échanges commerciaux entre le Cameroun et la Guinée Équatoriale ainsi que les flux de marchandises transitant par les deux pays en direction et/ou en provenance des autres pays de la région ; (iii) de faciliter le déplacement de personnes le long du corridor Libreville- Bata-Yaoundé ; (iv) de promouvoir l’intégration régionale en Afrique Centrale ; (v) de supprimer les ruptures de la chaîne de transport le long du Corridor Libreville- Bata-Yaoundé; (vi) de réduire les délais et les coûts de transport le long dudit Corridor ; (vii) d’assurer la sécurité de transport lors des traversées du fleuve Ntem ; (viii) de promouvoir le développement du transport multimodal, notamment routier-fluvial, le long du corridor Libreville- Bata-Yaoundé; et (ix) d’améliorer les conditions de vie et la résilience  des populations riveraines du fleuve Ntem et de celles vivant dans la zone d’influence des infrastructures projetées.

## Objectifs du projet

L’objectif global du projet est d’améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport sur le corridor Libreville-Bata-Yaoundé ainsi que la compétitivité économique durable de la zone transfrontalière des deux pays.

Spécifiquement, le projet vise : (i) la promotion des échanges commerciaux Inter Etats, en particulier, entre la Guinée Equatoriale et le Cameroun ; (ii) l’amélioration de la fluidité du trafic sur le corridor Libreville – Bata - Yaoundé et ses ramifications routières ; (iii) la réduction du temps de parcours et les coûts de transport sur le corridor Libreville-Bata-Yaoundé ; et (iv) l’amélioration de l’accessibilité des populations de la zone d’influence du projet aux services de base.

## Objectifs du PAR

L’objectif principal de cette étude est de fournir une base de données qualitatives et quantitatives qui permettra aux gouvernements concernés par ce projet, de mobiliser les ressources financières nécessaires à l’indemnisation après identification, évaluation et vérification de la légitimité des propriétaires des biens et mises en valeur affectés par le projet de construction du pont sur le Ntem.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;

- S’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ;

- S’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative avec les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s'assurer qu'aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ;

- S’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes pauvres et vulnérables, sont assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et cadre de vie.

La réinstallation des PAP s’effectuera conformément aux lois Camerounaises et à la Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la BAD. En effet, Chaque fois qu’un projet implique l’acquisition de propriété ou la modification de son utilisation et que cette acquisition ou modification entraîne une perte de revenu, d’habitations ou d’accès définitive ou temporaire aux ressources, qu’il s’agisse d’occupation légale ou illégale, la Politique de BAD en matière de Déplacement Involontaire des populations s’applique.

## Approche méthodologique

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude est basée sur trois approches complémentaires.

La première est basée sur la délimitation des limites de l’emprise des travaux par une équipe topographique.

La seconde est basée sur une approche participative qui combine d’une part la collecte et l’analyse de documents stratégiques (documents techniques sur le projet) et des entretiens avec les autorités administratives et traditionnelles, les populations affectées par le projet (PAP) ainsi que les leaders d’opinion concernés par le projet de construction du pont sur le fleuve Ntem et ses voies d’accès d’autre part.

Le but de ces entretiens étant de :

  - Informer les acteurs concernés d’une façon juste et pertinente sur le projet, notamment, la description du projet assortie des effets négatifs ;

  - Inviter les acteurs à donner leurs avis sur les propositions du Plan d’Action de Réinstallation et d'instaurer un dialogue ;

  - Définir et cerner les enjeux principaux du projet avec les différentes parties prenantes ;

  - Asseoir les bases d’une mise en œuvre concertée des actions prévues dans le cadre du projet.

La troisième démarche est fondée sur une approche quantitative, basée sur l’administration d’un questionnaire et d'une fiche de recensement aux personnes affectées par les activités du projet. L’objectif visé étant de recenser les personnes et les biens affectés et de déterminer les profils socio-économiques des PAP et les conditions et moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour servir de base de calcul des compensations y afférentes.

Le dépouillement, l’exploitation et l’analyse des données collectées sur le terrain ont permis d’élaborer le présent Plan d’Action de Réinstallation.

## Princiaples parties prenantes au projet

Les études visant la mise en œuvre du projet de construction du pont sur le fleuve Ntem impliquent plusieurs parties, il s’agit notamment :

  - du Bailleur de fond qui dans le cadre de ce projet est la Banque Africaine de Développement (BAD). La présente étude s’est réalisée en tenant compte les critères et les exigences du Système de sauvegardes intégré (SSI) de la Banque.

  - de la CEEAC qui est le promoteur du présent projet. Il s’appuie sur le Comité Technique Mixte du projet (CMT) composé des experts de la Guinée Equatoriale, du Cameroun et de la CEEAC et qui a pour mission :

- Coordonner l’ensemble des activités liées aux études et à l’exécution des travaux liés à la mise en œuvre du projet ;

- Faciliter la résolution des problèmes relatifs à la bonne exécution du projet ;

- Elaborer et mettre à jour régulièrement le calendrier de passation des marchés du projet ;

- Assister les maîtres d’ouvrage dans le suivi général du projet ;

- Créer un cadre d’échanges et de concertation entre les partenaires du projet ;

- Examiner les problèmes relatifs à la coordination de la mise en œuvre du projet ;

- Proposer des recommandations à caractère technique aux gouvernements des deux pays ; Analyser les mesures d’accompagnement en matière d’environnement et de la sécurité ;

- Etudier et proposer des modifications éventuelles des choix techniques lorsqu’ils affectent les caractéristiques du projet.

  - Du Maître d’Ouvrage qui est le ministère des travaux publics (MINTP).

  - Du Consultant ECTA-BTP à qui la réalisation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social du projet a été confiée. ECTA BTP est un bureau d’étude d’ingénieur dont le siège social est à Yaoundé- Cameroun. Il répond à l’adresse suivante : B.P. 785 YAOUNDE 289 Avenue Mvog Fouda Ada (Immeuble Ancien FONADER  1er étage) Tél. (237) 222 22 00 87// 222 22 04 65 - Fax : 222 22 91 16 - E-mail : contact@ ecta-btp.com

## Structure du rapport

Le présent rapport du Plan d’Action de Réinstallation abrégé est structuré ainsi qu’il suit :

  - Chapitre 0 : Résumé Non Technique

  - Chapitre 1 : Introduction

  - Chapitre 2 : Description du projet et de sa zone d’intervention

  - Chapitre 3 : Principales conditions socio-économiques de la zone d’étude

  - Chapitre 4 : Impacts potentiels du projet

  - Chapitre 5 : Cadre politique, juridique et institutionnel en matière de réinstallation

  - Chapitre 6 : Eligibilité à la compensation et à la réinstallation

  - Chapitre 7 : Estimation des pertes et couts de compensation

  - Chapitre 8: Mesures de réinstallation

  - Chapitre 9 : Sélection, préparation des sites de réinstallation

  - Chapitre 10 : Consultation des parties prenantes

  - Chapitre 11 : Procédures de recours - mécanismes de gestion des plaintes

  - Chapitre 12 : Responsabilités organisationnelles pour la mise en œuvre du PAR

  - Chapitre 13 : Calendrier d’exécution du PAR

  - Chapitre 14 : Coûts et budget

  - Chapitre 15 : Cadre du suivi - Evaluation

  - Conclusion et recommandation.

Le rapport comporte également les références bibliographiques et une série d’annexes, avec entre autres :

  - Liste des professionnels et des organisations ayant contribué à la préparation du rapport.

  - Equipe d’Etude

  - les listes de présence aux consultations publiques ;

  - les Procès-Verbaux des réunions de consultations publiques ;

  - etc.

- DESCRIPTION DU PROJET ET DE SA ZONE D’INTERVENTION

## Justification et objectif du projet

### Contexte, Stratégie et Objectifs des deux pays

Le Projet de construction du pont régional sur le fleuve Ntem entre Campo (Cameroun) et Rio Campo (Guinée équatoriale) et de facilitation du transport sur le corridor Yaoundé-Bata-Libreville est aligné sur les instruments de planification dans les deux pays. Au Cameroun, le projet est en phase avec le premier pilier de la stratégie nationale de développement (SND30) à l’horizon 2030 à savoir, « la transformation structurelle de l’économie ». Il s’intègre également dans les objectifs de la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodale adoptée par le Gouvernement en 2021 et qui vise notamment, à étendre et densifier des infrastructures et des réseaux de transport terrestre, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien du pays. En Guinée équatoriale, le projet est en droite ligne avec les objectifs du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2020-2035 notamment dans ses axes stratégiques ; (i) production, productivité et industrialisation ; et (ii) durabilité environnementale et développement territorial.

Sur le plan régional, le projet fait partie du premier programme prioritaire de développement consensuel des transports en Afrique centrale (PDCT-AC) et s’inscrit dans le programme d’action à court terme (PACT) du NEPAD auquel les pays ont adhéré. Il est également inscrit dans la liste des douze projets prioritaires de la Commission Economique des Etats d’Afrique centrale (CEMAC).

Au cours de ces dernières années, les deux pays ont consacré d’importantes ressources pour développer leur réseau routier et contribuer à l’intégration de la sous-région. Au Cameroun, grâce au concours financier de la Banque Africain de Développement (BAD), le pays a été connecté au Congo et au Tchad à travers la mise en œuvre des projets d’aménagement de la route Ketta- Djoum et de facilitation des transports sur le corridor Yaoundé-Brazzaville et intégrateur du réseau routier dans le bassin du lac Tchad (Construction du pont sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad)). Par ailleurs, le Gouvernement du Cameroun réalise, un projet d’aménagement des routes de désenclavement du complexe industrialo portuaire de Kribi. En Guinée Équatoriale, plusieurs projets d’aménagement des axes routiers ont été réalisés au cours des vingt dernières années sur ressources propres pour améliorer la mobilité à l’intérieur du pays. Toutefois ce réseau interne souffre d’un déficit d’interconnexion entre les principales villes du pays et d’un manque de connectivité avec les pays voisins. La section Bata- Rio Campo, totalement bitumé reste sous exploitée du fait de l’absence d’un ouvrage de franchissement du fleuve Ntem. La construction du pont sur le fleuve Ntem permet à la partie continentale de la Guinée Équatoriale ainsi que le nord du Gabon, de s’ouvrir vers le Cameroun à travers le corridor Campo-kribi - Yaoundé.

### Contexte Sectoriel et Institutionnel

La faible connectivité des réseaux routiers des pays d’Afrique centrale est handicap majeur à l’intégration régionale et à la libre circulation des personnes et des biens. Dans le cas particulier du Cameroun et de la Guinée équatoriale, l’absence d’un ouvrage de franchissement permanent entre les deux rives du fleuve Ntem est un obstacle au développement des ports de kribi et de Bata dont la complémentarité est, un atout indéniable pour les économies des deux pays. Le pont constitue en effet, le maillon manquant de l’infrastructure d’intégration et de développement des échanges entre les pays de la CEEAC.

La construction du pont aura de considérables impacts positifs sur le développement du Cameroun, de la Guinée Équatoriale et de façon générale des pays de la CEMAC et de de la CEEAC. En effet, une fois aménagé, l’ouvrage de franchissement permettra entre autres : (i) de renforcer la coopération économique entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale ; (ii) de faciliter et d’accroître les échanges commerciaux entre le Cameroun et la Guinée Équatoriale ainsi que les flux transitant par les deux pays en direction et/ou en provenance des autres pays de la région ; (iii) de faciliter le déplacement de personnes le long du corridor Yaoundé-Bata-Libreville ; (iv) de promouvoir l’intégration régionale en Afrique Centrale ; (v) de supprimer les ruptures de la chaîne de transport le long du Corridor Yaoundé-Bata-Libreville ; (vi) de réduire les délais et les coûts de transport et de transit des produits de la Guinée équatoriale et du Nord du Gabon, vers le reste du continent ; (vii) d’assurer la sécurité de transport lors des traversées du fleuve Ntem ; (viii) de promouvoir le développement du transport multimodal, notamment routier-fluvial, le long du corridor Yaoundé-Bata-Libreville ; et (ix) d’améliorer les conditions de vie des populations riveraines du fleuve Ntem et de celles vivant dans la zone d’influence des infrastructures projetées.

## Localisation du projet et de sa zone d’influence

### Localisation administrative et géographique de la zone du projet

Le projet de construction du pont sur le fleuve Ntem est situé dans le village Campo Beach, arrondissement de Campo, Département de l’Océan, Région du Sud. Le site de construction du pont est situé à 920 m de l’embouchure avec une ouverture sur le cours d’eau de 1000 m.

Le projet se développe dans l’embouchure du fleuve le Ntem entre Campo au Cameroun et Rio campo en Guinée Equatoriale

Figure 1: Carte de localisation et de présentation générale du projet

Figure 2 Carte de localisation du projet au Cameroun

## Description sommaire du projet

### Titre et Présentation du projet

Le tableau ci-après présente la fiche du projet en étude ainsi que ses composantes

Tableau 1 Titre et présentation du projet

| FICHE DE PRESENTATION DU PROJET |  |
| --- | --- |
| Programme : | Renforcement de l’intégration économique entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale par le renforcement et l’accroissement de la circulation des biens et des personnes entre les deux Etats |
| Titre du Projet : | Multinational : Projet de construction du pont régional sur le fleuve Ntem entre Campo (Cameroun) et Rio Campo (Guinée équatoriale) et de facilitation du transport sur le corridor Libreville-Bata-Yaoundé. |
| Composantes du Projet | Composante A : Travaux de construction du pont, des voies d’accès et aménagements connexes Composante B : Facilitation du transport, du transit et des échanges incluant (i) Constructions et l’équipement de deux postes de contrôle juxtaposés à la frontière en raison d’un poste pour chaque pays. Composante C : Appui institutionnel et études sectorielles Composante D : Gestion du projet et Indemnisations |
| Numéros du projet : | N 01/C/CEEAC/DIPEM/DI/ST/2016 |
| Localisation : | Cameroun : Région du Sud, département de l’Océan, arrondissement de Campo (rive droite) ; Guinée Equatoriale : Région du Littorale, Arrondissement de Rio Campo (rive gauche). |
| Variante retenue | Variante 3 située à 920 m de l’embouchure. Longueur des accès : Côté Campo : 933 m Côté Rio Campo : 600 m |
| Portée : | 1000 m |
| Coût du projet : | 87 759 163 457 FCFA |
| Durée des travaux : | Cinq ans |
| Promoteur | CEEAC |
| Agence de mise en œuvre | La Maitrise d’ouvrage sera assurée conjointement par : - Au Cameroun, le ministère des travaux publics à travers la Cellule des projets routiers à financement conjoint, - En Guinée équatoriale, le ministère des travaux publics, du logement et de l’urbanisme. Par ailleurs, il sera mis en place pour les activités transfrontalières et communes aux deux pays : (a) une Unité mixte de suivi technique, financier, environnemental et social de l’exécution du projet ; et (b) un comité bilatéral de passation des marchés. |
| Bailleurs de Fonds | BAD |
| Instrument (s) de financement du projet : | Cameroun : Prêt FAD/ Prêt BAD Guinée Equatoriale : Prêt BDEAC/ Don UE |

Le poste de contrôle frontalier est présenté sur la carte ci-après.

Figure 3 Présentation du poste de contrôle frontalier (PCF) côté Cameroun

Il convient de relever que la voie de raccordement à l’autoroute Kribi – Campo ne fait pas partie du projet en étude.

### Caractéristique des ouvrages

      - Caractéristique de l’ouvrage de franchissement sur le Ntem

Cet ouvrage en béton précontraint a une longueur totale de 972 m et comporte 11 (onze) travées indépendantes de 80 m de portée chacune et deux travées de 48 m en rive.

Le tablier est constitué d’un caisson en béton précontraint construit par encorbellement successif de voussoirs coulés en place. Le caisson a une hauteur variable égale 5.0 m en appui et 2.5 sur clavage. Le tablier a une largeur roulable de 7,0 m, deux pistes cyclables de 1,50 m et deux trottoirs de 1,50 m chacun.

Les appuis sont fondés sur des pieux de 1000 mm de diamètre pour les culées C1 et C2, ainsi que pour les piles P1 à P5.

La voie de circulation de l’ouvrage sera constituée d’une chaussée à deux voies de 2x3,50 m de largeur, deux pistes cyclables de 2 x 1,50m chacun et de trottoirs de 1,5 m chacun. La couche de roulement est en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur sur la chaussée et la bicouche de 3 cm sur les accotements.

L’ouvrage sera muni d’un ensemble d’équipements de sécurité comprenant des glissières de sécurité, des panneaux de signalisation ainsi que des signalisations horizontales réfléchissantes. Il est prévu l’éclairage des voies d’accès à l’ouvrage.

L’ouvrage sera protégé des crues exceptionnelles par un ensemble d’infrastructures de protection comprenant des enrochements, des perré-bétonnés ainsi que des engazonnements des talus de remblais. Le drainage des eaux sur l’ouvrage sera assuré par les descentes d’eau qui aboutiront sur des fossés de bas de talus.

        - Données géométriques et contrainte fonctionnelle

- Référentiel de conception géométrique

Les référentiels pris en compte pour la conception routière sont les suivants :

- L’Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines (ICTAVRU) catégorie U60.

- Le guide pratique de la voirie urbaine – le GPVU du CETUR.

- L’instruction interministérielle de signalisation routière – Livre I – 7 parties.

- Le guide sur le marquage de la chaussée en agglomération – CERTU.

- Signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables – CERTU.

- Le guide des carrefours urbains – CERTU ;

- Et accessoirement, le guide d’Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales, carrefours plans.

A- Pont béton précontraint de 135 m de travée

        - Equipements et superstructures

Dispositifs de retenue

Sur le tablier supérieur du caisson, la chaussée routière est bordée par des dispositifs de retenue de type glissières GBA ; sur les trottoirs les dispositifs de retenus à savoir les gardes corps de type BN4/16 sont disposés tout le long.

Revêtements

L’extrados des tabliers est protégé par une chape d’étanchéité de 3cm d’épaisseur munie d’une protection lourde.

Le revêtement des trottoirs sera réalisé à l’aide d’une chape en mortier de ciment bouchardée de trois centimètres d’épaisseur.

Recueil des eaux

Les eaux de chaussées seront recueillies latéralement dans les deux caniveaux « fil d'eau » en asphalte gravillonné et amenées dans deux corniches caniveaux à l'aide d'avaloirs régulièrement espacés. Ces avaloirs devront être compatibles avec la présence de réservations sous trottoirs.

Les caniveaux seront calculés comme pouvant être remplis de liquide de densité 1.5.

La pente minimale du « fil d'eau » des caniveaux sera de 0,7 %.

Les caniveaux fil d'eau franchiront les joints de dilatation d'une façon durablement étanche. Ils seront recouverts de caillebotis rabattables.

Des regards permettront l'entretien du système d'évacuation des eaux pour les parties enterrées au voisinage des appuis d'extrémité.

Les avaloirs seront couverts avec des grilles en fonte amovibles permettant d'intervenir facilement sous trottoirs.

Les interstices des grilles sont minces et correspondant à des dispositifs couramment adoptés sur les espaces piétons/cycles.

Réseaux

Tous ces fourreaux sont disposés dans la corniche, caniveau ou dans le trottoir.

Eclairage

- Il est prévu un éclairage public à énergie solaire pour la chaussée et les trottoirs sur ouvrage ;

- Il est prévu une mise en lumière de la structure ;

- Toutes les parties métalliques de l'ouvrage seront reliées à la terre ;

- Tous les supports des lampadaires solaires sur le pont seront reliés sur le câble équipotentiel (mise à la terre) ;

- Tous les points lumineux seront équipés d’un module de détection de communication ;

- Chaque point d’éclairage public solaire sur les voies d’accès aura sa mise à la terre isolée ;

- Les candélabres sur le pont et la voie d’accès, sont espacés tous les 45 mètres de chaque côté de la voie et positionné en face à face ;

- En ce qui concerne le pont caisson l’intérieur sera éclairé et chaque voussoir sera équipé d’interrupteur pour la commande des luminaires et de deux prises monophasées.

Signalisation

Les portiques et les panneaux de signalisation seront disposés hors ouvrage. La signalisation horizontale sera matérialisée sur la chaussée par une peinture blanche réfléchissante le long de l’ouvrage ainsi que sur les voies d’accès.

Joints de chaussée

Les joints de chaussée et de trottoir seront choisis parmi ceux ayant faits l'objet d’Avis Techniques du SETRA.

Ils seront adaptés à la classe de trafic et variations dimensionnelles extrêmes attendues. Les joints de chaussée seront dotés de solins drainés en asphalte gravillonné coulé. Ils seront réalisés après mise en œuvre de la dernière couche d’enrobés.

Avant cette mise en œuvre, les vides des joints de dilatation seront provisoirement pontés par des tôles métalliques de forte épaisseur.

Charges d’exploitation

Charges d’exploitation routière :

Les charges à prendre en compte pour le dimensionnement de l'ouvrage sont celles définies par Eurocode 1 à savoir :

LM1 (UDL et TS)

LM2 (pour la vérification de la dalle),

LM3. (pour la vérification à la fatigue)

Les ouvrages sont susceptibles de porter des camions type grumier dont la définition est la suivante :

-	Poids total : 100 t

-	Nombre d'essieux : 5

Le premier essieu pèse 7,5 t répartis sur 2 roues dont l'entraxe est de 1,85 m.

Les quatre autres pèsent chacun 23,125 t réparties sur 2 paires de roues. L'entraxe des roues d'une même paire est de 0,35 m et l'entraxe des paires est de : 1,50 m.

Les distances par rapport au 1er essieu sont :

de 4,00 m	pour le 2ème

de 5,45 m	pour le 3ème

de 12,85 m	pour le 4ème

de 14,30 m	pour le 5ème

L'impact des roues est de 0,25 m * 0,25 m

Pour les ouvrages mixtes acier-béton, on pourra aussi considérer le convoi de fatigue modélisé par le camion "BF" tel qu'il est défini dans le "Guide de conception et de justification" Résistance à la fatigue - mai 96 publié par le SETRA, le CTICM et la SNCF. Le poids de ce véhicule sera pondéré par le coefficient représentatif de l'intensité de trafic C = 1,20.

        - Caractéristique géométrique du trace routier

Tracé en plan : Le tracé côté campo est raccordé en alignement droit de 520 m à la future route Lolabé - campo, en suite on a une courbe d’un rayon de 500 mètres suivi d’un alignement droit de 240 mètres avant l’accès au pont. La suite du tracé du côté Rio Campo présente un alignement droit de 270 mètres à la sortie du pont, pour se raccorder à la zone d’aménagement tête de pont.

Profil en long : La route projetée longue de 2400 mètres épouse approximativement le terrain naturel afin d’avoir le moins de terrassement possible. La hauteur maximale de remblai est de 9,0 m au niveau du remblai d’accès au pont.

Les rampes d'accès permettent d'accéder à l’ouvrage et sont constituées en remblai avec des pentes en profil en long de 1,45 % côté Rio Campo et 2,15 % Côté Campo. Ces rampes ont une longueur en tête de 80 m côté Rio Campo et 165 m côté Campo et le profil en travers type proposé pour les voies d’accès, comprend une chaussée en béton bitumineux de 13 mètres et deux accotements de 1,5 x  2 mètres. La hauteur maximale des remblais constitutifs sera de 9,0 mètres. Les pentes transversales sont de 2.5 % en section courante, et de 2.0 % sur les accotements.

Le profil en travers retenu pour les voies d’amorce de l’ouvrage est à deux voies, comportant une chaussé de 7.0 m de largeur et des trottoirs de 1.50 m chacun. La couche de roulement est en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur.

      - Caractéristiques du Poste de Contrôle Frontalier (PCF)

        - Caractéristiques de la voirie et de la plateforme

En se référant au schéma d’aménagement des PCF généralement adopté, il a été distingué quatre (4) principaux circuits de circulation :

- Circuit des véhicules légers et de transport collectif ;

- Circuit des camions de marchandises en transit non sécurisé (TTNS) ;

- Circuit des camions de marchandises en transit sécurisé (TTS) ;

- Circuit piétons.

La prise en compte de la forme des parcelles et des contraintes de raccordement du PCF sur le réseau routier de part et d’autre, ainsi que l’implantation des différents bâtiments des services et des équipements de contrôle et d’exploitation du PCF, ont permis d’esquisser l’aménagement des plateformes.

Le Circuit des véhicules légers et de transport collectif comprend une voie « arrivée » et une voie « départ » qui se raccordent sur deux grands giratoires, marquant l’entrée et la sortie du poste. Entre la voie de départ et la voie d’arrivée se trouve le bâtiment central qui abrite tout le personnel de contrôle et de gestion du poste (police, douane, etc.).

Figure 4 Schéma fonctionnel du PCF

Le circuit des camions de marchandises en transit non sécurisé (TTNS) se trouve dans l’espace dédié aux brigades de douane pour le contrôle des véhicules de marchandises. L’espace comprend un important réseau de voies de desserte. Les échanges et la distribution des flux des véhicules de marchandises sont assurés par les deux grands giratoires à l’entrée et à la sortie du poste.

Le circuit des camions de marchandise en transit sécurisé (TTS) à 2 x 1 voie, séparées s’étire entre les giratoires d’entrée et de sortie du PCF. Ce circuit concerne les camions transportant des marchandises scellées.

Le circuit piéton est aménagé à la périphérie de la plateforme. Il est composé d’une galerie sur laquelle se trouve le bâtiment où sont effectuées les formalités de contrôle des piétons.

Les Caractéristiques géométriques du tracé en plan (rayons de courbes) en section courante ainsi que les rayons de courbure en profil en long sont récapitulés dans les tableaux suivants.

Tableau 2 Caractéristiques géométriques en plan

| Désignation | Valeurs paramètres |
| --- | --- |
| Vitesse de référence (km/h) | 40 |
| Rayon minimal absolu au dévers de 7%. RHm (m) | 40 |
| Rayon minimal normal au dévers 5%. RHN (m) | 120 |
| Rayon au dévers minimal, RH’’ (m) : (Devers associé (2,5%)) | 250 |
| Rayon en plan non déversé, RH’ (m) (devers associé 2,5%) | 400 |

Tableau 3 Caractéristiques géométriques en long

| Désignation | Valeurs paramètres |
| --- | --- |
| Vitesse de référence (km/h) | 40 |
| Déclivité (%) | 8 |
| Rayon en angle saillant, R (m) Minimum absolu, RVm Minimum normal, RVN | 500 1500 |
| Rayon en angle rentrant, R’ (m) Minimum absolu, RVm Minimum normal, RVN | 700 1500 |

En dehors de la voirie, des dépendances et des parkings, il est prévu un ensemble de bâtiments,d’ouvrages et d’équipements dans le poste, notamment :

- un bâtiment principal à R+1 abritant les Services de Police et de Douane ;

- un bâtiment pour les brigades de douane ;

- un entrepôt ouvert Ecor et un magasin ;

- un magasin pour les marchandises délestées ;

- un local pour le fonctionnement du pèse essieux et le scanner ;

- et autres bâtiments : guérites, blocs sanitaires, protection civile, bloc maintenance et poste transfo, espaces de repos, locaux techniques, parc à bétail etc. ;

- des espaces verts.

Pour ce qui est des voies de circulation, un important réseau de voies de circulation organisées autour des deux (02) grands giratoires a été conçu de manière à assurer une discrimination des circuits pour les différents usagers (piétons, véhicules légers, véhicules de marchandises, camions citernes) et une fluidité du trafic au sein du PCF.

Un soin particulier sera apporté au niveau de la signalisation pour permettre une fluidité de la circulation. Ainsi, Il sera placé une signalisation aussi bien verticale, horizontale que lumineuse au niveau des intersections et des points particuliers (gabarit, scanner, pèse essieux, etc.).

        - Drainage des eaux pluviales

Le drainage des eaux pluviales des plateformes sera assuré par des caniveaux en CC2 et des contre bordures CS2 qui seront implantés de part et d’autre au niveau des voies et des parkings.

Ces caniveaux vont drainer les eaux superficiellement jusqu’à des regards à grilles reliés au réseau de drainage par des conduites en PVC Ø 315 mm.

Le réseau principal de drainage sera composé de dalots qui vont acheminer les eaux collectées vers les différents exutoires. Les dimensions des réseaux projetés varient du dalot (0,8 x 0,8) au dalot (1,5 x 1,0) en béton armé.

Quatre (04) exutoires ont été projetés au niveau de la plateforme du PCF Guinée équatoriale et deux (02) exutoires du côté Cameroun.

Des séparateurs d’hydrocarbures ont été projetés au niveau de chaque exutoire afin de protéger le milieu naturel contre les éventuels polluants (huiles, carburants, etc.).

        - Caractéristiques du système d’alimentation en eau potable

Les systèmes d’alimentation en eau potable du PCF Ntem, seront composés de :

- un puits de surface est projeté à environ 400 m au nord-est du PCF camerounais ;

- une station de pompage sur puits assure le refoulement des eaux dans un réservoir calé juste à côté ;

- le réservoir projeté du type surélevé (château d’eau) assure, à son tour, l’alimentation gravitaire du réseau de distribution, constitué des branchements d’eau potable et des poteaux d’incendie (PI) et des robinets d’incendie armé (RIA).

Les systèmes d’approvisionnement en eau potable des PCF seront dimensionnés pour couvrir les besoins en eau des différents consommateurs (personnel d’exploitation administrative du PCF (douane, police, personnel de gestion, etc.), la population de transit (voyageurs et des piétons qui habitent dans les localités riveraines du PCF), le bétail de transit qui peut être mis en parcage en cas de nécessité).

Les critères de conception et de dimensionnement du réseau de distribution sont comme suit :

- nature des conduites : polyéthylène haute densité (PEhd) ;

- conditions d’alimentation en eau potable :

o vitesse minimale : 0,2 m/s ;

o vitesse maximale : 1,2 m/s ;

o pression minimale : 1,0 bar ;

- conditions du réseau d’incendie :

o une bouche d’incendie doit délivrer un débit de 60 m3 /h (17 l/s) sous une charge de 10 m ;

o un robinet d’incendie doit délivrer un débit de 10 m3/h (3 l/s) sous une charge de 10 m.

        - Caractéristiques du réseau d’assainissement des eaux usées

Un système d’assainissement individuel est projeté pour l’assainissement et le prétraitement des eaux usées (eaux vannes et eaux de lavage) générées par les bâtiments et les blocs sanitaires du PCF. Ce système est constitué de canalisation de collecte et d’évacuation des eaux usées entre les regards de branchement aux bâtiments et les fosses septiques correspondantes. Ces fosses assureront un stockage et un prétraitement des eaux usées grâce à une décantation et un traitement anaérobie. Les eaux prétraitées seront par la suite évacuées gravitairement vers les puisards prévus à proximité des fosses septiques.

Les systèmes de collecte des eaux usées est composé de collecteurs en PVC de diamètre 200 et 250 mm qui permettent la collecte des eaux usées au niveau des boites de branchement et leur acheminement vers les fosses septiques.

En récapitulatif, les ouvrages projetés du système d’assainissement des eaux usées du PCF de Ntem, seront composés de :

- 63 boîtes de branchement ;

- 560 ml de conduites en PVC  200 mm et 230 ml de conduites en PVC 250 mm ;

- 40 regards de visite DN1000 ;

- 32 fosses septiques étanches avec puisards, dont 24 de capacités 3 m.

        - Equipements de contrôle et de sécurité

Dans le cadre des travaux de construction du poste de contrôle frontalier de Ntem, des équipements de contrôle et de sécurité seront installés afin de permettre au personnel opérant de réaliser les différentes formalités de passage des biens et des personnes avec efficacité et en toute sécurité.  Ces équipements comprennent essentiellement :

- un (01) pèse-essieux de type dynamique ;

- un (01) scanner pour gros porteurs ;

- deux (02) scanners pour bagages ;

- deux (02) portiques de sécurité pour le contrôle des piétons, soit un par entrée au PCF ;

- deux (02) portiques détecteur pour le contrôle du gabarit des poids lourds, soit un par entrée au PCF ;

- des barrières électriques à commande électronique ;

- des clôtures pour la sécurisation du site

## Consistance des travaux projetés

La mise en œuvre du projet se fera en trois principales étapes :

      - Phase préparatoire

La réalisation du projet nécessitera l’acquisition des terrains pour abriter non seulement le pont, ses voies d’accès et les postes de contrôle frontalier mais aussi les différentes bases du chantier ainsi que les sites d’emprunts et de dépôts des matériaux. Cette acquisition fera l’objet d’expropriation des populations. Certaines acquisitions seront définitives notamment en ce qui concerne l’emprise des voies d’accès au pont et du site de construction du poste de contrôle frontalier. D’autres en revanche seront temporaires, notamment ceux nécessaires pour l’installation des bases de chantier, les emprunts et les dépôts.

Il convient de noter que les expropriations concernant les sites à usage temporaire sont à la charge de l’Entreprise des travaux. Le Maître d’Ouvrage s’emploiera à acquérir les terrains nécessaires avec l’accord des propriétaires ou des occupants, et ce, conformément aux dispositions règlementaires en la matière. En dehors de l’acquisition des terrains, la phase préparatoire comprendra :

- l’installation des bases de chantier ;

- l’amené des engins, des machineries et d’équipements divers pour le chantier ;

- le recrutement de la main d’œuvre.

      - Phase de construction proprement dite

Les travaux de construction du pont, de ses voies d'accès et du poste de contrôle frontalier auront nécessairement des impacts sur l’environnement. Les activités sources d’impacts sont les suivants :

- Dégagement d’emprise ;

- Ouverture et exploitation des gites d’emprunts de matériaux latéritiques et des sites de dépôt de matériau de mauvaise tenue ;

- Aménagement des voies d’accès ;

- Réalisation de l’ouvrage de franchissement sur le Ntem ;

- Installation des centrales à béton et d’enrobé ;

- Transport de matériaux ;

- Construction de poste de contrôle frontalier ;

- Repli du matériel et nettoyage du chantier.

      - Phase d’exploitation

Pendant la phase d’exploitation, les principales activités sont les travaux d’entretien courant et périodique du pont et de ses ouvrages connexes, en vue de prévenir tout problème environnemental qui pourrait survenir.

### Zone d’influence du projet

L’influence environnementale du projet s’exercera à plusieurs niveaux géographiques, constituant la zone d'influence du projet (ZIP). Cette ZIP concernera les localités et leurs populations situées dans une emprise d’environ un (1) km et même au-delà, ainsi que les écosystèmes susceptibles d’être affectés ou non par le projet. Ainsi, suivant les localités directement desservies ou pas par l’ouvrage et la nature des impacts considérés, il est distingué une zone d’impact direct et une zone d’impact indirect.

      - Zone d’impact direct

La zone d’influence directe du projet se retrouve dans la ville de Campo au Cameroun. Elle concerne, les sites d’implantation du pont, des voies d’accès au réseau routier ainsi que les sites d’installation du poste de contrôle frontalier évalué à environ 08 hectares.

Cette zone d’influence directe constitue la partie dans laquelle les interactions entre les activités de chantier et l’environnement vont être plus accentuées pendant les travaux et s’étend sur deux niveaux.

Le premier niveau, qui constitue la zone d’influence rapprochée du projet, correspond à la zone d’impacts directs sur l’environnement biophysique et socio‐économique du projet et concerne :

le couloir de l’emprise de la voie d’accès, du site construction du poste frontalier et du site de construction de l’ouvrage de franchissement qui est définie comme la bande qui sera occupée par ces aménagements et toutes les dépendances (plate-forme, talus, trottoir, assainissement routier, ouvrages de franchissement, site du poste de contrôle frontalier à aménager, etc.) ainsi que l’ensemble des espaces ou voies nécessaires à l’entretien de ces aménagements ou leur exploitation, et ce, sur l’ensemble du linéaire considéré des voies d’accès, de l’ouvrage et du site de construction du poste frontalier ;

les aires d’occupation temporaire de l’Entreprise (sites d’installations de chantier, sites d’emprunts latéritiques, sites de dépôts de matériaux, sites de carrières rocheuses, les voies de déviation, etc.), ainsi que les villes jachères , les zones sensibles situées à proximité immédiate du site de construction de l’ouvrage de franchissement;

les sites identifiés pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement social en termes d’aménagements des infrastructures connexes

Le deuxième niveau, qui constitue la zone d’influence moyenne du projet, concerne l’ensemble du village Campo Beach et de la ville de Campo, les zones naturelles ainsi que les cours d’eau traversés, dont l’état actuel et l’évolution future pourront être influencés par les aménagements envisagés.

      - Zone d’impact indirect

L’aire géographique de la zone d’impact indirect quant à elle, s’étend sur le Département de l’Océan, les localités situés sur la rive côté Guinée Equatoriale, bref l’ensemble des villages et villes compris entre Campo et Douala et entre Rio Campo et Bata, mais aussi et globalement dans toute la Sous-Région Afrique Centrale, compte tenu du caractère intégrateur du projet.

### Environnement du projet

      - Milieu naturel

Le climat de la zone d’insertion du projet est équatorial de type guinéen classique à deux (02) nuances :

- La nuance maritime qui couvre les 4/5 de la zone et se caractérise par l’inexistence de mois secs, la présence de deux (02) maxima (mars et octobre) et de deux (02) minima (janvier et juillet) de pluies. Les amplitudes thermiques sont faibles ;

- La nuance guinéenne de l’intérieur qui est présente à l’Est de la zone. Elle se caractérise par une faible pluviométrie, des températures plus douces, des journées ensoleillées et chaudes, des matinées et nuits fraiches.

Sur le plan de la pluviosité, la zone de Campo se caractérise par une pluviométrie moyenne, des températures plus douces, des journées ensoleillées et chaudes, des matinées et nuits fraiches. Sa pluviométrie annuelle se situe autour de 2 685 mm.

Dans la zone d’étude, elles sont relativement élevées et quasi constantes toute l’année, et l’amplitude thermique n’excède pas 3°C. Il est enregistré dans la zone de Campo, une température moyenne d’environ 27°C. les températures les plus élevées sont enregistrées au mois de février (28,7°C) et mars (28,4°C).

Du point de vue géomorphologique, la majeure partie de la zone d’étude s’étend à l’Ouest du plateau Sud Camerounais. Cet ensemble comporte une surface côtière d’altitude inférieure à 400 mètres.

Sur le plan pédologique, deux formations géologiques existent dans la zone : les formations sédimentaires et les formations métamorphiques. La première commence par le bassin sédimentaire Lokoundjé-Nyong et s’achève par le bassin sédimentaire de Campo. La seconde s’étale du Nord au Sud avec au Nord-est le complexe du Ntem (MEAO, 2003). Les roches métamorphiques (gneiss, migmatites, schistes et quartzites) sont prédominantes (MINFOF, 2006).

Le réseau hydrographique quant à lui comprend le bassin versant du Ntem. Le Ntem qui appartient au bassin de l’atlantique au Sud est le principal fleuve de la région. La zone du projet est drainée par plusieurs rivières parmi lesquels nous pouvons citer : Biwomé, Beva, Mfanekom, Itondé et Ebodjé (Commune de Campo). Ces rivières qui sont pour la plupart à régime permanent, sont souvent peu profonds et encombrés de bancs de sable et de roches.

Sur le plan floristique, l’emprise du projet est caractérisée par des formations de régénération après agriculture itinérante sur brulis. Elles sont constituées des herbacées souvent associées à quelques arbres plus ou moins isolés comme Ie Parasolier (Musanga cecropioides), l'Aboe (Alchornea cordifolia), l'Avom (Cleistopholis patens) et le palmier à huile. A ces formations végétales s’ajoutent des parcelles agricoles sous couvert arboré. Il convient de relever que la zone d’influence directe du projet n’abrite pas de forêts primaires.

Dans la zone d’influence directe de l’étude correspondant à une emprise d’un kilomètre, on rencontre en majorité une faune mammalienne constituée d’espèces communes comme la Civette (Viverra civeta), l’Ecureuil (Funisciurus pyrrhopus), le Lièvre (Lepus crawshayi), le Rat de gambie (Cricetomys sp), le hérisson (Erinaceus europæus), le porc‐épic (Hystrix galeata), le rat palmiste (Xerus erythropus), l’athérure (Atherurus africanus), l’aulacode (Tryonomys swinderianus), etc. La faune ichtyologique est constituée des carpes, des silures, des crevettes, du poisson vipère, du poisson électrique, des écrevisses et d’autres espèces non identifiées par les pêcheurs.

A côté de toutes ces espèces fauniques, on peut distinguer des invertébrés et la pédofaune qui s’adaptent aux conditions du milieu. Leurs rôles dans la biodiversité sont importants, bien que pas totalement connues. Certains participent à la fertilisation des sols par décomposition physique des matières organiques pour l’augmentation des rendements agricoles, d’autres dans l’aération du sol.

      - Milieu humain

Sur le plan démographique, selon les données issues du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2005, la Commune de Campo compte 6 923 âmes dont 3 485 hommes et 3 438 femmes. Cette population est répartie entre l’espace urbain (2 492 habitants, soit 1 220 hommes et 1 272 femmes) et la zone rurale (4 431 habitants, avec 2 265 hommes et 2 166 femmes). La Commune de Campo se caractérise par une faible densité démographique, elle est de l’ordre 2,21 hab. /Km², contre 13,4 hab. /Km² pour la Région du Sud et 37,5 hab. /Km² au niveau national. La communauté Bagyéli représente 1% de la population total de Campo. Ces données montrent que les femmes représentent la majorité de la population de la Commune de Campo. Elles constituent 54% de la population globale, 51% de la population urbaine et 57% de la population rurale. Ce Recensement Général de la Population montre également que dans la commune de Campo, les jeunes dont l’âge est compris entre 06 et 34 ans représentent 44% de la population totale

Les villages de la zone d’influence ou d’impact du projet sont caractérisés par les ethnies suivantes : les Iyassa et les fangs. Les pygmées n’étant pas présents dans cette zone.

Comme activités socio-économiques, la zone du projet est caractérisée par des activités agricoles, la pêche, l’élevage, le petit commerce et l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux.

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, la commune de Campo dispose de quelques forages. Cependant, la commune de Rio Campo ne dispose ni de forage ni une adduction en eau potable. Les populations se ravitaillent au niveau des puits traditionnel dont certains seront impactés avec la mise en œuvre du projet ou au niveau des rivières.

En matière d’occupation du sol, l’agriculture constitue la principale forme d’utilisation de l’espace et la première activité socio-économique des populations de la zone du Projet. En effet, deux types de zone de vocation des terres sont définis : la zone agro-pastorale à priorité agricole et la zone d’habitation.

Sur le plan culturel et archéologique, aucun lieu sacré, ni tombe n’a été identifié dans l’emprise de ce tracé.

Sur le plan santé, Le profil sanitaire de la zone est caractérisé par l'importance de la prévalence des maladies transmissibles. Le paludisme maladie endémique de la zone du projet (durée de transmission estimée à 7-12 mois), les infections respiratoires aigües et les maladies diarrhéiques constituent les causes principales de morbidité et mortalité chez des enfants de moins de 5 ans.

Les données statistiques du Centre Médical d’Arrondissement (CMA) de campo affichent un taux de natalité de 9.8% et un taux de mortalité de 3.8%. Les taux de prévalence des infections respiratoires aigües et des maladies hydriques sont préoccupants (34% et 30%).

En matière de prévention du paludisme les gouvernements ont défini les normes et standards des moustiquaires et des insecticides. La promotion de l’utilisation des moustiquaires imprégnées aux insecticides s’effectue par le biais de campagnes périodiques pour susciter la demande, avec l’aide de plusieurs partenaires.

En ce qui concerne les populations les plus vulnérables (femmes enceintes et enfants de moins de cinq ans), le Gouvernement s’est engagé à distribuer gratuitement les moustiquaires imprégnées à ces populations. D’autres partenaires tels que l’UNICEF, l’OMS, l’Aide Mondiale au Développement, l’ONG Plan et l’Association Camerounaise pour le Marketing Social au Cameroun assurent la promotion de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée en appui au programme gouvernemental.

En termes d’égalité homme- femme, malgré les efforts réalisés dans la mise en application des textes relatifs à la protection des droits de la femme, les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les obstacles à l’égalité des citoyens restent mitigés. En effet, dans plusieurs domaines tels que l’éducation, la formation, l’emploi, etc., les écarts sont perceptibles en matière d’égalité de sexe.

Pour ce qui concerne les vulnérabilités recensées dans la zone du projet, les groupes vulnérables sont nombreux et variés. Quelques cas recensés concernent notamment :

- La femme qui est majoritaire, mais pauvre, et qui pourrait être exposée pendant la mise en œuvre du projet, aux personnels du projet du fait de leurs pouvoirs d’achat élevé ;

- les personnes âgées, les filles mères, les veuves, les orphelins qui sont relativement intégrées dans leurs familles respectives, et qui ont besoin d’un soutien, et qui subissent parfois des violences et des discriminations de toutes sortes ;

- les personnes sans emploi et les femmes célibataires à la recherche d’un emploi

Ces groupes vulnérables qui seront impactés par le projet à des degrés divers ne bénéficient pas toujours de l’encadrement souhaité des administrations en charge pour les raisons suivantes :

- le manque de logistique pour la réalisation de leurs missions ;

- l’insuffisance du personnel qualifié.

- PRINCIPALES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA ZONE D’ETUDE

Les conditions socio-économiques de la zone d’étude ont été décrites à partir des résultats des enquêtes menées par l’équipe en charge des études sur le terrain. Ces enquêtes ont été menées dans la localité de Campo Beach qui abrite le projet. Elles ont permis d’inventorier et de collecter des informations de base sur la population affectée, et de dresser une liste de bénéficiaires en fonction des catégories de pertes subies. Les personnes affectées par le projet ont été recensées et l’inventaire des biens impactés a été effectué.

  - Caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques des Personnes affectées par le Projet (PAP).

Les études socioéconomiques revêtent une importance particulière dans le processus de développement d’un Plan d’Action de Réinstallation. Elles permettent d’établir une ligne de référence qui servira de base à l’évaluation du succès du Plan d’Action de Réinstallation. En effet, les études socio-économiques ont pour objet :

- d’établir de façon exhaustive la liste des personnes affectées ;

- de catégoriser les personnes affectées afin de rechercher les mesures de compensations appropriées adaptées à chaque catégorie ; et principalement surtout,

- d’identifier les groupes vulnérables et de formuler les actions d’accompagnement et d’assistance spécifiques nécessaires en leur endroit ;

- de faire l’inventaire des biens, des infrastructures et impactées dans la zone du projet ;

- d’étudier les activités de production des personnes affectées ;

- de mener toute enquête sur le régime foncier et autres interactions sociales au sein des populations affectées.

L’analyse du profil socio-économique porte prioritairement sur les Personnes Affectées par le Projet (PAP) et les chefs de ménages recensés sur les emprises du projet.

Un inventaire des biens et mises en valeur affectés a été fait dans le cadre des enquêtes d’expropriation. La partie suivante présente les caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques des personnes impactées.

    - Données d’enquêtes socioéconomiques

      - Sexe et localisation des chefs de ménages

Le tableau ci-dessous montre que l’enquête socioéconomique a porté sur 15 chefs de ménages installés sur l’emprise des voies d’accès et sur le site du poste de contrôle frontalier. Ces chefs de ménage sont repartis en 08 hommes et 07 femmes

Tableau 4.  Structure des chefs de ménages par sexe

| Commune | Localité | Sexe | Nombre | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Campo Beach | Homme | 8 | 53 % |
|  |  | Femme | 7 | 47 % |
|  |  | Total | 15 | 100 % |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

Il ressort de ce tableau que 53 % des chefs de ménages sont les hommes, contre 47% de femmes.

Tous ces chefs de ménages se trouvent dans le village Campo Beach, arrondissement de Campo.

      - Situation matrimoniale des chefs de ménages

Cette partie traite de la situation matrimoniale des chefs de ménages affectés par le projet qui ont fait l’objet d’enquêtes socio-économiques. D’emblée, on peut noter que Huit (8) chefs de ménages sont mariés, trois (3) chefs de ménages sont célibataires et quatre (4) chefs de ménages Veuves.

Tableau 5  Situation matrimoniale des chefs de ménages

| Situation matrimoniale | Nombre | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Non réponse | 00 | 0.0% |
| Célibataire | 03 | 20 % |
| Marié | 08 | 53.33% |
| Veuve | 04 | 26.67 % |
| Total | 15 | 100 % |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

      - Niveau d’instruction des chefs de ménages

Le tableau ci-dessous indique le niveau scolaire des chefs de ménage ainsi que l’existence ou non de personnes non scolarisées en leur sein.

Tableau 6. Niveau d’instruction des chefs de ménages

| Niveau d'instruction | Nombre | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Sans éducation | 00 | 0.0% |  |
| Primaire | 6 | 40 % |  |
| Secondaire | 8 | 53 % |  |
| Universitaire | 1 | 7 % |  |
| Autodidacte | 00 | 0.0 % |  |
| TOTAL | 15 | 100,00% |  |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

Il ressort de ce tableau que tous les chefs de ménage ont au minimum un niveau primaire, été que parmi eux, six (6) ont fait le primaire soit 40 %, 8 (huit) ont fait le primaire et le secondaire soit 53 %, un (1) a fait l’université, soit 7 %. Il n’existe aucun autodidacte.

      - Ages des PAP

L’âge des PAP est mentionné dans le tableau ci-après.

Tableau 7 Ages des PAP sur le projet

| Tranches d’âges | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| De 0 à 5 ans | 00 | 0.0% |
| De 6 à 10 ans | 28 | 27% |
| De 11 à 20 ans | 27 | 26% |
| De 21 à 25 ans | 25 | 24% |
| De 26 à 30 ans | 5 | 5% |
| De 31 à 35 ans | 11 | 10% |
| De 36 à 40 ans | 1 | 1% |
| De 41 à 50 ans | 1 | 1% |
| De 51 à 60 ans | 5 | 5% |
| 60 ans et plus | 3 | 3% |
| TOTAL | 105 | 100,00% |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

Il ressort du tableau ci-dessus que 27 % des personnes affectées par le projet appartiennent à la tranche d’âge comprise entre 0 à 10 ans. 50 % dans la tranche d’âge comprise entre 11 et 25 ans. Celles qui ont entre 26 et 40 ans représentent 16 % de l’ensemble des PAP. Seulement 9 % des PAP sont âgées de plus de 50 ans.

      - Nombre de personnes affectées par le projet (PAP) scolarisées

Le tableau ci-après présente le nombre de PAP dans les ménages et ceux qui sont scolarisés.

Tableau 8 Nombre de PAP scolarisées

| Localités | Géolocalisation | Personnes affectées par le projet (PAP) | Nombre de personne scolarisée | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo Beach |  | 105 | 53 | 50.5 % |
|  | Total |  |  |  |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

Il ressort du tableau ci-dessus que sur les 105 PAP, 53 personnes vont à l’école, soit un pourcentage de 50.5 %. PAP scolarisés.

      - Activités socioprofessionnelles des chefs de ménages

Les activités socioprofessionnelles des chefs de ménages sont présentées en faisant référence à l’activité principale d’une part et à l’activité secondaire d’autre part.

Tableau 9 Activités socioprofessionnelles des chefs de ménages

| Activités des chefs de ménages | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Commerce | 1 | 7% |
| Sans emploi | 0 | 0% |
| Agriculture et commerce | 3 | 20% |
| Agriculture | 2 | 13% |
| Pêche et Agriculture | 6 | 40% |
| Autres (commerce, gestionnaire pirogue, peintre) | 3 | 20% |
| Total | 15 | 100,00% |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

Les données du tableau ci-dessus révèlent que les personnes enquêtées sont reparties comme suit : 13% pratiquent l’agriculture ; 20% l’Agriculture et le commerce ; 40 % font la Pêche et l’agriculture, 7% pratiquent le commerce et 20 % s’occupent à d’autres activités (commerce, gestionnaire pirogue, peintre).  60% pratique plus d’une activité à la fois.

      - Revenus mensuels des chefs de ménages

Les revenus moyens mensuels des chefs de ménages sont repris dans le tableau ci-après.

Tableau 10 Revenus moyens mensuels des chefs de ménages

| Revenu mensuel | Nombre | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Entre 0 et 10 000 | 0 | 0,0% |
| Entre 10 001 et 50 000 | 9 | 60,00% |
| 75 000 et 150 000 | 4 | 26,64% |
| 150 000 et 200 000 | 2 | 13,33 % |
| Total | 15 | 100 % |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

Le revenu mensuel des PAP est plus ou moins faible. Toutefois on peut noter également 60 % ont un revenu inférieur ou égale à 50000 F CFA par mois et 26,64% ont un revenu compris entre 75000 et 150000 F CFA par mois et seulement 13,33 % ont un revenu compris entre 150000 et 200000 F CFA par mois.

      - Existence de handicap et/ou maladie chronique chez les PAP

Le tableau ci-après indique le nombre de personnes qui ont un handicap et/ou une maladie chronique. Cela permet ainsi de mieux apprécier la sensibilité de la réinstallation pour les personnes qui ne dépendent que de l’activité affectée pour subvenir aux besoins des membres du ménage.

Tableau 11.  Existence Handicap/maladie chronique

|  | Nombre | Pourcentage |
| --- | --- | --- |
| Présente un-Handicap / maladie chronique | 9 | 60% |
| Aucun handicap | 6 | 40% |
| Sans réponse | 0 | 0.0% |
| Total | 15 | 100,00% |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

D’après les données de l’enquête, nous avons un taux de 60 % représentant le pourcentage de ménage abritant une ou plusieurs personnes présentant un handicap ou une situation de vulnérabilité. Comme type d’handicap, il a été recensé les handicapés moteurs, un enfant drépanocytaire, un enfant présentant une mal formation à la bouche, et plusieurs cas de cataractes et de cécité .

      - Situation du genre et spécialement des chefs de ménages par localité

Le tableau suivant présente la réparation des sexes par localité. Pour ce qui est des chefs de ménages, les enquêtes de terrain ont permis de remarquer que les chefs de ménages affectées comprennent 8 hommes mariés sur les 15 chefs de ménages recensés. Il a été également recensé 4 veuves. La répartition du genre du chef de ménage est détaillée dans le tableau suivant :

Tableau 12 Genre du Chef de ménage

| Arrondissement | Localité | Hommes | Femmes | Veuves | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Campo beach | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Total |  | 8 | 3 | 4 | 15 |

Source : Enquêtes terrain, avril 2023

  - Caractéristiques et critères de vulnérabilité des PAP

Les personnes vulnérables sont celles qui risquent de devenir plus vulnérables du fait du déplacement ou de l’impact social du projet sur les biens ou leur source de revenu. L’enquête socioéconomique qui a été menée lors de la préparation du présent PAR a permis d’identifier à la suite de l’analyse des données, les différentes catégories de personnes qui peuvent être qualifiées de vulnérables :

- les femmes veuves;

- les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres maladies graves, chroniques ou incurables (insuffisance rénale, diabète, cancer);

- les personnes âgées sans soutien ;

- personnes très pauvres ;

- les ménages dirigés par des femmes ou des enfants,;

- les personnes en situation de handicap ;

- les minorités,

- etc.

Dans le cadre du projet, c’est surtout le volet social de la vulnérabilité qui a été pris en compte. Parmi la population concernée par l’expropriation des biens et mises en valeur dans le cadre du projet, il a été recensé 3 (trois) catégories de personnes vulnérables réparties en :

- 7 (sept) femmes cheffes de ménages dont 4 (quatre) veuves ;

- 4 (Quatre) personnes en situation de handicap (handicapés moteurs, cécité et cataracte) ;

- 5 (Cinq) personnes atteintes de maladies graves, chroniques.

Il convient de noter que certaines femmes veuves sont également porteuses de maladies chroniques ou d’handicaps.

Le tableau ci-dessous présente les chefs de ménages et les PAP vulnérables suivant les 3 catégories ci-dessus.

Tableau 13.  Situation de vulnérabilité recensée chez les chefs de ménages et les PAP

| Village | Nom et Prenom | Sexe | Situation de vulnérabilité des chefs de ménage | Autres handicaps ou maladies graves des PAP | Nombre de personnes concernée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo Beach | TCHELE epse EBODO Emilienne | F | Veuve | Mal de dos chronique | 01 |
|  | Eboutou Engon Epse Doumbé | F |  |  | 01 |
|  | Tyopi Armelle | F |  |  | 01 |
|  | MBOKAMBA Séraphine | F |  |  | 01 |
|  | NDOUMBE Ernest | M |  | Cécité et diabète Belle mère | 01 |
|  | BODEKE SOKOU Mariette | F | Veuve | Cataracte et fatigue (82 ans) | 01 |
|  | INYANDJI Epse MEYE MASSONO ROSE | F | Veuve | Sœur ainée vivant avec elle est hypertendue | 02 |
|  | MAKOKOU MALONGA Xavier | M |  | Fils avec une mal formation à la bouche | 01 |
|  | ITONGOLO EBODO Leopold | M |  | Fils drépanocytaire | 01 |
|  | NDONI Mayo Cecile | F | Veuve | Hypertendue (70 ans) | 01 |
|  | EVAGNAKA François | M | Douleurs lombaires, cataracte, très fatigué (plus de 80 ans) |  | 01 |
|  | KOHOUE EBODO Prosper | M | Mobilité réduite suite à un AVC |  | 01 |
| Total |  |  |  |  | 13 |

Source : Enquêtes socioéconomiques, avril 2023

Légende. F= féminin ; M= masculin

- IMPACTS POTENTIELS DU PROJET

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne développera que les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise routière et de réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances pouvant en découler. Une attention particulière sera portée sur les personnes vulnérables pour s’assurer qu’elles ne se retrouvent pas en situation plus précaire. La mise en œuvre du projet aura à la fois des impacts sociaux positifs et négatifs.

## Activités engendrant la réinstallation

La mise en œuvre du projet nécessitera un besoin foncier d’environ 8 ha pour le poste de contrôle frontalier et 3,73 ha pour la voie d’accès côté Cameroun.

La libération de l’emprise de la voie d’accès et du site destiné à la construction du poste de contrôle frontalier reste la principale activité du projet qui engendrera la réinstallation des populations affectées.

### Sources d’impacts

Les sources d’impacts sont les différentes activités découlant du projet, et pouvant avoir une incidence sur les E.V.E. Elles sont réparties en deux groupes suivant leur période d’apparition :

Pendant la phase de réalisation des travaux

Les actions retenues comprennent l’ensemble des travaux d’installation de chantier, les travaux de dégagement et nettoyage (débroussaillage et déforestage), des emprises (20 m de part et d’autre de l’axe de la voie d’accès), les grands terrassements, l’exploitation des zones d’emprunts et carrières, les mouvements des véhicules de transport de matériaux, du personnel et des engins de chantiers, la construction du corps de chaussée, les travaux de construction de l’estacade, les travaux de fondations profondes (forages des pieux) la construction des appuis du pont dans le fleuve, les travaux de construction des structures de l’ouvrage, l’aménagement des voies d’accès à l’ouvrage, la construction des bâtiments du poste frontalier, la stabilisation des talus de remblais, la construction des ouvrages d’assainissement, , la mise sur pied de certains équipements, le fonctionnement des installations fixes des entreprises de travaux, etc.

En marge des travaux, le recrutement du personnel et leur présence sur le chantier sont considérés comme des sources d’impact sur le milieu humain à travers les risques de conflits avec les populations locales, VBG, EAS/HS et de propagation de maladies (IST/SIDA).

Pendant la phase d’exploitation de l’ouvrage

Les actions répertoriées concernent les incidences que peuvent avoir : la présence physique de l’ouvrage et les impacts environnementaux qui pourraient apparaître à la suite de son usage et lors des travaux d’entretien.

## Impacts potentiels du projet sur les personnes et les biens

Les impacts potentiels sur les éléments valorisés de l’environnement (EVE) étant présentés de manière exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), le présent paragraphe s’intéresse uniquement aux impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de l’emprise routière et de réalisation des travaux, en réduisant au maximum les nuisances pouvant en découler. Une attention particulière sera portée sur les personnes vulnérables pour s’assurer qu’elles ne se retrouvent pas en situation plus précaire.

### Impact sociaux négatifs

      - Impacts sur les personnes, les biens et les sources de revenus dans l’emprise du projet

Les travaux de construction du pont nécessiteront la libération d’une emprise de 3,73 ha pour la voie d’accès et environ 8 ha pour le site de construction du poste de contrôle frontalier. Les activités de libération d’emprise, de dégagement ou de terrassement vont occasionner des pertes de sources de revenus agricoles et d’accès à des sources de revenus et nécessiter la restauration de moyens d’existence pour les personnes affectées. D’une manière générale, les impacts qui seront notés dans le cadre du projet sont entre autres :

- la perte de terres agricoles et champs de cultures associées ;

- la perte de récoltes et d’arbres ;

- la perte de terrains nus ;

- la perte de sources de revenus agricoles ;

- la perte d’arbres fruitiers ;

- etc.

La perte d’arbres fruitiers donne lieu à la perte d’une source de revenu et donc donne droit à une compensation au profit du ménage qui exploite ou qui est propriétaire de ces arbres.

      - Impacts sur les bâtiments et les structures de bâties

Les travaux de libération d’une emprise d’environ 8 ha pour le site de construction du poste de contrôle frontalier devront engendrer la destruction d’une maison en cours de construction.

Au total la réalisation du projet aura un impact sur une structure bâtie. La perte sera définitive pour cette construction localisée dans les emprises du projet.

      - Impacts liés aux pertes de parcelles agricoles et d’arbres plantés

Les emprises de la voie d’accès à l’ouvrage et du poste de contrôle frontalier abritent des parcelles agricoles, des cultures et de arbres fruitiers. Certaines parcelles et mises en valeurs seront affectées par le projet. La perte des parcelles aura comme conséquences immédiates la réduction des surfaces cultivables et de la quantité des récoltes. La coupe des arbres plantés entrainera la perte de l’ombrage et des revenus pour ce qui concerne les arbres fruitiers.

      - Perte des terres cultivables

L’ouverture de la voie d’accès à l’ouvrage de franchissement et du site destiné à la construction des postes de contrôle frontalier entrainera la perte définitive des surfaces de terrain destinées à la pratique de l’agriculture de l’ordre de 11,7 ha soit 3,7 ha occupés par la route finie et 8 ha par le poste de contrôle frontalier. Les sols concernés sont les sols forestiers qui présentent des difficultés liées au défrichage des sols.

      - Risque de conflits et troubles sociaux

Bien que le présent projet jouisse de l’adhésion de toutes les parties prenantes, dont celle des communautés locales, il n’en demeure pas moins que certains risques de conflits existent. Les risques de conflits et troubles sociaux peuvent être liés à la gestion des indemnisations ou encore à la cohabitation entre les populations riveraines et le projet. Concernant les indemnisations, une mauvaise évaluation des biens ou identification des légitimes propriétaires et le non-respect des limites des propriétés des victimes pourront être source de conflit, perturbant ainsi la cohésion sociale et l’ordre public. C’est ainsi que la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de gestion des plaintes a été préconisé dans le cadre du présent Plan d’Action de Réinstallation.

      - Perte d’activités génératrices de revenus des personnes exerçant dans l’activité de traversée du fleuve

Plusieurs piroguiers et dockers opèrent actuellement dans la zone de projet. Leurs activités consistent au transport des personnes et des biens (marchandises) entre les deux pays. Ces opérateurs gagnent des revenus substantiels dans cette activité de traversée des biens et des personnes entre Rio Campo et Campo.

L’exploitation de l’ouvrage devra systématiquement mettre fin à leurs activités. Aussi, les propriétaires des pirogues vont perdre entièrement les revenus générés quotidiennement par leurs pirogues. Etant donné que cette activité est la principale source de revenus de ces opérateurs et leurs familles, la perte totale de cette source de revenus engendrera l’appauvrissement de ces opérateurs.

Il a été envisagé dans le cadre du présent PAR, la restauration des moyens de subsistance de ces opérateurs qui seront déplacés dans le cadre du projet, avec pour objectif de définir et mettre en œuvre des mesures sociales et économiques pour permettre la continuité et le développement des activités socioéconomiques susceptibles d'améliorer, de façon sensible, leurs conditions de vie.

Le tableau ci-après mentionne les Biens et mises en valeurs recensés dans l’emprise de l’ensemble du projet.

Tableau 14. Biens et mises en valeurs présentes dans l’emprise de la route

| Désignation | Type | Nombre/Quantité |
| --- | --- | --- |
| Nombre de personnes affectées par le projet | Populations riveraines | 105 |
| Nombre de chefs de ménages | Populations riveraines | 15 |
| Terres agricoles | Superficie totale de terres agricoles perdues (ha) | 11,73 ha |
| Cultures | Nombre de ménages ayant perdu des cultures | 15 |
| Constructions | Nombre de construction détruites | 01 |
| Infrastructures socio-communautaires | Nombre total d’infrastructures socio-communautaires détruites | 00 |
| Arbres cultivés | Nombre total d’arbres plantés adultes détruits | 233 |

Source : Enquêtes de terrain, avril 2023

## Impact positifs générés par le projet

Les avantages de la prospérité économique induite par la mise en œuvre et l’exploitation des ouvrages projetés ainsi que les impacts positifs sont entre autres les suivants :

- renforcement de l’intégration sous régionale et amélioration des échanges inter régionaux et flux commerciaux ;

- accroissement des échanges commerciaux entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale ;

- contribution au développement économique de la zone du projet à travers la participation à la création de revenus ;

- contribution à la réduction de la pauvreté ;

- amélioration de l’état des infrastructures et la qualité des services ;

- stimulation des activités économiques ;

- amélioration de l’état des infrastructures et équipements et la qualité des services ;

- contribution à l’amélioration du cadre de vie des populations à travers la mise à disposition d’infrastructure de qualité, et à la réduction de la pauvreté ;

- création d’emplois pendant les travaux ;

- opportunités d’emplois/dynamisation des activités lucratives et développement des localités ;

- amélioration des conditions de vie des femmes à travers leur implication dans les activités génératrices de revenus ;

- Etc.

Plus spécifiquement :

Sur le plan Social :

- amélioration des conditions de vie des populations jouxtant l’infrastructure routière dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale et des aménagements connexes au profit de ces populations (construction de points d’eaux, de salles de classes, etc.) ;

- sensibilisation contre les IST/VIH/SIDA et les grossesses non désirées, la prévention et la réponse aux risques de VBG/EAHS, la protection de l’environnement et la sécurité routière dans la zone du projet ;

- L’amélioration de la mobilité des personnes et des biens entre les deux rives du fleuve ;

- Etc.

Sur le plan Économique :

- fluidité des échanges entre le Cameroun et la RGE ;

- relèvement du niveau du commerce dans la sous-région entre le Cameroun, le la RGE et le Gabon via la baisse du transport terrestre des marchandises.

Sur le plan Financier :

- création d’emplois directs et indirects durant la mise en œuvre du projet ;

- sous traitance de certaines tâches au profit des PME locales (développement de la fourniture locale de biens et services) ;

- rehaussement du PIB.

## Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation

Le principe de la politique de réinstallation est de ne pas porter préjudice aux populations ou aux communautés à cause d’un projet. Chaque projet doit éviter toute réinstallation et quand ce n’est pas possible, la réduire au minimum. Toutes les considérations techniques, économiques, environnementales, et sociales doivent être envisagées et prises en compte afin de minimiser dans la mesure du possible l’expropriation de terres et des biens et l’accès à des ressources.

Dans le cadre du projet, les initiatives ci-après ont été prises pour éviter ou réduire au maximum les déplacements :

- le choix judicieux du tracé de l’ouvrage de manière à éviter les zones densément peuplées et les habitations à Campo Beach.

- le respect de l’emprise utile de 20 m de part et d’autre de l’axe de la route au niveau des voies d’accès côté Cameroun ;

- la localisation des sites d’emprunts et des carrières de roche et leurs pistes d’accès là où il y a moins d’infrastructures à exproprier ;

- la localisation autant que faire se peut, des installations induites (centrales à béton, centrales à bitume, station de concassage, stations de criblage, dépôts d’hydrocarbures, dépôts de matériaux de construction, etc.) et la base-vie de l’Entreprise sur des emprises existantes et libres ;

- l’établissement du calendrier d’expropriation en tenant également compte, autant que faire se peut, de la période des récoltes des cultures et de la saison des arbres fruitiers, afin de minimiser les pertes de revenu pour les propriétaires.

## Mesures de mitigation

Pour atténuer l’impact du projet en matière d’occupation des terres, il est préconisé de :

- mettre en œuvre le Plan d’Action de Réinstallation Intégral élaboré à cet effet ;

- ne pas démarrer le projet tant que toutes les procédures d’expropriation ne sont pas achevées depuis le constat et l’évaluation jusqu’au règlement effectif des indemnités aux populations riveraines ;

- prévoir une assistance aux Personnes Affectées par le Projet (PAP) et l’implémenter pendant tout le processus d’expropriation ;

- offrir aux communautés et personnes déplacées une indemnisation de la perte d’actifs au coût de remplacement intégral, ainsi que d’autres assistances leur permettant d’améliorer ou, au moins, de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens d’existence ;

- prévoir des mesures de restaurations des moyens de subsistances pour les opérateurs piroguiers à déplacer dans le cadre du projet ;

- mettre en place une procédure d’indemnisation transparentes et appliquées systématiquement à toutes les personnes affectées par le projet ;

- etc.

Les mesures préconisées ci-dessus concourent à rendre favorable l’Indemnisation juste, objective, équitable et préalable, avant le démarrage des travaux, des personnes affectées par le projet pour les biens préalablement identifiés.

.

- CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIÈRE DE RÉINSTALLATION

Le présent chapitre définit les procédures juridiques et administratives applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et de réinstallation des populations en République du Cameroun, et décrit les recours disponibles pour les personnes déplacées dans le système judiciaire, et les délais normaux pour ces procédures ; et d’autres mécanismes possibles existants en matière de règlement des différends, qui peuvent être pertinents pour le projet. Il présente également la politique de la Banque Africaine de Développement (BAD) sur la réinstallation involontaire de 2003, la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation, et fait une comparaison entre cette politique et la règlementation camerounaise.

## Cadre Politique et Légal

## Constitution du Cameroun et droit de propriété

L’accès à la propriété foncière est régi au Cameroun par le droit traditionnel et les lois modernes. Le droit à la propriété relève des principes fondamentaux concernant la protection des droits individuels dont le droit de propriété. Le préambule en la matière contient la clause ci- après : « La propriété individuelle est le droit d’user, de jouir et de disposer de biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique, et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. »

Ces dispositions constitutionnelles sont reprises par l’ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier qui dispose notamment en son article 12 que : « pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation. Cette procédure est engagée soit directement lorsqu’elle vise à réaliser des opérations d’intérêt public, économique ou social ; soit indirectement à la demande des communes, des établissements publics ou des concessionnaires de service public lorsque des tentatives de règlement à l’amiable entre ces organismes et les propriétaires se sont révélées infructueuses ».

Les critères d’indemnisation des parties affectées par la réalisation d’un projet à utilité publique sont prescrits par les dispositions règlementaires.

## Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif

La Stratégie Nationale de Développement Cameroun 2030 s’appuie sur les leçons de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) dont elle prend le relais jusqu’en 2030, dans la perspective de l’accomplissement des objectifs de la Vision 2035 qui ambitionne de faire du Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité ».

Cette nouvelle stratégie intègre la nécessité d’une plus grande cohésion sociale, afin que les fruits de la croissance bénéficient à tous les Camerounais comme le résultat d’un effort collectif, dans un élan de solidarité nationale. Elle ambitionne de procéder à la transformation structurelle de l’économie en opérant des changements fondamentaux dans les structures économiques et sociales afin de favoriser un développement endogène, inclusif tout en préservant les chances des générations futures. Le cap étant de faire du pays, un Nouveau Pays Industrialisé.

L’objectif visé par la construction du pont sur le fleuve Ntem est en adéquation avec la vision de ce document.

## Politique nationale de promotion du genre

Le Cameroun s’est doté d’une Politique Nationale Genre (2011-2020) dans le but de promouvoir une société équitable et égalitaire entre les hommes et les femmes en vue d’assurer un développement durable. Ce document a été adopté en 2014, suivi en 2016 du Plan d’Action multisectoriel pour sa mise en œuvre.

La Politique Nationale Genre est le document national d’orientation et de référence en matière de promotion de l’égalité de genre. Ce document permet de mettre la gent féminine au cœur des politiques de développement. Il dresse l’état des lieux des problématiques liées au faible niveau d’éducation des filles, les discriminations et les violences faites aux femmes, le taux élevé de mortalité maternelle, le faible pouvoir économique des femmes, leur faible participation à la vie publique et aux « decision-making », etc. Le document propose également des solutions pour inverser la tendance. Notamment avec la promotion de l’égal accès des hommes et femmes à l’éducation, à la formation, à l’information ; et le renforcement du dispositif institutionnel de promotion du genre.

Le processus d'actualisation de cette Politique Nationale Genre (2011-2020) a été enclenché par une évaluation locale de l'appui à la budgétisation sensible au genre. L’accent devant être mis sur :

- la poursuite de la politique d’accès équitable des filles et des garçons, des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’information;

- le renforcement des programmes conçus pour encourager l’entreprenariat féminin et des jeunes ;

- l’intensification des concertations avec le système bancaire pour ouvrir les crédits à cette frange de la population ;

- les principes visant à assurer une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans la vie publique et politique ;

- etc.

## Stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le Genre

La Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (2017-2020) a pour objectif de contribuer à réduire de moitié à l’horizon 2020, le taux de prévalence des différentes formes de violences basées sur le genre. Elle a pour but de mettre à la disposition des acteurs un document de référence pour conduire les actions de prévention et de réponse aux VBG d'une manière coordonnée et efficace.

La préoccupation fondamentale est de lutter contre les inégalités de genre à l’origine de la marginalisation, de la paupérisation, de la vulnérabilité des femmes et de la violence basée sur le genre souvent exacerbées en contextes de crise et de conflit.

Le document de Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre présente un état des lieux des violences basées sur le genre au Cameroun, les causes, facteurs / auteurs et survivants des VBG, la Réponse nationale pour faire face à ces violences, et propose des principes directeurs qui donnent des orientations stratégiques à cette Stratégies, ainsi que l’importance du partenariat entre les pouvoirs publics, les agences du système des nations Unies, les autres partenaires au développement et les organisations de la société civile pour la mise en œuvre, le suivi de la réduction de la féminisation de la pauvreté et la réduction de la violence faite aux femmes.

## Régime de propriété des terres au Cameroun

Le régime foncier est marqué par la coexistence d’un régime foncier traditionnel ou « coutumier » et d’un régime foncier « moderne ». Le droit de propriété est régi par la Constitution de 1972, révisée en 1996, qui établit les principes fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit de propriété.

Par ailleurs, les ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974 sont les lois fondamentales qui définissent la propriété privée, le champ des domaines public et privé de l’Etat ainsi que du domaine domanial. Selon cette typologie des statuts d'occupation foncière, quatre cas sont à considérer :

      - Domaine public de l’Etat (chapitre 1 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974).

D’après l’article 2, font partie du domaine public, tous les biens, meubles et immeubles qui par nature ou destination sont affectés soit à l’usage du public, soit aux services publics. Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

La propriété publique (articles 3 et 4) est divisée en propriété naturelle et en propriété publique artificielle. La propriété naturelle comprend les côtes, les voies d’eau, le sous -sol.

La propriété publique artificielle comprend les terrains utilisés pour différents usages publics tels que les routes, voies de chemin de fer, les ports, les aéroports et l’espace aérien. « Néanmoins certaines parties du domaine public peuvent faire l’objet d’affectations privatives soit sous la forme de concession, d’une durée maximale de 30 ans, soit sous la forme d'un permis d’occupation révocable à tout moment » (article 13).

      - Domaine privé de l'Etat (chapitre 1 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974)

D’après l’article 10, font partie du domaine privé de l’Etat:

- les terrains qui supportent les édifices, constructions et aménagements réalisés et entretenus par l’Etat;

- les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun;

- les immeubles dévolus à l’Etat en vertu d’expropriations pour cause d’utilité publique;

- les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national.

      - Domaine national (Titre 3 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974)

D’après l’article 14, il s’agit des terres non classées dans le domaine public et ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété privée.

D’après l’article 15, les terres du domaine national se divisent en 2 parties :

- les terres dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur probante (maisons d’habitation, cultures, plantations, parcours) ;

- les terres libres de toute occupation. L’article 17 précise : les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, qui à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exploitent ou occupent des terres de la première catégorie de l’article 15, continueront de les occuper et les exploiter. Ils pourront sur leur demande, obtenir des titres de propriété.

      - Terres privées (titre 2 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974)

Elles correspondent à des terres ayant reçu un titre légal de propriété. En zone rurale, cette catégorie est absente.

      - Inventaire des terres et personnes affectées par l’expropriation pour cause d’utilité publique

Suivant les dispositions combinées de l’article 2 de la loi N°85/09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et de l’article 18 de l’ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 sus visé, les terres susceptibles de retrait involontaire au Cameroun sont en l’occurrence :

- Les terres objet du droit de propriété

- Les terres immatriculées ;

- Les «freehold» lands (terres enregistrées dans le territoire du Cameroun  sous mandat français) ;

- Les terres acquises sous le régime de la transcription ;

- Les concessions domaniales définitives ;

- Les terres consignées au «grundbuch» (livre foncier sous la période allemande).

- Les terres constituant de plein droit le domaine national:

- Les terrains d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme et une mise en valeur probante ;

- Les terres libres de toute occupation effective ;

- Les marécages supportant des plantations aménagées avant le 5 août 1974.

Les terres du domaine public, terres qui par nature (mer, cours d’eau et marécages) ou par destination (terrains supportant des infrastructures spécifiques) sont affectés aux services publics ou à l’usage direct du public, supportant des mises en valeur réalisées par des personnes de bonne foi avant le 5 aout 1974, en vertu des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance N°74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.

C’est le lieu de rappeler que l’emprise évidente de l’homme et la mise en valeur probante des terres du domaine national de première catégorie peut résulter de l’action de l’Etat, des personnes physiques ou morales autres que l’Etat et des collectivités coutumières.

A cet égard, les personnes affectées par le retrait involontaire des terres au Cameroun sont:

- les titulaires des droits réels détenteurs d’un titre de propriété formel ;

- les propriétaires des biens et autres mises en valeur réalisées sur le domaine national de première catégorie ou sur le domaine public, à condition que ces réalisations soient antérieures au 5 août 1974.

    - Procédure juridique et administrative d’expropriation pour cause d’utilité publique

      - Cadre normatif de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Le cadre normatif régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique au Cameroun comprend à :

- la constitution du Cameroun qui dispose notamment en son préambule que nul ne saurait être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;

- la loi N°66-LF-4 du 10 juin 1966 réglementant la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dans l’Etat fédéré du Cameroun Oriental ;

- l’ordonnance N°72/22 du 31 octobre 1972 portant abrogation des dispositions de l’article 6 du Décret-loi N° du 9 janvier 1963 ;

- l’ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, ses modificatifs subséquents et les textes qu’elle a abrogés en leurs dispositions non contraires notamment :

  - le Décret du 21 juillet 1932 instituant au Cameroun le régime foncier de l’immatriculation ;

  - le Décret N°59-47 du 17 juin 1959 portant organisation domaniale et foncière au Cameroun ;

  - le Décret N°59-181 du 7 octobre 1959 organisant la constatation des droits fonciers coutumiers exercés par les camerounais ;

  - le Décret-loi N°2 du 25 janvier 1963 fixant le régime foncier et domanial au Cameroun oriental.

  - le Décret du 10 juillet 1992 réglementant au Cameroun la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

  - le Décret N°64-8-COR du 30 janvier 1964 organisant le régime de l’incorporation au domaine privé de l’Etat pour cause d’utilité publique des terrains coutumiers faisant l’objet de droits non constatés ;

- l’ordonnance N°74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, ses modificatifs subséquents et les textes qu’elle a abrogé en leurs dispositions non contraires en l’occurrence :

- l’ordonnance N°74/3 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

- la loi N°85/9 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation et les textes antérieurs qu’elle a abrogés en leurs dispositions non contraires ;

- la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat du Cameroun.

- Etc.

Les Décrets d’application des lois et ordonnances sus visées sont notamment :

- le Décret N°87/1872 du 18 décembre 1987 portant application de la loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation (en application de l’article 7(2) de la loi) ;

- le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés (en application de l’article 10 de la loi) ;

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure qui permet à l’Administration, dans un but d’utilité générale, de contraindre un particulier, à céder son bien à titre onéreux soit à elle, soit à une personne juridique de droit privé. En pratique, elle est régie au Cameroun par les dispositions de la loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, son décret d’application n° 87-1872 du 16 décembre 1987 et les instructions ministérielles n°000005/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 2005 portant rappel des règles de base sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’article 1er alinéa 1 de la loi n°85 – 09 du 04 juillet 1985 dispose clairement que « pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ».

La loi n°85/009 et son décret d’application n°87/1872 du 16 décembre 1987 déterminent les formalités à observer dans le cadre de cette procédure, tant au niveau central que local, selon que celle -ci est engagée à la demande des services publics ou d’autres personnes morales de droit public.

      - Formalités préalables à l’expropriation pour cause d’utilité publique

L’article 2 du décret de 1987 dispose que tout département ministériel désireux d’entreprendre une opération d’utilité publique saisit le Ministère chargé des Domaines sur la base d’un dossier préliminaire en deux (2) exemplaires comprenant :

- une demande assortie d’une note explicative indiquant l’objet de l’opération ;

- une fiche dégageant les principales caractéristiques des équipements à réaliser comportant les éléments d’informations suivants :

  - la superficie approximative du terrain sollicité dûment justifiée ;

  - l’appréciation sommaire du coût du projet y compris les frais d’indemnisation ;

  - la date approximative de démarrage des travaux ;

- la disponibilité des crédits d’indemnisation avec indication de l’imputation budgétaire ou de tous autres moyens d’indemnisation.

Dès réception du dossier, le Ministre chargé des Domaines apprécie le bien-fondé des justifications du projet (sur la base du rapport de la mission de reconnaissance sur le site du projet) et, lorsqu’il juge le projet d’utilité publique, il prend un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux projetés (DUP). Le même arrêté définit également le niveau de compétence de la commission chargée de l’enquête d’expropriation, encore appelée Commission de Constat et d’Evaluation (CCE).

      - Effets de l’arrêté de déclaration d’utilité publique

L’arrêté de déclaration d’utilité publique est suspensif de toute transaction et de toute mise en valeur sur les terrains concernés. Aucun permis de construire ne peut, sous peine de nullité d’ordre public, être délivré sur les lieux. Est uniquement admise, la poursuite des procédures d’immatriculation portant sur des dépendances du domaine national de première catégorie au profit de leurs occupants ou de leurs exploitants.

L’arrêté de déclaration d’utilité publique devient caduc si, dans un délai de deux ans à compter de la date de sa notification au service ou à l’organisme bénéficiaire, il n’est pas suivi d’expropriation effective. Sa validité ne peut être prorogée qu’une seule fois par arrêté du Ministre chargé des Domaines pour une durée n’excédant pas un an. Une obligation de célérité incombe par conséquent aux opérateurs dans la conduite des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Dans le cadre du projet de construction du pont sur le fleuve Ntem et ses voies d’accès, la Déclaration d’Utilité Publique du projet a été faite par Arrêté N° 000182/MINDCAF/SG/D1/D14/AVA du 01 mars 2023 déclarant d’utilité publique le projet de construction du pont frontalier sur le fleuve Ntem, entre Rio Campo en République de Guinée Equatoriale et Campo en République du Cameroun, dans le Département de l’Océan, Région du Sud.

      - Commission de Constat et d’Evaluation (CCE)

La section II du décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation dispose qu’après l’arrêté de DUP du Ministre chargé des Domaines, les CCE sont mises en place :

- au niveau départemental, par arrêté préfectoral ;

- au niveau régional, par arrêté du Gouverneur ;

- au niveau national, par arrêté du Ministre chargé des domaines.

La composition des commissions est fixée par l’article 5 et les modalités de leur fonctionnement par les articles 7 et 8 du décret n°87/1872 du 16 décembre 1987. La CCE conduit l'enquête d'expropriation. A ce titre, elle est principalement chargée de :

- choisir et faire borner les terrains concernés aux frais du bénéficiaire ;

- constater les droits et évaluer les biens mis en cause ;

- identifier leurs titulaires et propriétaires ;

- faire poser les panneaux indiquant le périmètre de l'opération, aux frais du bénéficiaire.

C’est l’arrêté de déclaration d’utilité publique du Ministre chargé des Domaines qui détermine le niveau de compétence de la commission (commission départementale, régionale et nationale), en fonction de l’envergure, de la nature et de l’importance du projet.

Dans le cas du projet de construction du pont sur le Ntem et ses voies d’accès, la Commission est départementale. Cette commission sera présidée par le préfet du Département de l’Océan.

      - Indemnisation des personnes affectées par les projets déclarés d’utilité publique

Dans le prolongement des dispositions constitutionnelles, la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation a prescrit, en son article 4(2), l’indemnisation des personnes évincées des terrains d’assiette des projets déclarés d’utilité publique.

Il sera abordé dans un premier temps les conditions d’éligibilité à l’indemnisation pour cause d’utilité publique, avant de préciser les modalités de paiement de l’indemnité due.

- Conditions d’éligibilité à l’indemnisation des personnes victimes de retrait

Le droit à l’indemnité ne peut être reconnu que si d’une part les conditions d’engagement de la responsabilité de la personne morale bénéficiaire de l’expropriation sont réunies, et d’autre part, si lors de la réalisation du dommage, la victime se trouve dans une situation lui en donnant droit.

Ces conditions sont réunies si le dommage matériel, immédiat et préalablement évalué affecte une victime dont les droits réels immobiliers sont juridiquement protégés.

A cet égard, la loi sus visée dispose en son article 10(3) qu’« il n’est dû aucune indemnité pour destructions des constructions vétustes ou menaçant, ruinées ou celles réalisées en infraction aux règles d’urbanisme ou aux dispositions législatives ou règlementaires fixant le régime foncier ».

Dans la même foulée, l’arrêté N°1 du 13 janvier 1958 et ses modificatifs subséquents notamment l’arrêté N° 58/MINAGRI du 13 août 1981 et le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003, fixant les indemnités à verser au propriétaire pour toute destruction d’arbres à fruit et cultures vivrières disposent : « les commissions d’expertises ont la plus large faculté d’appréciation et peuvent réduire les indemnités au cas où les végétaux à détruire sont dans un état médiocre ou de mauvaise productivité. Elles peuvent les supprimer totalement quand les végétaux sont dans un état d’abandon reconnu ».

Par ailleurs, la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale prescrit le déguerpissement sans indemnité et au frais de celui qui exploite ou se maintient sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire.

- La réalisation du dommage ouvrant droit à l’indemnité

Aux termes de l’article 4 (2) de la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, le droit à l’indemnité naît dès la publication du Décret d’expropriation. Outre qu’il donne naissance au droit à l’indemnité, ce décret fixe le montant de l’indemnité, désigne l’autorité chargé du mandatement des crédits correspondant et entraîne le transfert du terrain exproprié au profit du bénéficiaire. (Ce décret revêt ainsi tous les caractères d’un titre exécutoire de créance pour les victimes concernées à savoir : constat, liquidation de la créance et formule exécutoire).

L’éviction des victimes survient en principe, après notification aux intéressés d’un préavis de libérer et paiement de l’indemnité due. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 4 (3) de la loi sus visée, le bénéficiaire de l’expropriation peut, avant le paiement effectif de l’indemnité, occuper les lieux dès la publication du Décret d’expropriation et le terme échu pour libérer les lieux.

En procédure normale, la libération des lieux par les personnes affectées doit intervenir dans les six (6) mois courant pour compter de la date de notification du préavis sus visée. En procédure d’urgence déclarée, ce délai est de trois (03) mois.

- L’évaluation des dommages

Conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret n°87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n°85/09 du 04 juillet 1985, l’évaluation du dommage est assurée par la commission de constat et d’évaluation, dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral, si la commission est départementale, par arrêté du Gouverneur, si elle est régionale et par arrêté du Ministre chargé des Domaines, si elle est nationale. Cette commission faut-il le rappeler, reçoit son mandat dès la publication de l’arrêté autorisant le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique des travaux envisagés.

Suivant les dispositions des articles 10 et 11 du Décret sus indiqué, l’enquête est menée dans toutes ses phases sous la responsabilité de la commission ad hoc et en présence des propriétaires des fonds et des biens que supporte le terrain sollicité, ainsi que des notabilités du lieu de situation de l’immeuble et des populations intéressées.

La valeur des biens mis en cause est la valeur vénale estimée ainsi qu’il suit :

1- Pour les terrains nus et non viabilisés :

a- Lorsqu’il s’agit d’un terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu ou non à l’obtention d’un titre foncier, la valeur estimée ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non viabilisés de la localité de situation du titre foncier ;

b- Lorsqu’il s’agit d’une transaction normale de droit commun, ou d’une acquisition des terrains domaniaux, la valeur estimée est égale au prix d’achat majoré des frais divers d’acquisition ;

c- Lorsqu’il s’agit d’un terrain domanial attribué en jouissance, la valeur estimée ne peut dépasser le cinquième de la valeur officielle des terrains domaniaux non viabilisés de la localité

2- Pour les cultures :

Elle est déterminée suivant le barème défini par le Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés. Au niveau de l’article 12 du Décret sus visé, il est stipulé qu’en cas de contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’Administration chargée des Domaines. S’il n’obtient pas de satisfaction, il est autorisé à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, à compter de la date de la notification de la décision contestée, pour réparer le préjudice.

Tableau 15. Barème d’indemnisation des cultures et arbres cultivés

| Type de culture | Coût de la plante Jeune (FCFA) | Coût de la plante adulte (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Tubercule (manioc, macabo, patate, igname…) | 100 | 300 |
| Banane plantain | 1000 | 1500 |
| Safoutier | 20000 | 50000 |
| Goyavier | 10000 | 25000 |
| Cocotier | 2500 | 10000 |
| Type de culture | Coût de la plante Jeune (FCFA) | Coût de la plante adulte (FCFA) |
| manguier/avocatier | 5000 | 35000 |
| Palmier | 2500 | 10000 |
| Papayer | 1000 | 3000 |
| canne à sucre | 25 | 75 |
| Agrumes (oranger, pamplemoussier, citronnier…) | 5000 | 35000 |
| Ananas | 150 | 200 |
| Cacaoyer | 5000 | 25000 |
| Hévéa | 5000 | 35000 |
| corossolier | 10000 | 25000 |
| cultures maraichères/m² (gombo, piment, légume, tomate) | 3000 | 3000 |
| Moabi | 50000 | 75000 |
| arbre d'ombrage | 5000 | 10000 |
| autres arbres fruitiers (manguier sauvage, olivier, figuier…) | 7500 | 25000 |
| plante ornementale (rameau, palmier royal, sapin…) | 10000 | 20000 |
| Kolatier | 20000 | 50000 |
| plante médicinale | 2500 | 7500 |

Source . Décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au propriétaire victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés

3- Pour les constructions et les autres mises en valeur :

L’arrêté N°832N.15.1/MINUH/D du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées  d’expropriation pour cause d’utilité publique, a simplement encadré la détermination de la valeur des constructions et autres mises en valeur. Cet arrêté qui fixe les bases de calcul de la valeur vénale, établit en son annexe 1 une typologie des habitations et les classe en six catégories :

- La villa de Très Haut Standing (THS) ;

- La villa de Haut Standing (HS) ;

- La villa de Moyen Standing (MS) ;

- La villa de Standing Ordinaire (SO) ;

- Le bâtiment en Semi-Dur (SD) ;

- Le bâtiment en bois (B).

Cette typologie prend notamment en considération les éléments suivants :

- l’architecture ;

- le type de matériaux utilisés qu’ils soient provisoires (bois, toile) ou définitifs (ciment, briques de terre), importés (certaines tuiles) ou locaux (tôles ondulées, tôles bacs) ;

- la présence de commodités (eau, électricité, toilettes modernes) ;

- l’esthétique générale qui se nourrit du raffinement associé à la finition de la maison.

Pour ce qui est des ouvertures de la maison par exemple l’utilisation des baies vitrées, des essences nobles de bois, l’appareillage des murs avec des carreaux, du marbre, des briquettes ou l’utilisation des peintures de grand prix à des fins de différenciation sociale.

Tableau 16.  Evaluation des coûts de construction de 1987 à 2021 sur le principe de l’Arrêté de 1987

| Taux au mètre carré pour les six types de maison selon l'arrêté N°00832/4.15.1/MINUH/d00 en date du 20 novembre 1987 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année | THS | HS | SM | SO | SD | BOIS |
| 1987 | 196263 | 159393 | 132543 | 103058 | 42661 | 28439 |
| 1988 | 210982,725 | 171347,475 | 142483,725 | 110787,35 | 44580,745 | 29718,755 |
| 1989 | 226806,4294 | 184198,5356 | 153170,0044 | 119096,4013 | 46586,87853 | 31056,09898 |
| 1990 | 243816,9116 | 198013,4258 | 164657,7547 | 128028,6313 | 48683,28806 | 32453,62343 |
| 1991 | 262103,1799 | 212864,4327 | 177007,0863 | 137630,7787 | 50874,03602 | 33914,03648 |
| 1992 | 281760,9184 | 228829,2652 | 190282,6178 | 147953,0871 | 53163,36764 | 35440,16812 |
| 1993 | 302892,9873 | 245991,4601 | 204553,8141 | 159049,5686 | 55555,71919 | 37034,97569 |
| 1994 | 325609,9614 | 264440,8196 | 219895,3502 | 170978,2863 | 58055,72655 | 38701,5496 |
| 1995 | 350030,7085 | 284273,881 | 236387,5014 | 183801,6577 | 60668,23424 | 40443,11933 |
| 1996 | 376283,0116 | 305594,4221 | 254116,564 | 197586,7821 | 63398,30479 | 42263,0597 |
| 1997 | 404504,2375 | 328514,0038 | 273175,3063 | 212405,7907 | 66251,2285 | 44164,89738 |
| 1998 | 434842,0553 | 353152,5541 | 293663,4543 | 228336,225 | 69232,53378 | 46152,31777 |
| 1999 | 467455,2094 | 379638,9956 | 315688,2134 | 245461,4419 | 72347,9978 | 48229,17207 |
| 2000 | 502514,3502 | 408111,9203 | 339364,8294 | 263871,0501 | 75603,6577 | 50399,48481 |

Suivant ce même Arrêté, l’évaluation des indemnisations pour construction devrait se faire en appliquant d’une part un taux de valorisation de 7,5% par an pour les constructions en dur et de 4% par an pour les semi dur et les planches, et un coefficient de vétusté d’autre part qui se définit comme suit.

| - De 0 à 2 ans : 1,00 ; | - De 16 à 20 ans : 0,60 ; |
| --- | --- |
| - De 3 à 5 ans : 0,90 ; | - De 21 à 30 ans : 0,40 ; |
| - De 6 à 10 ans : 0,80 ; | - De 31 à 40 ans : 0,20 |
| - De 11 à 15 ans : 0,70 ; | - Au-delà de 40 ans : 0,10. |

Le décret n°2006/3023/PM du 29 décembre 2006 quant à lui distingue le contexte urbain du contexte rural. Il établit la base de calcul de la valeur vénale des constructions. Le prix moyen du mètre carré de bâti par type de construction est arrêté dans un intervalle de valeurs déterminées à partir des coûts observés sur le marché :

Tableau 17 Typologie des constructions suivant le décret N°2006/3023/PM du 29 décembre 2006

| Typologie |  | Coût (f cfa / m²) |
| --- | --- | --- |
| Type Désignations Symbole |  |  |
| Type 1 Très Haut Standing : (THS) Plus de 145 000 |  |  |
|  | Haut Standing : (HS) |  |
| Type 2 Moyen Standing : (MS) 90 001 à 145 000 |  |  |
| Type 3 Standard : (SO) 45 001 à 90 000 |  |  |
| Type 4 Semi Dur : (SD) 20 001 à 45 000 |  |  |
| Type 5 Provisoire/Bois : (B) 7 000 à 20 000 |  |  |

La valeur vénale administrative brute des constructions est calculée en appliquant à la superficie bâtie, le prix du mètre carré selon le type de construction.

- Paiement de l’indemnité

Conformément aux dispositions de l’article 8 (1) de la loi fixant les modalités d’indemnisation, l’indemnité est en principe pécuniaire. Toutefois, la personne morale expropriante peut la substituer par une compensation de même nature et de même valeur.

S’agissant de l’indemnité pécuniaire, le Décret fixant l’indemnité due aux victimes de l’expropriation précise en outre les modalités de mandatement des crédits correspondant et de paiement effectif de l’indemnité aux victimes visées par le Décret d’expropriation.

Concernant la substitution de l’indemnité pécuniaire à une compensation de même nature, elle est gouvernée par des dispositions combinées des articles 8 (2) et 9 de la loi sus visée et de l’article 32 du Décret n°76/167 du 24 avril 1971 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat suivant lesquelles :

- le terrain proposé à l’attribution en compensation doit être préalablement soumis  au Ministre des Domaines en vue de la fixation de sa  valeur vénale ;

- ce terrain doit, autant que faire se peut être situé dans la même commune que le terrain frappé d’expropriation ;

- le terrain alloué en compensation doit être de même valeur que l’indemnité pécuniaire. En cas de différence, une soulte est payée au profit ou à la charge du bénéficiaire de l’expropriation.

Suivant les dispositions de l’article 4 (2) de la loi n°85/09 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation, le paiement effectif de l’indemnité est, en principe, préalable à l’éviction des victimes d’expropriation.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 4 (3) de cette loi, le bénéficiaire de l’expropriation peut, avant le paiement effectif de l’indemnité occuper les lieux dès la publication du Décret d’expropriation.

## Cadre réglementaire international

### Politique de la BAD applicable

      - Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation.

Cette SO vise à faciliter l’opérationnalisation de la Politique de la Banque sur la réinstallation involontaire de 2003, dans le cadre des conditions de mise en œuvre des SO et ce faisant, d’intégrer les facteurs de la réinstallation dans les opérations de la Banque. Cette SO concerne les projets financés par la Banque qui entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle vise à garantir que les personnes qui doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière socialement et culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent bénéficier des avantages du projet qui induit leur réinstallation.

Les objectifs spécifiques de cette SO reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation involontaire :

- (i) Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet ont été envisagées ;

- (ii) Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ;

- (iii) Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation sous le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ;

- (iv) Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; et

- (v) Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre.

L’emprunteur ou le client devra préparer un Plan d’Action de Réinstallation intégral (PAR intégral) pour (i) tout projet qui implique 200 personnes ou plus (selon la définition de la politique de réinstallation involontaire) ou (ii) tout projet susceptible d’avoir des impacts négatifs sur les groupes vulnérables.

Pour tout projet pour lequel le nombre de personnes à déplacer est inférieur à 200 personnes et l’acquisition des terres et le potentiel de déplacement et de perturbation des moyens de subsistance sont considérés comme moins importants, l’emprunteur ou le client prépare un Plan d’Action de Réinstallation abrégé (PAR abrégé).

La Banque publiera le PAR au Centre d’information du public de la Banque et sur son site Internet, aux fins d’examen et commentaires par le public, conformément aux Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale (PEES). Le PAR intégral devra être communiqué au public au moins 120 jours avant la présentation aux Conseils et le PAR abrégé au moins 30 jours avant la présentation aux Conseils.

La SO met un accent particulier sur la consultation, la participation et un large soutien communautaire ; les procédures d’indemnisation ; les communautés d’accueil ; les groupes vulnérables ; la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.

L’emprunteur ou le client prépare un Plan de développement communautaire (PDC) pour les projets qui ont un risque avéré pour les communautés vulnérables et qu’il faut gérer. Les risques spécifiques associés aux questions de terre, à la réinstallation, ou à la dégradation environnementale sont intégrés au plan d’action de réinstallation ou au PGES et les mesures d’accompagnement seront conçues et gérées en consultation avec les communautés affectées pour respecter leurs préférences culturelles.

      - Autres politiques de la BAD interpelées par le projet

La Politique en matière de Genre (juin 2001) : La politique sur le genre vise à favoriser l’équité des sexes et l’intégration de la dimension genre dans toutes les opérations de la BAD. Elle exige que la BAD applique l'analyse de genre à toutes ses activités.

La Stratégie du groupe de la banque en matière de Genre 2014-2018 (2014) : L’objectif de cette stratégie est double. D’abord il cherche à renforcer l’intégration du genre dans toutes les opérations et stratégies nationales et régionales de la Banque. Ensuite, il vise à opérer la transformation de la Banque pour en faire une institution plus solidaire et plus sensible au genre, qui apprécie également ses personnels féminins et masculins, qui les protège de la discrimination et de toute forme de harcèlement et de violence, et qui leur assure un environnement de travail sûr et préférentiel capable d’attirer les meilleurs professionnels.

La politique de la BAD en matière de réduction de la pauvreté (févier 2004) : Cette politique réaffirme l’attachement de la BAD à l’objectif primordial de réduction de la pauvreté par des mesures visant à promouvoir l’appropriation nationale, la participation et l’obligation de résultats dans le cadre de ses actions visant à améliorer les conditions de vie des pauvres en Afrique.

La Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) : Cette politique vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la Banque et à limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations de la BAD et son partage avec un spectre large de parties prenante ; iii) promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité ; iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion de l’information; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités globales du Groupe de la Banque ; vi) appuyer le processus consultatif; et vii) renforcer l’harmonisation avec les autres institutions de financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information. Les objectifs de cette politique sont également d’encourager les États à communiquer l’information au public, en particulier aux groupes directement concernés par les opérations dans les États membres; sensibiliser davantage le public aux opérations, aux activités, aux politiques, aux programmes, aux procédures et au fonctionnement du Groupe de la Banque ; faciliter la participation des populations locales concernées par les projets financés par le Groupe de la Banque, y compris les organisations non gouvernementales (ONG ) éligibles reconnues par le Groupe de la Banque et les autres organisations communautaires prenantes.

Le manuel de consultation et de participation des parties aux opérations de la Banque (2001) : Pour la BAD, la participation est essentielle à l’accomplissement de ses objectifs primordiaux de réduction de la pauvreté et de développement durable. La participation des parties prenantes peut améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité des projets de développement et raffermir l’engagement des gouvernements, des bénéficiaires et autres parties prenantes. Le manuel lui-même élaboré de manière participative, fournit les directives sur lesquelles s’appuyer Quant aux parties prenantes, il s’agit des personnes/communautés qui peuvent (directement ou indirectement, positivement ou négativement) toucher ou être touchées par les résultats des projets ou programmes. Les questions d’égalité homme/femme sont fondamentales dans la participation. Les organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations à base communautaire (OBC) qui représentent les pauvres et les femmes sont des parties prenantes importantes dans les opérations appuyées par la Banque.

Le Cadre de participation de la société civile (2012). L’objectif ultime du Cadre d’engagement avec les Organisations de la Société Civile (OSC) est de permettre à la Banque d’obtenir de meilleurs résultats et un plus grand impact sur le processus de développement grâce à la consolidation de ses mécanismes de participation et de coordination avec les OSC. Plus précisément, les objectifs du cadre consistent à : (i) renforcer les capacités de la Banque à établir des modalités de coopération avec les OSC ; (ii) à encourager les interactions avec les OSC d’une manière qui contribue effectivement à la mission de la Banque et à l’ efficacité de son appui aux Pays Membre Régional (PMR) ; et (iii) à énoncer des directives opérationnelles à l’intention du siège, des centres de ressources régionaux, des bureaux extérieurs et du personnel travaillant sur les projets.

## Points de convergence et de divergence entre la Politique de la BAD et la législation nationale camerounaise

L’examen de la politique SO2 de la Banque Africaine de Développement et des législations nationales présentée dans le tableau 3 ci-dessous indique des points de convergence et de différence.

Les points de convergence portent sur :

- Le principe même de l’indemnisation/compensation en cas de perte des biens ;

- La période de compensation, qui doit se situer préalablement à la mise en œuvre de l’investissement ;

- Les formes de compensation (numéraire, nature) ;

- L’information et la consultation des populations ;

- L’inéligibilité pour les occupants du site postérieurement à la délivrance de l’information relative au projet.

Les différences concernent des éléments prescrits par la BAD mais qui sont inconnus des législations nationales :

- Les taux d’indemnisation ;

- Les formes de prise en charge ;

- Le mode de gestion des litiges ;

- L’assistance aux groupes vulnérables ;

- Le suivi des réinstallés et la réhabilitation économique des PAP ;

- L’audit de la mise en œuvre du PAR ;

- L’assistance particulière aux personnes vulnérables.

Il apparaît que les points de divergence non pris en compte dans les législations nationales ne sont pas en contradiction avec les directives de la BAD. Ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans les législations nationales. Ainsi, pour être en conformité avec la politique de la BAD, le promoteur veillera à appliquer les directives de la BAD chaque fois qu’il y a divergence entre les législations nationales et les dispositions de la BAD.

Tableau 18 : Comparaison entre les législations nationales et celle de la BAD en matière de réinstallation

| Thèmes | Cadre juridique Camerounais | Les exigences de la BAD | Observations | Propositions par rapport aux différences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principe général | Indemnisation en cas de réinstallation involontaire | Compensation en cas de réinstallation involontaire | Dispositions similaires | R.A. S |
| Assistance aux déplacés | Rien n’est prévu par la loi | Assistance multiforme aux déplacés Suivi des activités de réinstallation | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD |
| Eligibilité | - Déguerpissement pour les occupants illégaux du domaine privé de l’Etat ; - Propriétaires légaux de terrain ; - Propriétaires des terrains coutumiers ; - Personnes ayant perdus un bien | Déguerpissement des personnes : (i) Ayant des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois du pays concerné ;(ii) N’ayant pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui serait reconnue par les lois coutumières du pays et (iii) N’ayant pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils occupent et qui n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date butoir établie. | Dispositions convergentes. | Appliquer les dispositions de la BAD. |
| Inéligibilité | Personne installée sur le site du projet après l’information sur le déguerpissement | Les personnes occupant les zones à déplacer après la date limite d’éligibilité. | Dispositions similaires | R. A.S. |
| Taux de compensation | A la valeur nette actuelle du bien (le taux tient compte de l’état de dépréciation) | Le calcul du « coût économique total » qui prend en compte des impacts sociaux, sanitaires, environnementaux et psychologiques du projet, et du déplacement qui peut perturber la productivité et la cohésion sociale | Dispositions convergentes | Appliquer la politique de la BAD car elle est favorable à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des PAP. |
| Bâti | Barème officiel en m2 établi en fonction de la classification, l’âge (taux de vétusté) et du taux réévalué à 7,5%/an jusqu’en 1990 ; Pas d’indemnisation pour les immeubles vétustes | Le taux prend en compte le coût des matériaux de construction et le coût de la main d’œuvre. En bref les personnes déplacées doivent être indemnisées au coût de remplacement du bien | La catégorisation de la loi Camerounaise englobant peut léser les PAP sur quelques points et les barèmes sont en plus figés | Appliquer les dispositions de la BAD |
| Mode de compensation | Payement des indemnités en espèce ou en nature | Paiement des indemnités en espèces ou en nature | Disposition similaire | R. A. S |
| Terre | Prix de cession du service des domaines (généralement des prix sociaux) | Valeur au prix dominant du marché Compensation en nature (terre contre terre) | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD |
| Cultures | Selon les types de cultures barème officiel figé | Remplacer au coût actuel du marché (indemnisation basée sur la valeur actuelle de remplacement des biens, ressources ou revenus perdus etc.) | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD |
| Paiement des indemnisations | Avant la réinstallation | Avant déménagement effectif, la prise de terres et d’actifs connexes, ou avant le commencement des activités du projet | Dispositions similaires | R.A.S. |
| Participation | Rien n’est prévu | Les populations déplacées et les communautés d'accueil doivent être suffisamment consultées à un stade précoce du processus de planification et être encouragées à participer et à l'exécution du programme de réinstallation. | Dispositions convergentes | Application des directives de la BAD qui prévoit une approche inclusive et participative. |
| Personnes vulnérables | Rien n’est prévu | Considérations particulières aux personnes vulnérables | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD |
| Contentieux | Recours au MINDCAF ou à la justice en cas d’insatisfaction d’une PAP | Privilégier le dialogue pour une gestion des plaintes à l’amiable et dans la proximité | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD compte tenu des lenteurs administratives dans l’application des textes nationaux |
| Consultation | Prévue par la loi | Prévue par la SO2 | Dispositions similaires | R.A.S. |
| Suivi et évaluation | Rien n’est prévu | Le suivi et l’évaluation des activités énoncées dans le PAR est une recommandation de la SO2. | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD |
| Audit de la mise en œuvre du PAR | Rien n’est prévu | La BAD préconise la réalisation d’une évaluation indépendante à posteriori – sous la forme d’un audit d’achèvement du plan d’action de réinstallation (PAR). | Dispositions convergentes | Appliquer les dispositions de la BAD. |

## Cadre institutionnel de la reinstallation

Plusieurs institutions sont concernées directement ou indirectement par le déplacement involontaire des populations au Cameroun. Dans le cadre du projet, la mise en œuvre des activités de réinstallation nécessite l’implication des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, les Organisations de la Société Civile (OSC), etc. Les structures étatiques sont légalement responsables de l’expropriation pour raison d’utilité publique, l’estimation des valeurs, la négociation des indemnisations et le paiement de compensation qui sont bien décrits dans les textes de la législation.

    - Départements ministériels impliqués et leurs missions

      - Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF)

Il a en charge la gestion du patrimoine national. Il est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière domaniale, foncière et cadastrale. A ce titre, il est responsable, entre autres, de :

- la gestion des domaines publics et privés de l’État ;

- la gestion du domaine national et des propositions d’affectation ;

- la réalisation de toutes les études nécessaires à la délimitation des périmètres d’intégration cadastrale, à la constitution et à la maîtrise des réserves foncières en relation avec les ministères chargés du développement urbain et des collectivités territoriales décentralisées ;

- l’acquisition et l’expropriation des biens immobiliers au profit de l’État, des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public en collaboration avec les administrations et les organismes concernés.

Il joue un rôle primordial dans la sécurisation foncière. Ses responsables sont membres de la commission départementale d’expropriation et chargés de l’évaluation du patrimoine immobilier (terrains et habitations).

Le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) interviendra au niveau de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) afin de libérer les terres sur lesquelles seront construites les infrastructures et équipements divers du projet. Il convient de rappeler que la DUP enclenche le processus de mise en place de la commission préfectorale requise en vue de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation. Les responsables du MINDCAF sont membres des commissions départementales d’expropriation et sont chargés de l’évaluation du patrimoine immobilier (terrains et habitations).

      - Ministère des travaux publics (MINTP)

Les experts du MINTP sont membres du Comité Technique Mixte (CTM) qui appuie le Secrétariat Général de la CEEAC dans le pilotage de la présente étude. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l’Unité Mixte de Gestion du Projet sera placée sous la tutelle du MINTP à travers la Cellule des Projets à Financement Conjoints.

Le Délégué départemental du MINTP de l’Océan est membre de la Commission de constat et d’Evaluation des biens mis en cause qui est créée par Arrêté Préfectoral.

      - Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU)

Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’habitat et de développement urbain. Il détermine les taux de compensation des constructions. Il interviendra dans la commission préfectorale chargée de la mise en œuvre des expropriations. Il interviendra particulièrement dans l’évaluation des constructions qui pourront être frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le Délégué Départemental de l’Océan est membre de la commission d’évaluation des biens. En effet, ce sont eux qui évaluent les bâtis et Constructions présentes dans l’emprise.

      - Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT)

Le MINAT est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du gouvernement en matière d’administration du territoire, de protection civile. Dans le cadre du projet, le MINAT, à travers ses représentants locaux (Gouverneur du Sud, Préfets de l’Océan et Sous-préfets de Campo) joue un rôle central dans :

- Les diverses enquêtes, concertations préliminaires et les consultations publiques relatives à la mise en œuvre des projets comme celui objet de la présente étude à travers les commissions départementales ou d’arrondissement de bornage, de règlement de conflits fonciers et d’affectation des terres qu’ils président ;

- Les commissions d’évaluation des biens et personnes à déguerpir dans le cadre d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

- La supervision des paiements des indemnisations.

Au niveau départemental, le Préfet signe l’arrêté préfectoral qui déclenche le processus de mise en place de la commission administrative départementale requise en vue de la mise en oeuvre de la procédure d’expropriation. Il sera saisi des exigences du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et respectera les modalités de paiement effectif des compensations. Il assure la présidence des commissions départementales d’expropriation. La CDCE sera présidée par le Préfet de l’Océan.

Au niveau d’arrondissement, le Sous-préfet coordonne les activités des diverses structures décentralisées des ministères techniques. A ce titre, il préside les réunions du comité de développement local ou de coordination des services, assure la tutelle des chefferies traditionnelles. Le Sous-préfet joue également un rôle central dans le suivi de tout projet de développement et d’aménagement devant se réaliser sur son territoire de compétence. Dans le cadre du présent projet, le Sous Préfet est d’office membres des différentes commissions d’indemnisation qui seront mises en place.

      - Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER)

Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) est concerné par la présente étude car les travaux de construction de la route affecteront les cultures des populations riveraines dans les emprises du projet. De ce fait, les représentants de ce ministère feront partie de la Commission de Constat et d’Évaluation (CCE) qui sera mise en place par arrêté Préfectoral. Ils seront chargés du recensement des cultures à indemniser en cas de nécessité.

Le MINADER est l’entité gouvernementale qui détermine les taux des cultures à indemniser.

      - Ministère de l’Eau et de l’Énergie (MINEE)

Le MINEE assure la planification générale, la conduite des études stratégiques sectorielles et la signature des concessions et licences ; de l’approbation des programmes d’investissements des opérateurs et de la politique tarifaire dans le secteur de l’électricité et de l’eau. Le MINEE veille à la conception de la mise en œuvre et au suivi de la politique gouvernementale dans les secteurs de l’électricité et de l’eau, en tenant compte de l’évolution technologique dans ce secteur, des besoins de développement et des priorités définies par le gouvernement dans ce domaine. En effet, il a pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la politique du gouvernement en matière de production, de transport et de distribution de l’énergie et de l’eau.

Ce département ministériel est concerné par la présente étude car les travaux affecteront un point d’eau (puit traditionnel) dans les emprises du projet. De ce fait, les représentants de ce ministère feront partie des Commissions de Constat et d’Évaluation (CCE) qui seront mises en place par des arrêtés Préfectoraux.

      - Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL)

D’après l’article 5 bis du décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408 du 09 décembre 2001 portant organisation du Gouvernement, le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local est responsable de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation ainsi que de la promotion du développement local. A ce titre, il est chargé:

- Dans le domaine de la décentralisation :

- De l’élaboration de la législation et de la règlementation relatives à l’organisation et au fonctionnement des Collectivités Territoriales décentralisées ;

- De l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de la décentralisation ;

- Du suivi et du contrôle des Collectivités territoriales Décentralisées ;

- De l’application de la législation et de la réglementation sur l’état civil ;

- Sous l’autorité du Président de la République, de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales Décentralisées.

- Dans le domaine du développement local :

- De la promotion du développement socio-économique des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- De la promotion de la bonne gouvernance au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Les responsables de ce département ministériel seront impliqués dans la mise en œuvre des infrastructures et équipements divers au profit des populations riveraines, dans le but de contribuer à l’amélioration de la qualité et de leur cadre de vie. Ils joueront également un rôle prépondérant à travers les collectivités territoriales décentralisées, dans la mobilisation et la sensibilisation des populations lors des opérations de recensement des biens affectés par le projet effectué par la Commission de Constat et d’Evaluation des biens.

Pour ce qui est des Maires, ils sont des responsables élus chargés de la gestion quotidienne des collectivités locales décentralisées. Ils interviennent dans le développement local en matière d’amélioration et/ou de construction/réhabilitation des équipements et infrastructures communautaires telles que les écoles, les marchés, les centres de santé, les foyers communautaires, les routes communales, les adductions d’eau potable, etc. Ils interviennent aussi sur le plan socio-culturel à travers l’organisation des activités culturelles, sportives, etc.

      - Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT).

Il est chargé de l'élaboration des stratégies de développement des industries en valorisant les ressources naturelles et humaines du pays, et du développement technologique dans les différents secteurs de l'économie nationale.

Dans le cadre du projet, il veillera au respect de la réglementation en matière d’exploitation des gîtes de carrières.

En matière d’expropriation, il sera associé aux éventuelles opérations de recensement et d’évaluation des biens et mises en valeurs sur les sites abritant des gites de carrières.

      - Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable (MINEPDED)

C’est le département ministériel en charge du contrôle et de la surveillance du respect des normes environnementales ainsi que des engagements mentionnés dans le présent Plan d’Action de Réinstallation, concernant l’atténuation des impacts environnementaux liés à la réinstallation des personnes affectées.

      - Ministère des Affaires Sociales (MINAS)

C’est le ministère en charge du contrôle, de la surveillance du respect des normes sociales ainsi que des engagements mentionnés dans le présent plan de réinstallation, concernant l’atténuation des impacts sociaux liés à la réinstallation des personnes affectées.

      - Ministère de la promotion de la femme et de la famille

C’est le ministère en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures gouvernementales relatives à la promotion et au respect des droits de la femme et à la protection de la famille.

    - Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)

Au sens de la Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités territoriales décentralisées, les Collectivités Territoriales de la République sont les Régions et les Communes. La décentralisation quant à elle consiste en un transfert par l’Etat, aux Collectivités Territoriales, de compétences particulières et de moyens appropriés. Elle constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

Les communes interviennent dans le développement local en matière d’amélioration et/ou de Construction / réhabilitation des équipements et infrastructures communautaires. Elles sont gérées par les Maires qui sont aussi membres des commissions d’expropriation. La Commune de Campo devra veiller au respect des infrastructures et des aménagements installés dans la zone du pont et sur le site du poste de contrôle frontalier, afin de maintenir un développement des déplacements adaptés pour une mobilité, mieux pour une urbanisation plus simplifiée et plus organisée.

Les administrations locales et les chefferies traditionnelles sont directement impliquées dans ce projet. Leur rôle est déterminant compte tenu de leur connaissance du milieu et de leur capacité à mobiliser ou à sensibiliser les populations locales.  Leur rôle sera prépondérant dans la mise en œuvre du PAR et notamment dans le cadre de la communication sociale et le mécanisme de gestion des plaintes.

    - Acteurs non gouvernementaux (ANG) ou Organisations de Société Civile

Ce sont des personnes physiques ou morales qui conformément aux lois et règlements en vigueur, participent à l’exécution des missions d’intérêt général. Dans cette catégorie, on retrouve les associations de base et ONG œuvrant dans les communes bénéficiaires, les associations des commerçants, etc.

Les champs de compétence des ONG peuvent être à la fois larges et spécifiques. On les retrouve ainsi dans les opérations de conservation des ressources, d’assainissement, de drainage, d’approvisionnement et de gestion de l’eau, etc.

Les communautés de base, quand elles, interviennent généralement à travers leurs multiples organisations de base (GIC, associations, regroupements communautaires). Les populations riveraines sont à l’occasion consultées lors des études d’avant-projet à travers les enquêtes et procédures de consultations publiques. Tous ces acteurs seront très impliqués dans la mise en place du dispositif de communication/concertation concernés par les nouvelles infrastructures à mettre en place.

    - Personnes affectées par le projet (PAP)

En général, les personnes affectées par le projet (PAP) sont constituées d’individus, hommes et femmes, y compris les enfants, qui perdent des biens, qui perdent l’accès à des ressources et/ou qui doivent être déplacés ou non à cause de la réalisation d’un projet ; mais aussi les communautés qui seront perturbées par le projet à la suite de l’arrivée ou au départ de populations et/ou qui perdront certaines infrastructures à caractère économique, social, culturel ou cultuel.

Les avis et les besoins des PAPs doivent être pris en compte dans toutes les décisions qui les concernent. Les PAPs doivent participer dans le meilleur des cas à toutes les délibérations, à la mise en œuvre du projet, au suivi et à l’évaluation parce que leurs besoins et leurs préférences doivent être prioritaires pour s’assurer que toutes les personnes affectées soient satisfaites dans la mesure du possible.

La compensation et l’assistance pour chaque PAP doivent être proportionnelles au degré d’impact induit par le projet. C’est à dire que les indemnisations doivent être déterminées en rapport avec les impacts subis, de façon qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée.

Le projet doit assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies, au coût de remplacement intégral, et mener toute assistance nécessaire pour la réinstallation.

    - Commission de Constat et d’Evaluation (CCE)

Au Cameroun, conformément aux dispositions légales, le règlement des indemnités pour expropriation pour cause d’utilité publique se fait à travers la commission départementale de constat et d’évaluation des biens constituée par l’arrêté de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF). Cette commission généralement présidée par le préfet territorialement compétent est constituée des membres des administrations sectorielles en charge de l’urbanisme et de l’habitat, du cadastre, de l’agriculture et des travaux publics. Ces commissions conduisent l'enquête d'expropriation. A ce titre, elles sont principalement chargée de :

- Choisir et faire borner les terrains concernés aux frais du demandeur;

- Constater les droits et évaluer les biens mis en cause ;

- Identifier leurs titulaires et propriétaires ;

- Faire poser les panneaux indiquant le périmètre de l'opération, aux frais du demandeur.

La CCE comprend le Préfet ou son représentant (genéralement Président), le responsable du service départemental des domaines, du cadastre, de l’Urbanisme et de l’Habitat, des Mines et de l’Energie, de l’Agriculture et des Routes ; le représentant du service ou de l’organisme demandeur ; le ou les député(s) concernés ; le magistrat ou les magistrat(s) municipal(aux) la ou les autorités traditionnelle(s) concernée(s).

Les frais de fourniture et de la pose des bornes et des panneaux sont à la charge du service ou de l’organisme demandeur.

      - Responsabilités et obligations de la CDCE

Les commissions de constat et d’évaluation procèderont, sur la base du dossier d’expropriation et du projet d’exécution de l’Entreprise à une enquête en vue de la détermination des biens à inclure dans l’expropriation. Après évaluation des biens et mise à disposition des fonds par les gouvernements d’accueil du projet, les Commissions se chargeront de reverser aux victimes les sommes dues contre reçus dûment signés des ayants droits.

      - Moyens et procédures opérationnels de la CDCE

Le Maître d’ouvrage à travers l’UMGP mettra à la disposition du président de la commission, les moyens nécessaires pour couvrir les frais de fonctionnement de ladite Commission de Constat et d’Evaluation (CCE) conformément aux barèmes fixés et validés dans le PAR.

Les procès-verbaux de constats et d’évaluation et, les états de paiement des sommes aux PAP seront produits par la Commission de constat et d’évaluation pour servir de documents de référence pour d’éventuelles vérifications en cas de revendication. Des copies seront remises au Maître d’Ouvrage, à la Maitrise d’Œuvre et à l’Entreprise pour leur permettre de s’assurer avant le démarrage des travaux de dégagement d’emprise, que tous les biens présents sur cette emprise ont été indemnisés au préalable.

- ELIGIBILITE A LA COMPENSATION ET A LA REINSTALLATION

## Principes

Le régime des terres au Cameroun est réglementé par la loi n° 9-2004 du 26 mars 2004 portant code du domaine national. Cette loi est complétée par la loi n° 10-2004 du 26 Mars 2004 fixant les principes généraux applicables au régime domanial et foncier au Cameroun. Cet arsenal juridique reconnaît aux particuliers (personnes physiques et/ou morales) le droit de propriété sur certains biens ; cependant en matière foncière, le sol est la propriété inaliénable de l’État, et son appropriation privative n’est pas possible.

Dans le cadre du présent PAR, au-delà du droit camerounais, l’application des exigences de la SO2 de la BAD : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations, est prise en compte. Selon les dispositions de la SO2, trois groupes de personnes déplacées peuvent avoir le droit à une indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet. Il s’agit notamment de :

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois en République du Cameroun. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet ;

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens visés, mais ont des revendications sur ces terres ou ces biens qui sont ou pourraient être reconnus en vertu du droit national (ces revendications peuvent résulter d’une possession de fait ou de régimes fonciers coutumiers ou traditionnels) ; cette catégorie comprend les personnes qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités locales comme les héritiers coutumiers ;

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque. Ces catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour la terre afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de subsistance, de ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.).

Les personnes de la 3ème catégorie (iii) ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de subsistance, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité.

Par ailleurs, seront éligibles à la réinstallation, les personnes pour qui le retrait involontaire de terres provoque :

- une relocalisation ou une perte d’habitat;

- une perte de biens ou d’accès à ces biens; ou

- une perte de sources de revenus ou de moyens d’existence;

- que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site.

Sont aussi éligibles les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées dans l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la distribution des indemnités et compensations.

Certains propriétaires ou occupants peuvent pour des raisons d’absence prolongée, ne pas être identifiées au moment du recensement des personnes affectées par le projet. Dans de tels cas, leurs biens seront inventoriés, évalués et pris en compte, en attendant que les recherches soient entreprises en collaboration avec les autorités locales pour identifier les personnes et entrer en contact avec elles pour des négociations éventuelles.

Ceci suppose que pour les propriétaires absents au moment des repérages, les services compétents effectueront les démarches requises pour les identifier et les retrouver à travers la publication des avis dans les journaux locaux ou autres moyens appropriés. Dans ces cas, l'argent demeurera dans un compte spécial jusqu'à ce que le propriétaire soit retrouvé et rentre en possession de son dû.

Cependant, les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date-limite ne sont pas éligibles à la compensation ou à d'autres formes d'assistance.

## Date limite d’éligibilité ou date butoir (Cut off date)

Les personnes affectées par les activités du Projet dans les différents tronçons devront bénéficier d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits.

Une date d’éligibilité devra être déterminée, sur la base du calendrier d’exécution probable du projet. La date limite est la date :

- de fin des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles ;

- à laquelle les ménages et les biens observés dans les emprises à déplacer sont éligibles à compensation ;

- après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas éligibles.

Dans le cadre du projet, cette date correspond à la date de signature de l’Arrêté déclarant d’utilité publique les travaux. En effet, selon la procédure nationale, cette date butoir correspond à la date d’arrêté d’utilité publique (Loi n°85/ du 04 juillet 1985).

Dans le cas d’espèce il s’agit du 01 mars 2023 (Arrêté N° 000182/MINDCAF/SG/D1/D14/AVA DU 01 mars 2023), déclarant d’utilité publique le projet de construction du pont frontalier sur le fleuve Ntem entre Rio Campo en République de Guinée Equatoriale et Campo en République du Cameroun, dans le Département de l’Océan, Région du sud.

Après cette date, toute nouvelle infrastructure construite dans l’emprise du projet ne sera pas éligible. Mais, le Maître d’Ouvrage peut traiter les éventuels cas d’occupation après la date d’éligibilité dans un autre cadre, en rapport avec la Direction en charge des affaires foncières.

Aussi, si l’exécution des travaux devait intervenir plus d’un an après la fin des études, le Maître d’Ouvrage réviserait la date limite en conséquence.

La date limite a été communiquée aux PAP lors des réunions publiques. Elle a été largement diffusée au moyen de supports de communication appropriés (réunions publiques,) dans toute la zone du projet et dans les langues parlées par les populations concernées.

Le tableau ci-dessous est la matrice d’éligibilité, elle récapitule de manière synthétique, les droits ouverts pour les différents types de biens / terres affectés en fonction du type de PAP.

Tableau 19.  Matrice d’éligibilité

| Type de biens | Biens affectés | Ayant droit | Types de compensations | Détail des compensations | Condition d'éligibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terre | Terres agricoles pas ou peu exploitées | Communauté/lignage | Numéraires/Nature | Évaluation des pertes et transfert de la somme équivalente | Présentation d'une attestation foncière / propriété |
|  | Plantation | Communauté/lignage | Numéraires | Évaluation des pertes et transfert somme équivalente | Délimitation claire de la zone impactée |
|  | Terrain loti | Individu | Numéraires/nature | Évaluation des pertes et transfert de la somme équivalente | Présentation d'une attestation foncière / propriété |
| Occupation du sol | Agriculture | Individu | Numéraires | Évaluation des pertes et transfert somme équivalente | Occupation avérée |
|  | Plantation | Individu | Numéraires | Évaluation des pertes et transfert somme équivalente | Occupation avérée |
|  | Habitat | Individu | Numéraires | Évaluation des pertes et transfert de la somme équivalente | Propriété du bâtiment reconnue |
|  | Arbres fruitiers | Individu | Numéraires | Évaluation des pertes et transfert somme équivalente | Occupation avérée |
|  | Equipement d’adduction d’eau (puit traditionnel, etc.) | Individu | Remplacement | Coordination avec les autorités compétentes, construction, transfert | Entente avec le propriétaire |
| Activités Économiques | Interruption / perte d’activités génératrices de revenus | Groupe d’individu | Mesures de restauration des moyens de subsistance (MRMS) | Développement et financement des activités de reconversion | Personnes exerçant ces activités dans l’emprise du projet |

- ESTIMATION DES PERTES ET COUTS DE COMPENSATION

## Approche d’indemnisation

Ce paragraphe présente tout d’abord les principes d’indemnisation pour compenser les personnes affectées par le projet. En plus d’être conformes à la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire de la BAD, ces principes cadrent avec les diverses politiques de développement du gouvernement de la République du Cameroun. Aussi, les modalités de paiement sont présentées, suivies de la matrice de compensation par type de perte et type de PAP.

    - Principes d’indemnisation

La législation Camerounaise aborde quelques principes qui devraient guider une expropriation pour cause d’utilité publique. Les principes suivants sont de base dans l’établissement des indemnisations.

- Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire.

- Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées à un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.

- Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées.

- Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits entre les deux groupes.

- Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement intégral sur les marchés locaux, avant le déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des terres et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces événements étant retenu.

- Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP.

- Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des droits des personnes affectées par le projet.

    - Forme d’indemnisation

L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, selon une combinaison espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau 20. Formes d’indemnisation possible

| Paiements en espèces | La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale. |
| --- | --- |
| Indemnisation en nature | Les indemnités peuvent inclure des éléments tels que des parcelles de terre, etc. |
| Une partie en nature et une autre en espèces | Selon le choix des PAP, ils pourront décider de se faire compenser une partie des biens en espèces et une autre en nature. |
| Assistance | Les mesures d’accompagnement et de soutien économique pour la préparation des terres et le déplacement de matériaux lourds |

Le projet restera ouvert à toutes les options de compensation déclinées par les PAP. Cependant au regard de la nature des pertes qui ont été évaluées et le choix des PAP qui a été exprimé, il sera privilégié une compensation en espèce en ce qui concerne les pertes enregistrées. Cette compensation est conforme aux principes de la Sauvegarde opérationnelle 2 (SO2).

Les indemnisations incluront les coûts de transaction de sécurisation si applicable.

    - Matrice de compensation et mesures d’accompagnement

Il est proposé que l’estimation des compensations se réfère aux pratiques Camerounaises tout en respectant les exigences de la Banque Africaine de Développement. Sur la base de la typologie des impacts recensés, les mesures de compensation adéquates par type de perte et par type de PAPs ont été identifiées.

Tableau 21.  Matrice de compensation et mesures d’accompagnement

| Type de perte | Catégories de PAP recensées | Compensation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En nature | En espèce | Formalité administrative | Autres aides | Commentaires |
| Perte de terrains immatriculés | Propriétaires de terrain nu, de parcelle à usage d’habitation |  | Paiement en espèce | Assistance pour la régularisation du terrain si possession d’un titre de propriété | Assistance aux personnes vulnérables | Indemnisation au prix actuel du mètre carré dans la zone du projet, si et seulement si le concerné présente un titre de propriété ou alors justifie des droits coutumiers sur la parcelle concernée |
| Perte de cultures vivrières | Propriétaires de terre agricole |  | Paiement en espèce | Aucune | Assistance aux personnes vulnérables | Indemnisation au prix actuel du mètre carré dans la zone du projet, si et seulement si le concerné présente un titre de propriété ou alors justifie des droits coutumiers sur la parcelle concernée |
| Perte d’arbres cultivés | Propriétaires d’arbres cultivés |  | Paiement en espèce | Aucune | Aucune | Paiement au prix actuel en fonction du nombre de pied et de l‘âge de l’arbre (jeune ou adulte) ; |
| Pertes de constructions | Chef de ménage propriétaire du bâtiment |  | Paiement en espèce/nature | Assistance pour la régularisation du terrain si possession d’un titre de propriété | Assistance aux personnes vulnérables | Indemnisation d bâtiment au prix de reconstruction à neuf sans tenir compte de la dépréciation dans les conditions de la SO2, |
| Pertes d’équipements collectifs (forage, puits) | Communauté / Individu | Coût de remplacement |  | Assistance pour la reconstruction | Aucune | Aucun |

## Recensement des biens, des personnes et des activités affectées dans l’emprise du projet.

    - Catégories de personnes affectées

Trois (03) grandes catégories de personnes sont affectées par les impacts potentiels de l’exécution du projet de construction du pont sur le fleuve Ntem, ses voies d’accès et le poste de contrôle frontalier. Ce sont : les individus, les ménages et certains groupes de personnes vulnérables.

- Individus affectés : dans le cadre du projet, les travaux peuvent engendrer des dommages susceptibles de remettre en cause l’intérêt matériel de certains individus. Dans ce contexte, un étalagiste, un vendeur, un garagiste, un revendeur ou un prestataire de service qui utilise un espace public peut se voir contraint de laisser ou déplacer ses activités en raison de la réalisation du projet.

- Ménage affecté : un dommage causé à un membre de famille par le projet peut porter préjudice à tout le ménage. Un étalagiste, un vendeur, un garagiste, un revendeur ou un prestataire de service qui survient aux besoins alimentaires de son ménage grâce à l’exercice de ses activités, éprouvera des peines et des difficultés pour répondre aux mêmes besoins s’il en vient à subir négativement l’impact de ce projet.

- Ménages /groupes vulnérables : ce sont ceux dont la vulnérabilité risque de s’accroître du fait du processus de réinstallation. Il s'agit de ménages nécessitant de bénéficier des mesures de compensation ou de mesures additionnelles d’atténuation. Ces ménages vulnérables comprennent principalement : les handicapés physiques ou mentaux, les personnes malades particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres maladies chroniques, les vieillards particulièrement quand ils vivent seuls, les ménages dont les chefs sont des femmes, les personnes appartenant à certaines minorités ethniques, culturelles ou religieuses, les veuves et orphelins.

    - Recensement des personnes affectées par le projet

Les personnes affectées par le projet identifié sur l’ensemble du tracé sont celles dont les terrains immatriculés, les constructions, les cultures et arbres fruitiers, et les puits d’eaux sont situés dans l’emprise prioritaire de la voie d’accès au sur le site de construction du poste de contrôle frontalier.

Au plan socio-économique, ces personnes affectées exercent majoritairement des activités agricoles (agriculture, etc.) et commerciales caractérisées pour la plupart par le petit commerce. Il convient cependant de relever que globalement dans la zone d’étude, les activités agricoles et de pêche sont prédominantes sur tous les autres types d’activités.

  - Evaluation et indemnisation des pertes.

La présente section illustre la méthodologie utilisée pour évaluer les pertes et déterminer, leur coût de compensation, et une description des types et niveaux de compensation. Dans les différents tableaux, il est présenté le détail des calculs ainsi que les barèmes retenus qui reflètent les prix actuels sur le marché.

Globalement, la règlementation camerounaise en vigueur a été utilisée, ainsi que la note méthodologique type précisant les modalités particulières de libération des emprises pour cause d’utilité publique (constats, évaluations, paiements des indemnités aux personnes affectées et réclamations) y compris le déplacement des réseaux des concessionnaires. Cette Note méthodologique a été préparée par la Cellule des Projets Routiers à Financement Conjoint (CPR-FC du MINTP, sur prêt / don de la Banque Africaine de Développement.

Les méthodes de calcul des compensations reposent sur les principes de l’évaluation des pertes aux coûts pleins de remplacement des biens perdus. En fait, les bases méthodologiques de calcul des indemnités et de détermination des coûts de réinstallation se réfèrent aux réalités locales (coût local de remplacement) qui ont été appréhendées à travers des enquêtes, des consultations publiques engagées sur le terrain.

L’évaluation de la compensation des structures est fondée sur la valeur au mètre carré de la superficie de la structure affectée. L’évaluation prend en compte les coûts unitaires actuels des matériaux de construction sur le marché plus la main d’œuvre.

    - Evaluation des cultures vivrières et arbres cultivés

L’évaluation des cultures vivrières s’est basée sur les dispositions du Décret n°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant le tarif des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d’utilité publique des cultures, préalablement actualisé au coût actuel de la vie et majoré par le nombre de cycle desdites cultures pendant une période d’un an pour tenir compte de la période de perte de revenus jusqu’à la prochaine récolte.

Tableau 22. Barème d’indemnisation de certains arbres fruitiers

| CATEGORIE | NATURE | PRIX UNITAIRES (FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jeunes | Adultes |
| CULTURES INDUSTRIELLES | Cacaoyer | 5 000 | 25 000 |
|  | Palmier à huile Amélioré | 10 000 | 35 000 |
|  | Palmier à huile Local | 2 500 | 10 000 |
|  | Canne à sucre | 25 | 75 |
|  | Hévea | 5 000 | 35 000 |
|  | Cocotier Amélioré | 7 500 | 20 000 |
|  | Cocotier Local | 2 500 | 10 000 |
|  | Cotonnier | 100 | 200 |
|  | Tabac | 100 | 200 |
| CULTURES PERENNES | Manguier | 5 000 | 35 000 |
|  | Avocatier | 5 000 | 35 000 |
|  | Mandarinier | 5 000 | 35 000 |
|  | Pommier | 10 000 | 25 000 |
|  | Safoutier | 20 000 | 50 000 |
|  | Oranger | 5 000 | 35 000 |
|  | Citronnier | 5 000 | 35 000 |
|  | Corossolier | 10 000 | 25 000 |
|  | Papayer | 1 000 | 3 000 |
|  | Goyavier | 10 000 | 25 000 |
|  | Karité | 50 000 | 75 000 |
|  | Manguier Sauvage | 50 000 | 75 000 |
|  | Quinquina | 2 500 | 7 500 |
|  | Voacanga | 2 500 | 7 500 |
|  | Pygeum | 2 500 | 5 000 |
|  | Yohimbé | 3 000 | 7 500 |
|  | Arbres d’ombrages | 5 000 | 10 000 |
|  | Autres arbres cultivés | <3>3 ans 20 000 |  |
| ARBRES FRUITIERS | Ananas | 150 | 200 |
|  | Banane plantain | 1 000 | 1 500 |
|  | Banane douce | 800 | 1 200 |
|  | Autres arbres fruitiers | 7 500 | 25 000 |
| Cultures Maraichères | Tous types | 3000 / pied |  |
| Tubercules | Igname, Patate, Macabo, Taro et cultures similaires | 100 | 300 |
| Cultures annuelles | Légumineuses en monoculture | 150 /m2 |  |
|  | Légumineuses en polyculture | 200 /m2 |  |

Source. Décret n° 2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs d’indemnisation des cultures

L'évaluation des arbres cultivés quant à elle s’est faite par comptage, par espèce, lors du recensement sur le terrain. Ils ont été expertisés selon les barèmes fixés par le Décret ci-dessus, préalablement actualisés au coût actuel de la vie. Ceux adultes seront frappés d’une majoration de la recette annuelle pendant la durée nécessaire pour retrouver la situation antérieure (avant leur destruction).

Le tableau ci-après présente les coûts des cultures et arbres fruitiers à détruire dans l’emprise de la route et sur le site du poste de contrôle frontalier, ainsi que le nombre de ménages affectés par cette destruction.

Tableau 23. Estimation des coûts d’indemnisation des arbres fruitiers

Il ressort de ce tableau que la destruction des arbres concernera 16 chefs de ménages dont sept (07) dans l’emprise de la route et huit (08) sur le site du poste frontalier.

Le montant des compensations des cultures vivrières et des arbres cultivés à abattre dans les différentes emprises (voie d’accès et poste frontalier) est estimé à 23 035 406 Fcfa.

| Nombre de ménages | Total des Compensations |
| --- | --- |
| 11 | 23 035 406 FCFA |

    - Evaluation des terrains immatriculés

Plusieurs terrains immatriculés ont été recensés dans l’emprise de la route et sur le site de construction du poste de contrôle frontalier. L’évaluation de ces terrains a été faite suivant les indications de la Note Méthodologique type de la CPR-FC du MINTP qui stipule que : « l’indemnité des terrains nus et/ou viabilisés et immatriculés est faite suivant le barème du décret N°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les prix minima applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l’Etat, actualisé au taux d’inflation de la date d’évaluation majoré des coûts de procédures d’immatriculation ».

Le tableau ci-après présente les coûts des terrains qui seront perdus en partie dans l’emprise de la route et sur le site du poste de contrôle frontalier, ainsi que le nombre de ménages affectés par cette perte.

Tableau 24 Cout intégral des terrains immatriculés affectes par le projet

| N° | Nom et prénom | Sites | N° Titre | Surperficie | Valeurs Unitaire (2014) | Valeurs totales (2014) | Valeur Total Bénéficiare (Cam) | Valeur Total Actualisée par bénéificaire | Coût de Transaction (25%) Valeur Total Bénéf | Valeur majoration | Cout Total Bénéficiaire (Dir BAD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clan BOSSEMBO Représenté par EVAGNAKA François | Emprise Route | TF 13935/O | 5 235 | 1000 | 5 235 000 | 5 235 000 | 6 292 450 | 25% | 1 573 112 | 7 865 562 |
| 2 | Famille BONGADEMGA représentée par M NDOUMBE Ernest | Emprise Route |  | 1 062 | 1000 | 1 062 000 | 1 062 000 | 1 276 520 | 25% | 319 130 | 1 595 650 |
| 3 | Clan BOSSEMBO Représenté par EVAGNAKA François | Poste frontalier | TF 13935/O | 59 751 | 1000 | 59 751 000 | 59 751 000 | 71 820 470 | 25% | 17 955 117 | 89 775 587 |
| 4 | Clan WASSA Représenté par DJILA Epse IYANGA Valentin Jean (BOTHE TCHEGNA Nicolas Yves) | Emprise Route | TF 13943/O | 12 202 | 1000 | 12 202 000 | 12 202 000 | 14 666 757 | 25% | 3 666 689 | 18 333 446 |
| 5 | Clan BOKWABA Représenté par MOUADA Epse MOUENDJIE ET CONSORTS (KOHOUE EBODO Prosper) | Emprise Route | TF 13936/O | 10 543 | 1000 | 10 543 000 | 10 543 000 | 12 672 645 | 25% | 3 168 161 | 15 840 806 |
| 6 | Clan WASSA Représenté par DJILA Epse IYANGA Valentin Jean (BOTHE TCHEGNA Nicolas Yves) | Poste frontalier | TF 13943/O | 282 | 1000 | 282 000 | 282 000 | 338 963 | 25% | 84 741 | 423 704 |
| 7 | Clan BOKWABA Représenté par MOUADA Epse MOUENDJIE ET CONSORTS (KOHOUE EBODO Prosper) | Poste frontalier | TF 13936/O | 9 208 | 1000 | 9 208 000 | 9 208 000 | 11 067 980 | 25% | 2 766 995 | 13 834 975 |
| Total général |  |  |  |  |  | 98 283 000 | 98 283 000 | 118 135 784 |  |  | 147 669 730 |

Il ressort de ce tableau qu quatre (04) parcelles de terrains sont immatriculées et s’étendent entre l’emprise de la route et le site de construction du poste de contrôle frontalier. Ces parcelles de terrain appartiennent à quatre (04) chefs de ménages.

Le coût intégral de remplacement de ces terrains s’élève à 147 669 730 FCFA. Ces coûts prennent en compte les frais de procédures d’immatriculation.

    - Evaluation des constructions

L’expropriation des maisons et autres édifices rencontrés dans l’emprise du projet est encadrée par la loi N° 85/009 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisations, et aussi et surtout l’arrêté N°0082/ y. 15.1/MNUH/D du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Cet arrêté qui fixe les bases de calcul de la valeur vénale, établit en son annexe 1 une typologie des habitations et les classe en six catégories à savoir le Très Haut Standing (THS), le Haut Standing (HS), le Standing Moyen (SM), le Standing Ordinaire (SO), le Semi Dur (SD) et le Bois (B), et propose dans un tableau à double entrée les taux au m² pour les six (6) types de maisons pour l’année 1987, puis par application d’un taux de valorisation de 7,5% par an pour les constructions en dur et de 4% par an pour les semi dur et les planches.

Dans le cadre de la présente étude, la construction identifiée sur le site est non achevée. L’évaluation du coût d’indemnisation a été faite suivant les indications de la Note Méthodologique type de la CPR-FC du MINTP qui stipule que : « les constructions non achevées feront l’objet d’évaluation du niveau d’investissement selon les coûts actuels basé sur un rapport d’expertise signé de l’expert de la CCE ».

Ladite construction appartenant à Mme TYOPI, à été évaluée à 14 219 840 FCFA.

    - Compensation du puits d’eau

Un puit traditionnel a été recensé dans l’emprise du poste de contrôle frontalier. Le coût de compensation a été estimé sur la base des données collectées auprès des propriétaires et des usages dans la zone d’étude. Il s’agit des coûts de remplacement.

La compensation de ce puit se fera au coût de remplacement, pour permettre au PAP concerné de construire un puit aménagé sur un nouveau site. Le coût de compensation a été estimé à 1 500 000 FCFA.

    - Récapitulatif des coûts de compensation des biens et mises en valeur dans l’emprise du projet.

Il ressort du recensement fait sur les emprises du site de construction du poste de contrôle frontalier et de la route que 16 ménages sont affectés par le projet, pour un nombre total de PAP de 105 personnes incluant toutes les catégories sociales ainsi que tous les types de biens et mises en valeur.

Le tableau ci-dessous, présente la synthèse globale des coûts de compensation liés aux travaux de construction de l’infrastructure routière

Tableau 25 Récapitulatif des types de biens affectés et l’estimation de leur compensation

| N° | Catégorie de pertes | Montant compensation (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compensation des cultures vivrières et des arbres cultivés | 23 035 406 |
| 2 | Compensation des terrains immatriculés dans les emprises du projet (route et Poste de contrôle frontalier) | 147 669 730 |
| 3 | Compensation des constructions sur le site du PCF | 14 219 840 |
| 4 | Compensation du puits traditionnel | 1 500 000 |
| COUT TOTAL |  | 186 426 976 |

Le montant total prévisionnel des indemnisations est de 186 426 976 (Cent quatre-vingt-six millions quatre cent vingt-six mille neuf cent soixante-seize) F CFA.

  - Estimation de l’aide à la réinstallation à fournir aux PAP

L’aide à la réinstallation (AR) dans le cadre du présent PAR peut revêtir différentes formes selon les cas de figure telles que :

- aide au déménagement (AD) ;

- perte de revenus de commerce (place d’affaire);

- aide aux personnes vulnérables (AR) ;

- mesures de restauration des moyens de subsistance.

Dans le cadre du présent PAR Abrégé, deux types d’aide sont retenus du fait de la nature des biens impactés par le projet. Il s’agit de :

- aide aux personnes vulnérables (AR) ;

- mesures de restauration des moyens de subsistance.

    - Aide aux personnes vulnérables (AR).

La Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation, accorde une importance particulière aux groupes vulnérables. C’est ainsi qu’elle prescrit aux emprunteurs et Clients une grande responsabilité dans la protection de l’intégrité physique, sociale et économique des personnes vulnérables au sein des populations déplacées.

Dans le cadre du présent PAR Abrégé, l’enquête socio-économique qui a été effectuée a permis d’identifier 13 personnes vulnérables réparties en 08 personnes souffrant d’une maladie chronique et de déformation, et 07 femmes chefs de ménages dont femmes veuves, 01 personne ayant une mobilité réduite.

Les critères de vulnérabilités retenues sont relatifs aux :

femmes veuves;

- les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres maladies graves, chroniques ou incurables (insuffisance rénale, diabète, hypertension, drépanocytose, etc.);

- les personnes âgées sans soutien ;

- les ménages dont les chefs sont des femmes;

- les personnes vivant avec un handicap ;

- etc.

Les ménages présentant ces personnes qui ont été identifiées comme vulnérables recevront un montant additionnel de 150 000 FCFA en plus de leur compensation. Cette aide leur permettra de prendre en charge leurs besoins supplémentaires induits par leur situation de vulnérabilité. Le montant de cette aide a été déterminé en tenant compte des coûts des soins appropriés liés aux activités de réinstallation et les désagréments potentiels liés au déplacement.

Tableau 26.  Montant de l’aide à allouer aux personnes vulnérables

| Village | Nom et Prenom | Sexe | Situation de vulnérabilité des chefs de ménage | Autres handicaps ou maladies graves des PAP | Montant à allouer (FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo Beach | TCHELE epse EBODO Emilienne | F | Veuve | Mal de dos chronique | 150 000 |
|  | Eboutou Engon Epse Doumbé | F |  |  | 150 000 |
|  | Tyopi Armelle | F |  |  | 150 000 |
|  | MBOKAMBA Séraphine | F |  |  | 150 000 |
|  | NDOUMBE Ernest | M |  | Cécité et diabète Belle mère | 150 000 |
|  | BODEKE SOKOU Mariette | F | Veuve | Cataracte et fatigue (82 ans) | 150 000 |
|  | INYANDJI Epse MEYE MASSONO ROSE | F | Veuve | Sœur ainée vivant avec elle est hypertendue | 150 000 |
|  | MAKOKOU MALONGA Xavier | M |  | Fils avec une mal formation à la bouche | 150 000 |
|  | ITONGOLO EBODO Leopold | M |  | Fils drépanocytaire | 150 000 |
|  | NDONI Mayo Cecile | F | Veuve | Hypertendue (70 ans) | 150 000 |
|  | EVAGNAKA François | M | Douleurs lombaires, cataracte, très fatigué (plus de 80 ans) |  | 150 000 |
|  | KOHOUE EBODO Prosper | M | Mobilité réduite suite à un AVC |  | 150 000 |
| Total |  |  |  |  | 1 800 000 |

Il ressort de ce tableau que le montant à allouer additionnellement à chaque ménage abritant de personnes vulnérables, dans le cadre de l’indemnité de vulnérabilité est estimée à 1 800 000 (un million huit cent mille) FCFA.

    - Mesures de restauration des moyens de subsistance.

L'objectif principal de la restauration des moyens de subsistance est de définir et mettre en œuvre des mesures sociales et économiques pour permettre la continuité et le développement des activités socioéconomiques susceptibles d'améliorer, de façon sensible, les conditions de vie des populations déplacées dans le cadre du projet.

La population cible principalement concernée dans le cadre du projet est constituée des personnes tirant des revenues substantielles dans l’activité de traversée du fleuve (piroguiers, dockers). Ces opérateurs piroguiers permettent la traversée des personnes et des biens d’une rive à l’autre.

En référence aux enquêtes d’expropriation faites dans la zone d’étude et particulièrement aux consultations de ces groupes cibles, les axes d’intervention pour la mise en œuvre des mesures s’articulent autour du développement des activités agricoles, d’élévage et de pêche.

Les mesures d’assistance prévue pour accompagner ces personnes affectées comprennent le renforcement des capacités sur les techniques agricoles, d’élevage et de la pêche, l’appui technique pour accroitre les rendements de culture, la facilitation de l’accès à un financement additionnel (mis en relation avec d’autres services de financement de l’Etat, ONG, etc.)

Un travail complémentaire de consultation sera conduit par l’Expert Sauvegarde Social de l’UMGP, à travers des activités d’animation, de structuration des bénéficiaires, d’identification de projets et mènera à terme à la procédure de mise en place pour l’ensemble des personnes concernées.

Les mesures de restauration des moyens de subsistance concerneront 15 bénéficiaires, dont 5 dockers et 10 piroguiers.

Les activités de restaurations des moyens de subsistance concerneront les sous projets, dénommées « mesures collectives ». Ces mesures s’inscrivent dans une dynamique d’ensemble pour compenser les pertes collectives. Les mesures collectives retenues ont notamment pour fonction de compenser les pertes de revenus collectives des deux groupes identifiés et favoriser les conditions pour accompagner le processus de restauration des moyens d’existence.

Deux (2) sous projets sont identifiés et seront planifiés consensuellement avec les bénéficiaires

des activités de restauration des moyens de subsistance :

- Sous projet agriculture ;

- Sous projet pêche et élevage.

      - Sous projet agriculture

Il s’agit de favoriser une restauration des moyens de subsistance des PAP dans le domaine de l’agriculture. Les activités consisteront en :

- Organiser les bénéficiaires en associations et GIC agricoles ;

- Faire bénéficier aux bénéficiaires une formation de 3 mois dans l’entreprenariat agricole et autres modules pertinents (entrepreneuriat, agriculture, etc.).

Les Acteurs impliqués dans le « sous projet agriculture » sont les organes de l’Etat et ses démembrements en charge de l’agriculture (la Délégation départementale u MINADER de l’Océan et le poste agricole de Campo), les ONG, les acteurs de la société civile, les associations d’agriculteurs, etc.

Le budget de ce sous projet est présente dans le tableau ci-après :

Tableau 27 Budget sous projet agriculture

| Désignation | Unité | Quantité | Coût unitaire FCFA | Coût total FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement des capacités des PAP (perdiem de session pour couvrir le transport) | Membres | 8 | 10 000 | 80 000 |
| Logistique de session | Session | 3 | 250 000 | 750 000 |
| Rémunération de l’ONG/Consultant chargé de la formation | Session | 3 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Autres charges | Session | 3 | 50 000 | 1 50 000 |
| Total |  |  |  | 3 980 000 |

Les modules de formation proposées pour le sous projet agriculture sont :

- module de formation sur l’entrepreneuriat dans le domaine agricole ;

- module de formation sur les techniques agricoles ;

- module sur la recherche d’opportunités (apprentissage à transformer les problèmes en opportunités d'affaires) ;

- module de formation sur la gestion des pesticides et l’amélioration des rendements agricoles.

      - Sous projet élevage et pêche

Il ressort également des consultations qu’une bonne proportion de piroguiers et dockers souhaite se reconvertir dans l’élevage et la pêche.

L’objectif est de favoriser une restauration des moyens de subsistance des bénéficiaires dans le domaine de l’élevage et de la pêche.

Les activités consisteront à :

- mettre en place un cadre d’échange et de partage, avec l’implication de tous les acteurs pertinents (autorités administratives, territoriales et locales, ONG, sociétés civiles, acteurs du développement, associations d’éleveurs et de pêcheurs) pour l’accompagnement et suivi de la reconversion de ces bénéficiaires, à travers la tenue de rencontre régulière ;

- accompagner les bénéficiaires à acquérir des animaux d’élevage (caprin, ovin, porcin, volaille) et des produits de provenderie ;

- accompagner les bénéficiaires à acquérir le matériel pour la pêche artisanale (un moteur hors bord, filets maillant ou épervier, glacière, senne de plage, harpon, etc.).

- organiser les bénéficiaires en association ;

- faire bénéficier aux bénéficiaires d’une formation de 3 mois dans les différents modules en rapport avec l’activité d’élevage et de pêche (entrepreneuriat, technique d’élevage, technique de pêche artisanale, etc.).

Les acteurs à impliquer dans le « sous projet élevage et pêche » sont : les organes de l’Etat et notamment la délégation départementale MINEPIA de l’Océan, les ONG, les acteurs de la société civile, etc.).

L’investissement dans le cadre de ce sous projet commerce consiste à acquérir des animaux d’élevage (caprin, ovin, porcin, volaille) et des produits de provenderie, ainsi que le matériel pour la pêche artisanale (un moteur hors-bord, filets maillant ou épervier, glacière, senne de plage, harpon, etc.).

L’acquisition de ce matériel est estimée à

- pour les activités d’élevage : 250 000 FCFA par bénéficiaires ;

- Pour les activités de pêche : 150 000 FCFA par bénéficiaires ;

- L’achat d’un moteur hors-bord (Yamaha 4 Temps 40 Hp) pour les pêcheurs regroupés en GIC : 1 500 000 FCFA

Pour un meilleur accompagnement de ces bénéficiaires. Il est recommandé de les organiser en une association.

Le budget de ce sous projet est présenté dans le tableau ci-après :

Tableau 28. Budget sous projet pêche et élevage

| Désignation | Unité | Quantité | Coût unitaire FCFA | Coût total FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissement pour acquisition des animaux d’élevage (caprin, ovin, porcin, volaille) et des produits de provenderie | Bénéficiaire | 7 | 250 000 | 1 750 000 |
| Investissement pour acquisition des matériels de pêche artisanale | Bénéficiaire | 7 | 150 000 | 10 50 000 |
| Achat moteur hors – bord (Yamaha 4 Temps 40 Hp) | Association pêcheurs | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Renforcement des capacités des bénéficiaires (perdiem de session pour couvrir le transport) | Membres | 7 | 10 000 | 70 000 |
| Logistique de session | Session | 3x2 = 6 | 250 000 | 1 500 000 |
| Rémunération de l’ONG/Consultant chargé de la formation | Session | 3x2=6 | 1 000 000 | 6 000 000 |
| Autres charges | Session | 3x2=6 | 100 000 | 600 000 |
| Total |  |  |  | 12 470 000 |

Les modules de formation proposées pour le sous projet agriculture sont :

- module de formation sur l’entrepreneuriat dans le domaine de pêche et d’élevage ;

- module de formation sur les techniques de pêche artisanale;

- module de formation sur les techniques de petit élevage;

- module sur la recherche d’opportunités (apprentissage à transformer les problèmes en opportunités d'affaires) ;

- module de formation sur la gestion de la provenderie et de l’entretien de la bergerie ;

- module de formation sur la pêche durable et la conservation des produits de pêche.

Le montant total des mesures de restauration des mesures de subsistance des Bénéficiaires est de 16 450 000 FCFA.

Globalement, deux (2) sous projets ont été identifiés en faveur des bénéficiaires des activités de restaurations des moyens de subsistance : (i) sous projet agriculture ; (ii) sous élevage et pêche.

L’Unité Mixte de Gestion du Projet du MINTP, appuyée par les structures facilitatrices, devra organiser avec des PAP, des rencontres individuelles et collectives de consultation sur les choix définitifs des bénéficiaires pour les sous-projets susvisés. Cette étape constitue une phase déterminante pour la réussite de la mise en œuvre de cette mesure. Elle sera menée selon une démarche totalement participative permettant de mieux connaître les motivations des bénéficiaires.

Des mesures de formation sont proposées pour renforcer les capacités des bénéficiaires. Le contenu de ces sessions de formation devra préalablement être confirmé par les bénéficiaires.

La mise en œuvre des mesures retenues pour la restauration des moyens de subsistance des PAP sera menée par l’UMGP du MINTP en concertation avec tous les acteurs concernés, suivant une conception basée sur la négociation, la consultation et la diffusion de l’information.

  - Information et sensibilisation au droit des personnes affectées par le projet

Pendant toute la phase de déplacement et de réinstallation, il est nécessaire de sensibiliser et d’informer les personnes affectées par le projet et la population qui habite dans les localités riveraines du projet. Cette information et sensibilisation seront menées conjointement par le maître d’ouvrage, les municipalités et les facilitateurs sociaux. Elles porteront entre autres sur :

- le programme de déplacement et ses éventuelles incidences négatives,

- le processus et le timing des activités de réinstallation ;

- les impacts sociaux positifs et négatifs sur les populations déplacées ;

- les procédures de règlement des litiges ;

- l’organisation du recueil des doléances de la population,

- l’assistance à leur apporter afin qu’elle puisse se préparer et gérer ses doléances dans les meilleures conditions.

  - Choix de la forme de compensation

Lors des échanges effectués, il a été laissé le soin aux personnes affectées de choisir librement la forme de compensation qu’elles souhaitent. La majorité a exprimé le désir d’obtenir une compensation en espèce. Cette option a été choisie pour permettre à chaque PAP de choisir librement son emplacement de réinstallation afin qu’elle puisse conserver son réseau social et sa clientèle.

Le paiement se fera en espèces et sera payé intégralement d’un seul coup.

  - Modalités de versement des indemnités / compensations

Les compensations seront versées en espèces aux PAP sur un site sécurisé. Il est recommandé que l’Unité Mixte de Gestion du projet se rapproche du Préfet du Département de l’Océan par ailleurs coordonnateur de la CCE, et des administrations territoriales pour l’aider dans le choix d’un bureau et lui assurer la protection de la police durant tout le processus. Pour éviter une ruée vers le bureau, les PAP seront convoquées suivant un calendrier défini à l’avance par l’équipe de mise en œuvre.

  - Accompagnement social des PAP

Durant la mise œuvre du PAR, un accompagnement social par les Comités de Réinstallation et le Consultant chargé de la mise en œuvre du PAR doit être assuré pour mener les activités suivantes :

- Conseil-Accompagnement pour la constitution des dossiers en vue de l’indemnisation ;

- Conseil et accompagnement pour le paiement des indemnisations ;

- Conseil et accompagnement pour le démarrage des travaux de construction des maisons ;

- Consulter et communiquer avec les PAPs afin de les tenir informées de l’avancement de la mise en œuvre du présent Plan d’Action de Réinstallation.

  - Logements, infrastructures et services sociaux

Le projet n’ayant occasionné aucun déplacement physique de personnes, aucune mesure n’est nécessaire pour réaliser des logements, des infrastructures et des services sociaux (éducation, eau, santé et production). Sous ce rapport, cette section est sans objet.

  - Protection de l’environnement

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PAR Intégral, il n’est envisagé aucun aménagement de site de relogement pour les propriétaires affectés. Il n’est donc pas envisagé, une évaluation des impacts environnementaux du déplacement proposé et la définition des mesures pour atténuer et gérer ces impacts.

- Mesures de reinstallation

Dans le cadre des travaux de construction du pont sur le Ntem, il n’est pas envisagé un déplacement des ménages. Une seule maison en cours de construction a été recensé dans l’emprise du projet.

Par conséquent le projet ne nécessitera pas de déplacement pour des PAP étant donné que cette maison n’est pas achevée et donc non habitée.

Aussi, les terrains immatriculés ont été évalués au coût de remplacement pouvant permettre au PAP de faire recours aux nouveaux sites pour leurs activités.

Aucun site particulier de réinstallation n'est nécessaire, aucune préparation particulière n'est requise. Les coûts des maisons seront payés à leurs valeurs intégrales.

  - Mesures sociales et d’accompagnement

L’exécution complète du programme de déplacement/ réinstallation exige les actions suivantes :

- Paiement intégral et à temps des compensations à toutes les PAP, dans des conditions telles qu’elles ne soient pas exposées à l’appauvrissement.

- Maintien d’une communication permanente entre les PAP, la CCE et le Consultant (à recruter) chargé de la mise en œuvre du PAR. Cette communication devra se faire avec toutes les PAP sans exclusive quel que soit le mode de compensation choisis.

- Le Consultant chargé de la mise en œuvre du PAR devra assister les PAP dans le processus de paiement des compensations auprès de l’institution qui sera retenue à cet effet.

- Il devra accompagner et assister les PAP dans le processus d’obtention des pièces légales requises pour le paiement des compensations.

- Certaines PAP recevront des montants initiaux assez substantiels. Le Consultant apportera une assistance à ces PAP dans la sécurisation des fonds à travers par exemple l’ouverture d’un compte bancaire et le conseil pour l’investissement dans une activité lucrative. Les PAP devront néanmoins être considérées comme majeures et traitées comme telles car vouloir les mettre sous tutelle pour la gestion de leurs compensations pourrait les vexer.

- Tout sera mis en œuvre afin que les PAP bénéficient des retombées économiques du chantier, notamment en matière d’emploi de la main d’œuvre locale disponible.

  - Mesures d’assistance particulières :

- Assistance à la réinstallation : bien qu’il ne soit pas envisagé de relocaliser des populations, il sera nécessaire de vérifier le besoin supplémentaire d’assistance pour la phase de libération des sites ;

- Mesures d’assistance en matière de genre : informer les femmes des opportunités d’emploi et éventuellement les assister dans la formulation des demandes d’emploi et communiquer aux Entreprises chargées des travaux, la liste des femmes commerçantes des localités ;

- Mesures de restauration et de support des activités économiques des PAP : les PAP, pour la plupart, exercent et vivent dans des conditions très précaires. Le PAR doit prévoir des dispositions qui permettent aux PAP de s’épanouir et même de se professionnaliser dans leurs domaines d’activités respectifs. A cet effet, le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR devra veiller et accompagner les PAP dans le processus de reprise de leurs activités. Il devra en outre :

      - veiller à l’utilisation adéquate des indemnisations reçus par les PAP pour limiter les risques de leur dilapidation au détriment de la reprise des activités ;

      - informer les PAP par rapport au système de micro finance existant pour le financement de l’expansion de leurs activités ;

      - aider les PAP à l’identification de leurs besoins en équipements et au montage de dossiers de requêtes de financement à soumettre aux institutions de micro finance.

- Sélection, préparation des sites de réinstallation

Dans le cadre du projet, aucun site particulier de réinstallation n'est nécessaire, aucune préparation particulière n'est requise.

- CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

La consultation des parties prenantes s’est faite sous forme de participation communautaire.

Cette participation s’est inscrite dans une logique d’implication des services techniques et des personnes affectées par le projet afin de mettre en exergue les enjeux sociaux du projet et contribuer efficacement à sa durabilité.

L’objectif global des consultations publiques est d’associer les différents acteurs ainsi que les PAP à la prise de décision finale concernant le programme de réinstallation des populations. La stratégie qui a été mise en place pour favoriser une large participation communautaire est structurée autour de trois axes essentiels :

- Consultation publique avec les PAP ;

- Rencontre avec les acteurs institutionnels ;

- Enquête socio-économique.

## Consultation publique avec les PAP

Le Cameroun a adopté la démarche participative pour la conception et la mise en œuvre du projet. Le processus de consultation renvoie à la nécessité d’associer pleinement les populations dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale. A cet effet, une descente sur le terrain a été effectuée du 12 au 14 août 2022 dans le but de planifier avec les différentes parties prenantes, les dates de tenue de réunions de consultations publiques et des enquêtes socioéconomiques.

Les réunions de consultations publiques ont eu lieu à Campo Beach le 26 août 2022 à la Chefferie de Campo Beach. Plusieurs autres rencontres avec les personnes affectées par le projet ont eu lieu entre février et avril 2023.

Les réunions se sont déroulées en présence du chef traditionnel de Campo Beach, de ses notables et des personnes affectées par le projet. Elles avaient pour objectifs essentiels de :

- Informer les PAP et les autorités locales sur le PAR en cours d’élaboration ;

- Recueillir leurs avis, préoccupations et attentes sur le PAR ;

- Informer les parties concernées sur les impacts négatifs du projet et recueillir leurs avis quant aux mesures d’atténuation ou de bonification proposées ;

- Susciter leur adhésion pour une implication conséquente et une appropriation réelle du PAR.

Les différentes rencontres se sont déroulées en plénière. L’exposé du consultant a été suivi des questions-réponses des participants. Ensuite, la possibilité a été donné à tous les participants d’exprimer ses préoccupations et de faire-part de ses attentes et doléances. Les principales préoccupations des PAP portent globalement sur la compensation des biens qui seront détruits, l’accompagnement des PAP dans la mise en œuvre des procédures d’indemnisations.

L’essentiel des préoccupations et des attentes des populations affectées a été pris en compte dans le cadre des aménagements connexes.

Il a été relevé une bonne perception des populations par rapport aux impacts négatifs potentiels du projet et leur engagement à contribuer à leur atténuation. Ce processus participatif sera maintenu au cours de la mise en œuvre du PAR. Les départements sectoriels et leurs services déconcentrés ainsi que la mairie de Campo et les populations concernées seront impliqués dans la mise en œuvre des aménagements socio-économiques du projet.

Les préoccupations et craintes exprimées par les PAP sont entre autres :

- le non-recrutement des populations locales comme manœuvre au sein du projet ;

- le non-respect des limites de l’emprise définie par l’Entreprise en charge des travaux ;

- le mode de payement des indemnisations ;

- le risque de détournement des fonds alloués aux indemnisations.

Les doléances recueillies auprès des PAP concernent :

- les indemnités doivent être uniquement pécuniaires, toutefois celles-ci devront être équivalentes au moins au standing antérieur du bénéficiaire ;

- l’inventaire de tous les ayants-droits de manière fidèle et objective afin d’éviter les soubresauts et les malentendus ;

- l’information des PAP au moment opportun des opérations d’expropriation ;

- le remplacement de tous les puits traditionnels détruits par la construction des forages ;

- l’apport de moyen financier pour la reconversion des piroguiers et dockers.

- l’apport d’un appui technique, financier et matériel pour le développement de l’agriculture et de l’élevage.

Photo 1 Illustration de la réunion avec les PAP

## Rencontre avec les acteurs institutionnels

La consultation publique a consisté à des rencontres d'information générale avec les acteurs institutionnels locaux (services techniques d’urbanisme, de cadastre, de l’agriculture et de l’Environnement) pour recueillir leurs avis, préoccupations et suggestions par rapport aux activités de réinstallation prévues et à l'accompagnement des personnes affectées par le projet. Ensuite d'autres séries de rencontres ont été organisées avec les leaders d'opinion.

Les avis exprimés par rapport au projet se résument en un sentiment quasi généralisé de satisfaction par rapport à la démarche et à l'initiative du promoteur (CEEAC) qui a respecté les règles établies et favorisé une large concertation entre les différents acteurs concernés par le projet. Cette démarche participative permettra d'anticiper sur les risques de blocages par rapport aux négociations concernant les aspects fonciers.

Les craintes et préoccupations formulées sont liées à :

- Non-respect des engagements du promoteur pour l'appui des populations locales ;

- Non-implication des populations dans la mise en œuvre du projet ;

- Incidences du projet sur les propriétés se trouvant dans l’emprise des voies d’accès ;

- Questions environnementales liées à la flore et à la faune ;

- Processus de réinstallation et d’indemnisation ;

- Moyens d’évaluation des compensations ;

- Mécanisme de règlement des conflits.

- Etc.

Photo 2 : Rencontre avec les acteurs institutionnels

## Rencontre des PAPS pour signature des fiches individuelles

En marge des différentes consultations des PAPS, des rencontres ont eu lieu entre la Commission de Constat et d’Evaluation des biens désignés par le préfet de l’Océan et les personnes affectées par le projet entre le 18 et le 20 avril 2023, dans le but d’expliquer aux PAP le bien fondé et la nécessité de signer les fiches individuelles et les PV de négociation dont le modèle est fourni par le Bailleur de Fonds.

En guise de rappel, les fiches individuelles signées par le PAP ainsi que le Procès-verbal de négociation sont des documents qui font partie du rapport du PAR et permettent de rassurer le Bailleur de fonds du fait de l’engagement formel pris entre l’Etat du Cameroun et le PAP concerné pour le payement au coût intégral de remplacement de ses biens.

Les PAPS ont été sensibilisés et chacun est reparti sur le site abritant ses bien pour une ultime identification par les membres de commission. Les fiches individuelles signées ainsi que les PV de négociation avec les PAP sont joins au présent rapport.

## Plan de Concertation et de Dialogue (PCD)

L’approche participative sera utilisée pour impliquer toutes les populations concernées, notamment les chefs de ménages, les commerçants et les propriétaires, ainsi que la société civile et les autorités locales. Ces activités auront lieu dans les villages concernés. Pour ce faire, l’Unité Mixte de Gestion du Projet (UMGP) par le biais d’une ONG compétente, élaborera et mettra en œuvre un Plan de Concertation et de Dialogue (PCD) pour accompagner la mise en œuvre du PAR. Ce plan prévoit des consultations publiques en deux phases :

- Une phase de consultation publique à travers des réunions plénières.

- Une phase de consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du PAR pour les indemnisations.

L’objectif principal du PCD est d’informer les populations et de les impliquer dans la mise en œuvre du PAR conformément aux procédures nationales et celles de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations. Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD, deux types de structures de facilitation et d’appui seront créés : les comités de facilitation et les comités locaux.

## Diffusion du PAR

Après approbation par la BAD, un exemplaire du rapport du PAR sera déposé par le Maître d’ouvrage dans les préfectures et communes concernées par le projet. Le PAR sera diffusé par tout moyen que le Gouvernement du Cameroun bénéficiaire du projet jugera utile.

## Consultations futures

Elles seront organisées avant le paiement des indemnisations à chacune des PAP. Ces réunions permettront d’informer chaque PAP du montant des indemnisations à percevoir, de la date et du lieu de paiement et de la date de démarrage des travaux de génie civil.

Il convient de relever que

- PROCEDURES DE RECOURS - MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES

  - Processus de gestion des plaintes et conflits

La survenue de conflits n’est pas à exclure dans toute opération de ce type et de cette envergure. Tout sera mis en œuvre pour éviter ou minimiser les risques de conflits. Cependant le risque zéro n’existant pas, il convient de mettre en place un dispositif dont le principe est la résolution rapide et au niveau local de ces conflits, avec la participation de tous les acteurs. Le premier niveau de résolution est la résolution à l’amiable. En ce qui concerne les recours à introduire par les personnes affectées qui s’estimeraient lésées, ils se font selon les voies ci-après :

- Une plainte est adressée au Préfet territorialement compètent, par les personnes plaignantes non satisfaites des montants des indemnisations proposées. Un comité de règlement des plaintes sera mis en place en début du projet (confère calendrier de mise en œuvre du PAR) et travaillera avec la Commission de Constat et d’Évaluation des Biens pour solutionner les requêtes enregistrées. Le Préfet instruit des descentes contradictoires pour s’enquérir de la situation sur le terrain et dresse un rapport circonstancié. Si la plainte est fondée, il est proposé aux plaignants de nouveaux montants d’indemnisation correspondant à la nouvelle évaluation. Si la plainte n’est pas fondée, les plaignants reçoivent toutes les explications nécessaires justifiant des montants initiaux proposés.

- Si les plaignants ne sont pas satisfaits après l’arbitrage du Préfet, ils ont la possibilité de recourir aux Tribunaux de première instance de leurs localités pour ester en justice contre l’État.

  - Typologie des plaintes

Plusieurs types de plaintes peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant ainsi l’existence d’un mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants :

- erreurs dans l'identification des PAPs et l'évaluation des biens;

- Erreurs dans l'identification des PAP et/ou dans l'évaluation des biens ;

- Désaccord sur des limites des terrains entre deux voisins ;

- Désaccord sur l'évaluation faite par la commission de constat et d’évaluation ;

- Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété d’un terrain.

  - Mécanisme de traitement des différends

Pour éviter de multiplier les intervenants, la Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens institués par arrêté préfectoral N° 114/AP/L11/MINDCAF/55/T300 du 18 avril 2023 sera l’instance externe de traitement extrajudiciaire des différends. Cette Commission comprendra entre autres les autorités locales, des représentants des départements ministériels et des organisations ci-après :

- le Préfet;

- le sous-Préfet ;

- les Délégués Départementaux des Travaux publics, des Domaines et cadastres, du Développement Urbain et de l’Habitat, de l’Agriculture et du Développement Rural ; de l’Energie et de l’Eau des départements concernés ;

- le Maire de la commune de Campo ;

- le Chef traditionnel de Campo Beach.

Si aucune solution satisfaisant les deux parties n’est trouvée au niveau de ces deux instances, la PAP plaignante pourra recourir de façon ultime au règlement judiciaire du différend.

    - Démarche prévue au niveau national relative à la gestion du contentieux lié à l’expropriation

La démarche nationale porte sur : les réclamations et les contestations. Chaque situation a une démarche de règlement définitif.

      - Reclamations

        - Circonstances

La réclamation est faite en cas d'omission lors du recensement des biens. Il peut arriver que la commission de constat et d’évaluation des biens oubli de prendre en compte un bien existant. Le propriétaire du bien est autorisé à faire la réclamation.

        - Procédure de règlement

Les personnes intéressées saisissent le Préfet, le Gouverneur ou le Ministre chargé des domaines, du cadastre et des affaires foncières, selon les régies de compétence de la commission de constat et d’évaluation ayant procédé au recensement et à l’inventaire.

L’autorité compétente ci-dessus saisie soumet la réclamation à l'examen de la commission de constat et d'évaluation.

      - Contestation

        - Circonstances

La contestation porte sur le montant des indemnités. Le bénéficiaire de l’indemnité estime que ses biens ont été sous-évalués et que le montant qui lui est alloué est insuffisant.

        - Procédure de règlement

Les personnes intéressées doivent adresser la réclamation à l’administration chargée des domaines, du cadastre et des affaires foncières.

Si le plaignant n’obtient pas satisfaction, il saisit dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision contestée, le Tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de l’immeuble.

Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit communs, le tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation fixées dans la réglementation en vigueur.

En plus la Loi relative à l’expropriation précise bien dans son article 14 que « les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles, ne peuvent arrêter l’expropriation ni en empêcher les effets. L’action en réclamation est sur l’indemnité et le droit en demeure affranchi ».

    - Démarche dans le cadre du projet

      - Réception et enregistrement des réclamations et plaintes

Dès le début du processus de mise en œuvre du PAR, l’équipe de mise en œuvre du PAR informera les PAP, de l’existence d’un registre de plaintes au niveau de l’administration du territoire ou du bureau du secteur. La transmission du registre à la CCE sera accompagnée d’un dépôt de formulaires de plaintes.

L’équipe de mise en œuvre du PAR informera les PAP de l’existence du registre et des formulaires, du lieu où les déposer et de la (ou les) personnes en charge de les recevoir.

Lorsqu’un formulaire de réclamation ou plainte, est déposé, le plaignant reçoit un accusé de réception. Toute PAP qui ne peut pas remplir un formulaire doit présenter sa plainte verbalement au à la CCE responsable de la réception des plaintes qui se chargera de remplir le formulaire et lui donner une copie témoin portant accusé de réception et cachet du président du CCE ou son représentant.

Toute plainte reçue est consignée dans le registre de plaintes et un formulaire de suivi de la plainte est ouvert où doivent être mentionnées les actions entreprises pour le traitement de la plainte (chronologie de traitement et solutions proposées).

      - Tri et traitement interne des réclamations et plaintes

Après l’enregistrement des réclamations et plaintes, elles doivent faire l’objet d’un tri qui consiste à distinguer les plaintes recevables dans le cadre de la réinstallation de celles qui ne le sont pas. Il convient de relever qu’un tiers, une ONG par exemple peut saisir le MGP pour dénoncer un acte préjudiciable à une personne, une communauté, etc.

Au terme du tri, si la plainte relève du PAR, elle est traitée par les instances adéquate. Si elle relève d’un domaine autre que la réinstallation, le plaignant est orienté vers les instances compétentes.

Celles qui sont irrecevables sont orientées vers les instances compétentes avec l’explication de leur irrecevabilité et les autres jugées recevables sont mises dans le circuit du traitement dans un délai n’excédant pas 7 jours après leur réception.

Les porteurs de plaintes jugées irrecevables peuvent déposer à nouveau un recours avec des justificatifs supplémentaires au niveau de la CCE s’ils ne sont pas d’accord sur l’irrecevabilité de leurs plaintes.

Les plaintes recevables subissent un premier traitement qui règle celles qui peuvent être résolues par une action technique, telle que la correction d’une erreur technique (la mesure de la superficie d’un local à compenser ou l’évaluation d’une structure fixe par exemple), ou tout autre problème de nature à trouver solution satisfaisante au sein des structures de mise en œuvre du PAR de telles réclamations et plaintes. Ce traitement des réclamations plaintes, interne au projet, doit être fait et les PAPs concernées informées de ses résultats dans un délai ne dépassant pas quinze jours (15 jours).

      - Traitement des plaintes par la Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens (CCE)

La Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens (CCE) mise en place sera fonctionnelle pendant toute la procédure d’indemnisation des PAP. La CCE établira son siège au niveau de Kribi et opportunément à Campo afin d’épargner aux PAPs des déplacements longs et couteux et le chef local de l’administration présidera le comité.

La composition du CCE est présentée dans le chapitre traitant des responsabilités organisationnelles. Dans le cadre du traitement des plaintes, la CCE peut s’adjoindre, selon le besoin, des représentants d’ONG et d’associations professionnelles.

La CCE devra faire recours à l’expert en sauvegarde social du projet pour exercer une médiation à l’avantage du plaignant.

Le Comité devrait se réunir environ une fois par mois (à adapter selon les besoins), en présence de l’expert en sauvegarde social du projet, représentant le MINTP.

Le traitement de chaque plainte au niveau du CCE ne doit pas excéder 15 jours maximum.

L’accord sur une solution satisfaisante pour les deux parties doit faire l’objet d’un document qu’elles signent toutes les deux et dans lequel sont consignés les termes de la solution et l’accord trouvés. Si une solution à la plainte ou au litige, satisfaisante pour les parties, n’est pas trouvée à ce niveau, après au moins deux rejets de la médiation du plaignant ; les deux parties ont la possibilité de recourir au mode de règlement judiciaire à travers le Tribunal administratif dont relève le plaignant.

      - Fonctionnement du Comité

Etant donné que le projet n’a pas de recasement à faire, la durée du comité de gestion des conflits sera celle de la préparation et de paiement des indemnisations aux personnes affectées. Son mandat s’achèvera avec le paiement de l’indemnité à la dernière personne affectée par le projet.

    - Règlement judiciaire des différends

Dans le cadre du processus d’information et de consultation, tous les PAPs devront être bien informées sur toutes les dispositions prévues pour gérer les éventuels litiges.

Le règlement judiciaire des différends en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique au Cameroun s’effectue selon la procédure décrite dans le chapitre relatif au cadre juridique.

Lorsqu’une PAP s’engage dans cette procédure, l’équipe de la CCE et celle de la mise en œuvre du PAR doivent lui apporter toutes les informations y relatives et assurer un suivi périodique de son dossier.

  - Fonctionnement de la commission chargée de la gestion des conflits et coûts

    - Fonctionnement de la commission

Etant donné que le projet n’a pas de réinstallation à faire, la durée de la commission de gestion des conflits sera celle de la préparation et de paiement des indemnisations aux personnes affectées. Son mandat s’achèvera avec le paiement de l’indemnité à la dernière personne affectée par le projet.

    - Budget de gestion des conflits pour six mois de fonctionnement

La durée de vie de la commission sera de six (06) mois. Lors de chaque session, les membres devront avoir droit au remboursement des frais de transport et un perdiem. La logistique de session sera également prise en charge.

L’arrêté préfectoral N° 114/AP/L11/MINDCAF/55/T300 du 18 avril 2023 instituant la Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens a désigné six (6) personnes. A ces personnes, il faudra adjoindre le Chef du village Campo Beach et le maire de Campo, soit un total de huit (08) personnes.

Tableau 29:Budget de fonctionnement de la Commission de gestion des conflits

| Désignation | Unité | Quantité | Coût unitaire FCFA | Coût total FCFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport des membres | Membre | 8 x 6 | 10 000 | 480 000 |
| Perdiem de session | Membre | 8 x6 | 50 000 | 2 400 000 |
| Logistique de session | Session | 6 | 250 000 | 1 500 000 |
| Rapport et protocole de règlement des litiges | Session | 6 | 200 000 | 1 200 000 |
| Autres charges | Session | 6 | 100 000 | 600 000 |
| Total |  |  |  | 6 180 000 |

    - Expert en sauvegarde social de l’UMGP

L’Unité mixte de gestion du projet devra avoir en son sein, un expert en sauvegarde social qui servira de trait d’union entre le projet et les diverses parties prenantes extérieures soumises aux interactions engendrées par les opérations de réinstallation. Il sera chargé de la mise en place des comités de gestion des conflits dans les localités et de la défense des intérêts du MINTP lors des réunions de règlement des litiges.

Le coût de cette activité comprendra les indemnités de l’expert, l’équipement de son bureau, son transport et ses frais de communication.

Tableau 30 Budget annuel d’intervention de l’expert social

| Désignation | Quantité | Coût mensuel FCFA | Coût annuel FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnité mensuelle | 1 | 1 500 000 | 18 000 000 |
| Équipement de travail | 1 | 250 000 | 3 000 000 |
| Transport | 1 | 150 000 | 1 800 000 |
| Communication | 1 | 10 0000 | 1 200 000 |
| Divers et imprévus | 1 | 10 0000 | 1 200 000 |
| Total |  | 1 100 000 | 25 200 000 |

Source : auteur

    - Coûts de fonctionnement de la Commission chargée de la gestion des conflits

Le coût de cette activité couvrira le budget de fonctionnement des commissions chargées de la gestion des conflits et celui de l’Expert en sauvegarde sociale. Il s’élève à : 6 180 000 + 25 200 000 = 31 380 000 FCFA

- RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR LA MISE EN œuvre DU PAR

En général, les conventions de financement avec les Bailleurs de Fonds disposent que c’est au Maître d’Ouvrage de projet que revient la responsabilité de la mise en œuvre du Rapport d’Expropriation des populations affectées par son projet. Pour le cas d’espèce, la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation devra être supportée financièrement par la Banque Africaine de Développement (BAD). L’Accord de financement devra le préciser.

Le Bailleurs de Fonds à savoir la BAD et le gouvernement Camerounais ont des rôles et des responsabilités bien définis dans la stratégie institutionnelle de réalisation et de mise en œuvre du PAR Intégral.

D'une part, la BAD aidera les organes d'exécution à adopter et concevoir le plan de réinstallation, appuiera le renforcement des capacités institutionnelles et financières des organes de l'emprunteur (gouvernement Camerounais) et fournira une assistance technique à cet effet.

D’autre part, le gouvernement Camerounais établira le plan et assurera la cohérence, l'exécution et le suivi du programme de réinstallation.

## Organisation administrative de la zone d’étude

L’organisation administrative de la République Cameroun va des Régions (plus haut niveau) aux arrondissements en passant par les départements. Le projet de construction du pont sur le fleuve Ntem et ses voies d’accès se situe pour la partie camerounaise, entièrement dans le département de l’Océan et dans l’arrondissement de Campo.

Le Préfet du Département de l’Océan, ainsi que tous le Sous-préfet de Campo auront un rôle important à jouer dans l’exécution du présent PAR.

## Responsabilités

Au regard de la réglementation en vigueur, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) assure la responsabilité organisationnelle du présent PAR. Il assure la supervision et donne les orientations.

Le ministre des Travaux Publics instruit le Préfet du Département de l’Océan pour qu’il signe l’arrêté portant création, attributions et composition de la Commission de Constat et d’Evaluation des biens chargées entre autres de l’Indemnisation des personnes affectées par les travaux.

Il convient de relever que cet arrêté a été signé par le Préfet de l’Océan le 18 avril 2023. En effet, l’arrêté préfectoral N° 114/AP/L11/MINDCAF/55/T300 portant désignation des membres de la Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens concernés par le projet de construction du pont frontalier sur le fleuve Ntem entre Rio Campo en République de Guinée Equatoriale et Campo en République du Cameroun, dans le Département de l’Océan, Région du sud du 18 avril 2023, institue à compter de la date de sa signature, la Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens concernés par le projet. Cette commission se réunit sur convocation de son Président.

La commission constituée est chargée de :

- Choisir et faire borner les terrains nécessaires aux frais du Ministère des Travaux Publics ;

- Faire poser les panneaux indiquant le périmètre de l’opération aux frais du Ministère des Travaux Publics ;

- Constater les droits, évaluer les biens en cause et identifier leur propriétaires et titulaires ;

- Constituer le cas échéant des sous-commissions techniques de trois (03) membres au moins, à l’effet d’expertiser les titres fonciers, les constructions, les différentes catégories de biens et autres mises en valeur constatées sur le terrain.

En phase de démarrage et de réalisation des travaux, la commission s’attèlera à

- Procéder à l’indemnisation effective des biens recensés et valus ;

- Indemniser les personnes et les biens situés dans l’emprise du projet et d’établir les procès-verbaux et états de paiements ;

- enregistrer et rechercher des solutions à l’amiable aux réclamations et plaintes des propriétaires ;

- mener des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des personnes affectées durant toutes les étapes du processus d’indemnisation et de réinstallation ;

- porter assistance aux personnes vulnérables durant toutes les étapes du processus de réinstallation et d’indemnisation.

## Acteurs institutionnels et responsabilités

Les acteurs institutionnels chargés de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation et de réinstallation comprennent plusieurs acteurs, leur rôle est développé dans le tableau synoptique ci-après :

Tableau 31 Acteurs institutionnels de l’expropriation et de la réinstallation

| ACTEURS |  | RESPONSABILITÉS |
| --- | --- | --- |
| Institutions | Services concernés |  |
| Ministère des Travaux Publics | Direction Générale des Travaux Publics d’infrastructures CPR-FC | - Supervision du processus - Formuler à l’attention du Ministre chargé des Domaines, la demande d’expropriation pour cause d’utilité publique ; - Elaborer le projet dont la déclaration d’utilité publique est recherchée ; - vérifier que les emprises du projet soient matérialisées assez visiblement sur le terrain de manière à répertorier facilement tous les cas d’omission lors des premiers inventaires et dissiper les préoccupations des riverains sur la situation de leurs biens par rapport aux expropriations envisagées à ce stade ; - Mobiliser les fonds devant supporter les indemnités dues aux personnes affectées ; - Assurer le mandatement des crédits destinés aux indemnités dues aux personnes affectées ; - Approbation du PAR à travers ses services competents, et diffusion (tous acteurs impliqués) ; - Collaboration avec les structures locales d’exécution ; - Faire une publicité (médiatique, sensibilisation…) autour du projet afin que toutes les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) soient informées de leur situation avant démolition des biens ; - Assistance aux organisations, Collectivités locales, ONG - Coordination et suivi de la réinstallation ; - Soumission des rapports d’activités au Bailleurs de Fonds - Diffusion du PAR (municipalités et autres acteurs impliqués) ; - Collaboration avec les structures locales d’exécution - Assistance aux organisations, Collectivités locales, ONG - Coordination et suivi de la réinstallation. |
| Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) | Délégations Départementales de l’Océan et de la Mvila | - Participation à la CCE ; - détermine les taux de compensation des constructions - suivi de la réinstallation ; - Collaboration avec les structures locales d’exécution ; - Etc. |
| Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Térritoire (MINEPAT) |  | - Modalités de Financement |
| Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) |  | - Juger l’utilité publique du projet et procéder, le cas échéant à l’arbitrage des négociations infructueuses visant l’achat des terrains privés choisis comme assiette des projets d’intérêt général initiés par les personnes morales de droit public autres que l’Etat - Déclarer d’utilité publique les travaux d’intérêt général projetés et fixer le niveau de compétence de la commission chargée des enquêtes préalables à l’expropriation - Notifier l’acte déclarant d’utilité publique les travaux envisagés au Préfet de l’Océan ; - Veiller à la publicité de cet acte par le Préfet ; - Examiner et approuver ou rejeter, le cas échéant, les propositions de règlement amiable soumis par la commission de constat et d’évaluation - Elaborer et soumettre à la sanction de l’autorité expropriante, les Décrets d’indemnisation des victimes - Elaborer et faire notifier aux contestataires, la décision du rejet des réclamations relatives aux indemnités fixées par Décret |
| La Commission de Constat et d’Evaluation (CCE) des biens mis en cause |  | - L’arrêté désignant nommément les membres de la commission. - Adresser, à la diligence du président, les convocations à chaque membre, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion de la commission - Informer les populations concernées par convocations adressées aux chefs traditionnels et chefs de quartiers et tous autres moyens légaux, du jour et de l’heure de la descente sur le terrain pour recensement - Mener les recensements dans toutes ses phases, en présence des propriétaires des biens et mises en valeurs et des chefs de quartiers concernés - Prendre les décisions à la majorité simple des membres présents, sous réserve des règles de quorum - Produire le dossier issu des travaux de la commission qui comprend notamment : - le procès-verbal de la descente sur le terrain et de recensement ; - le procès-verbal de bornage et le plan parcellaire des sites concernés ; - Les états distincts d’expertise des biens signés des membres présents ; - Examiner les réclamations des personnes victimes d’expropriation et soumettre des propositions de solutions au Ministre chargé des Domaines |
| Autorité expropriante (Président de la République ou le Premier Ministre, Chef du Gouvernement) |  | - Signer, faire publier et notifier le décret d’expropriation qui entraîne envoi en possession - Ce décret fixe par ailleurs le montant des indemnités dues aux victimes et désigne l’autorité chargée de prendre les décisions de mandatement des crédits correspondants |
| Le juge judiciaire |  | - Examiner les recours résultant de l’expropriation : - Action en contestation du montant de l’indemnité - Action en résolution des contrats - Action en revendication et toute action réelle |
| Administration territoriale des territoires : | Prefectures / Sous-prefectures | - Accompagnement et sensibilisation des PAP - Sensibilisation et mobilisation des populations - Réinstallation des PAP ayant perdu des places d’affaires - Libération des sites devant faire l’objet d’expropriation - Traitement des plaintes en - Suivi de la réinstallation et des indemnisations - Traitement selon la procédure de résolution des conflits - Participation au suivi de proximité |
|  | Quartiers | - Recueil des doléances en cas de plaintes - Participation à la sensibilisation des populations et au suivi |
| Consultants en sciences environnementales / sociales | Consultant / MDC | - Etudes socioéconomiques - Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale - Renforcement des capacités |

## Rôles du Maître d’Ouvrage en rapport avec l’Entrepreneur chargé des travaux

Si les démolitions pour expropriation ne sont pas effectives avant le démarrage des travaux, le Maître d’Ouvrage (ou son représentant) devra s’assurer que le projet d’exécution proposé par l’Entrepreneur en charge des travaux s’inscrit dans les emprises définies dans son contrat. En cas de modification des emprises nécessitant des expropriations, l’entrepreneur saisira dans les meilleurs délais le Maitre d’Ouvrage.

Après validation du projet d’exécution soumis par l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage (ou son représentant) ne devra donner l’agrément pour les démolitions qu’après vérification que celles-ci aient effectivement déjà été indemnisées. Par conséquent, exigence sera faite pour que la matérialisation des emprises et des repères du projet sur l’ensemble des sites soit programmée dans les premiers mois suivant la date de signature de l’ordre de service de démarrer les travaux.

## Ressources, soutien technique et renforcement de capacités

Une assistance technique est nécessaire pour renforcer les capacités existantes des structures de mise en œuvre du PAR afin de donner à tous les acteurs une bonne compréhension des enjeux et mécanismes de la réinstallation, et assurer à celle-ci de plus grandes chances de succès.

Au niveau du Maître d’Ouvrage l’expertise en matière de sauvegardes environnementales existe. Toutefois, pour ce qui concerne les aspects liés à la réinstallation, il est nécessaire de renforcer les capacités existantes, particulièrement sur la maîtrise du Système de Sauvegarde Intégré de la BAD, notamment la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation, et sur les thématiques liées au Genre, à l’Inclusion Sociale ainsi qu’aux VBG. Il s’agira d’organiser un atelier de formation regroupant les structures techniques impliquées dans la mise en œuvre du PAR, notamment les services techniques des administrations territoriales, les services de l’agriculture, du développement urbain, du cadastre, les chefs de quartiers et les chefs de village. La formation pourra être assurée par des consultants en sciences sociales, avec l’appui d’experts en sauvegarde sociale.

Au niveau des administrations techniques impliquées, les Experts qui seront préposés à la « fonction environnementale et sociale » (Responsable Environnement et Social désigné) devront être formés en gestion environnementale et sociale, notamment sur la maîtrise des procédures nationales relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, et les exigences de la SO 2 de la BAD, en matière de suivi de la mise en œuvre du PAR.

Au niveau local, le renforcement de capacités portera principalement sur les procédures et exigences de la Société Financière Internationale notamment la conduite des opérations de réinstallation, les procédures de gestion des plaintes et conflits, et l’accompagnement social des PAPs.

## Commissions chargées de l’éxécution du PAR

À la fin de cette étude, le Consultant constituera une provision basée sur ses estimations de la valeur des biens touchés par le projet. Cette provision, financière d’une part et en nature de l’autre, servira à compenser les propriétaires des biens affectées. Elle fera partie intégrante du budget global du projet.

Pour l’exécution du Plan d’Action de Réinstallation (PAR), l Commission de Constat et d’Evaluation des biens de l’Océan aura une grande responsabilité avec le Maître d’Ouvrage du projet dans la bonne exécution du PAR.

Si un projet nécessite l’expropriation et/ou la réinstallation de personnes, le ministère en charge des affaires foncières et du domaine de l’État instruit l’acte administratif de déclaration d’utilité publique et met en place, au besoin, des commissions chargées de l’évaluation et des indemnisations.

Comme indiqué au chapitre V ci-dessus, la composition des commissions de constat et d’évaluation des biens est fixée par l’article 5 et les modalités de leur fonctionnement par les articles 7 et 8 du décret n°87/1872 du 16 décembre 1987.

La Commission de Constat des droits et d’Evaluation des biens, instituée par arrêté préfectoral N° 114/AP/L11/MINDCAF/55/T300 du 18 avril 2023 est composée de :

- le Préfet du Département de l’Océan ou son représentant (Coordonnateur) ;

- le Chef de Service Départemental des Domaines de l’Océan (Secrétaire) ;

- le Délégué Départemental de l’Agriculture et du Développement Rural de l’Océan (Président de la sous-commission technique d’expertise des cultures) ;

- le Délégué Départemental du Développement Urbain et de l’Habitat de l’Océan (Président de la sous-commission technique d’expertise des constructions )  ;

- le Chef de Service Départemental du Cadastre de l’Océan (Président de la sous-commission technique d’expertise des travaux cadastraux ) ;

- le Délégué Départemental de l’Energie et de l’Eau de l’Océan (Président de la sous-commission technique d’expertise des autres mises en valeurs)

Dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées, les sous commissions techniques peuvent faire recours à un personnel d’appui issu des services techniques sectoriels les composant.

- CALENDRIER D’EXECUTION DU PAR

La mise en œuvre du PAR débute après son approbation par le Gouvernement Camerounais et par la Banque Africaine de Développement (BAD). Une fois que le PAR est approuvé, il doit être immédiatement mis en marche pour que les opérations d’indemnisation et d’expropriation soient achevées avant que les travaux de construction ne débutent, ce qui est une condition fondamentale.

A cet effet, il sera déposé un exemplaire du document approuvé auprès :

- (i) des administrations territoriales de l’Océan,

- (ii) de la mairie de Campo, qui sera représentée par son service technique dans le suivi de la mise en œuvre de la compensation et de la réinstallation.

Le Projet prendra des dispositions, après le dépôt du PAR auprès des administrations locales concernées, pour s’assurer de l’information des populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), qui auront la possibilité de consulter le PAR déposé.

Les personnes affectées seront invitées à donner leur avis sur l’exactitude des données telles qu’arrêtées lors de la mission de terrain et de l’atelier de restitution. Si une PAP n’est pas satisfaite des données reprises dans le PAR, le Projet devra ouvrir des nouvelles consultations pour une conciliation des points de vue. À la fin de la conciliation, le Projet signe avec la PAP un nouveau protocole de reconnaissance et d’approbation des données du PAR, en présence de l’administrateur du territoire (ou de son représentant).

Après avoir reçu leur compensation, les PAP abandonneront immédiatement les sites sollicités par le projet.

Les travaux de construction ne pourront commencer qu’une fois l’ensemble des PAPs compensés et déplacés de façon durable. Aucun déplacement temporaire ne sera accepté.

À la suite de l’approbation et du payement effectif des indemnisations, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre de la compensation et du suivi de la réinstallation des PAP suivant le calendrier ci-dessous.

Il convient de relever que la période de réinstallation des populations doit éviter autant que faire se peut la période scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin, afin de minimiser l’impact sur les enfants scolarisables de la tranche 6 à 15 ans.

Les travaux de construction de l’ouvrage devaient commencer après la signature des procès-verbaux de mis à disposition des emprises par le Maître d’ouvrage et l’Entreprise chargée du bitumage de la route.

Signalons que ces imprévus peuvent être utilisés pour les cas des omissions dans les évaluations).

Tableau 32 : Calendrier d’exécution du Plan d’Action et de réinstallation

| N° | Activités | Durée | Période | Extrant | Responsable | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication | 14 jours | Dès le début du processus | Rapport de communication | Autorités administratives des localités concernées | A travers : la radio, la société civile, les leaders d’opinions, les affiches et tout autre support de communication, etc. |
| 2 | Elaboration et transmission des états prévisionnels estimatifs de fonctionnement des commissions CCE | 14 jours | Dès le début du processus | Budget de fonctionnement des CCE | Présidents CCE | Les budgets seront négociés et validés par les pays d’accueil du projet |
| 3 | Session de lancement des travaux CCE | 01jour | A partir de la 2ème semaine | P V de réunion de lancement des travaux | Présidents CCE | En présence de tous les membres |
| 4 | Réunions de sensibilisation des PAP | 04 jours |  | PV des réunions de sensibilisation | Présidents CCE |  |
| 5 | Pose des panneaux indiquant le périmètre des terrains à exproprier |  |  | Panneaux visibles sur le site |  |  |
| 6 | Constat des droits et identification des titulaires. | 05 jours |  | Liste des personnes et des biens affectés | Présidents CCE |  |
| 7 | Evaluation des biens mis en cause |  |  | Etat d’expertise des terrains, cultures, constructions et autres mises en valeur, | Présidents CCE |  |
| 8 | Rédaction des rapports, production des plans par les sous-commissions | 15 jours |  | Rapports des sous-commissions, Etat d’expertise | Présidents sous-commissions |  |
| 9 | Transmission des rapports des sous-commissions aux Présidents CCE | 01jour |  | Rapports disponibles | Présidents sous-commissions |  |
| 10 | Compilation du rapport général | 07 jours |  | Rapport général disponible | Présidents CCE |  |
| 11 | Réunion de restitution des résultats des évaluations aux PAP | 02 jours |  | PV de réunion de restitution | Présidents CCE |  |
| 12 | Processus de réclamation (le cas échéant) |  | Pendant la durée du projet | Plaintes | Comités locaux, CCE et tribunaux |  |
| 13 | Session de clôture, de validation et de remise des rapports | 01 jour |  | Etat d’expertise des terrains, cultures, constructions et autres mises en valeur, | Présidents CCE |  |
| 14 | Transmission des rapports au Maître d’Ouvrage et à la BAD | 01 jour |  | Rapports généraux et lettres de transmission | Présidents CCE | Transmission d’une copie aux gouvernements pour suite de procédure devant aboutir au décaissement des fonds nécessaire |
| 15 | Paiement des indemnités et des compensations des PAP | 02 jours |  | PV de paiement des indemnités | Les pays d’accueil du projet |  |
| 16 | Suivi et évaluation des activités du PAR |  | Pendant la durée du projet | Rapport de suivi | Unité Mixte de Gestion du Projet | Transmission du rapport de suivi aux deux gouvernements, au Maître d’ouvrage et à la BAD |
| 17 | Audit des activités du PAR |  | Après payement des indemnités | Rapport d’audit | Unité Mixte de Gestion du Projet ; BAD à travers un expert en audit | Transmission du rapport d’audit aux deux gouvernements, au Maître d’ouvrage et à la BAD |

  - Procédure de payement des PAP

Une fois le décaissement des fonds alloués au payement des indemnités effectuées, les PAP sont informés du jour de payement. Le payement se fera au moyen des pièces d’identité et contre décharge dument signé par le bénéficiaire. Des prises de vu seront effectuées et insérées dans le rapport ou procès verbale de payement.

- COUTS ET BUDGET

Cette section présente dans un tableau la ventilation des coûts estimatifs pour toutes les activités liées à la réinstallation, y compris les provisions pour inflation et autres imprévus, les sources de financement ; et les dispositions pour la libération des fonds à temps.

  - Budget estimatif du PAR

Pour la mise en œuvre du présent PAR, le budget suivant définit l’ensemble des coûts associés à la compensation des PAPs ; aux mesures d’aide à la réinstallation et au suivi-évaluation nécessaire. Le budget se répartit en plusieurs catégories : les mesures de compensation pour l’indemnisation des biens affectés ; les mesures de soutien et d’information communication et de suivi-évaluation.

- Le coût des impenses comprendra :

- L’indemnisation des cultures et arbres fruitiers ;

- L’indemnisation des terrains immatriculés ;

- L’indemnisation des habitations et différents documents, notamment des titres de propriété quand ils existent ;

- Le coût de remplacement de l’équipement hydraulique ;

- Appui aux personnes vulnérables ;

- Les mesures de restauration des moyens de subsistances

- Etc.

- le Coût de la mise en œuvre et du suivi du PAR

La mise en œuvre du PAR nécessite la prise en charge de certains acteurs compétents pour une meilleure atteinte des objectifs assignés. Il s’agit :

- de la commission de mise en œuvre du PAR : per-diem et frais de déplacement pendant 6 mois ;

- de l’expert en sauvegarde social de l’UMGP chargé de l’appui à la mise en œuvre: Honoraires et autres charges ;

- du mécanisme de gestion des plaintes ;

- formation des acteurs de suivi du projet sur la Politique de Sauvegarde de la BAD.

Tableau 33 : Coût total des mesures de réinstallation et de développement local

| N° | Poste | BUDGET (FCFA) | cout en $ (1$= 652,98 Fcfa) | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Compensation des pertes |  |  |  |
|  | Indemnisations des cultures vivrières et arbres cultivés | 23 035 406 |  | Budget du projet |
| 2 | Indemnisations des terrains | 147 669 730 |  |  |
| 3 | Indemnisations d’une construction sur le site du PCF | 14 219 840 |  |  |
| 4 | Compensations des équipements socio-collectifs (puits) | 1 500 000 |  |  |
|  | Appui aux personnes vulnérables | 1 800 000 |  |  |
|  | Mesures de restauration des moyens de subsistances | 16 450 000 |  |  |
|  | Imprévus | 10 000 000 |  |  |
| Total A |  | 214 674 976 |  |  |
| B | Mise en œuvre et suivi du PAR |  |  |  |
| 1 | Réunion de sensibilisation des PAP | 3 000 000 |  | Budget du projet |
|  | Coût de prise en charge de la Commission de Constat et d’évaluation des biens (CCE) | 10 000 000 |  |  |
|  | Commission chargée de la gestion des conflits | 6 180 000 |  |  |
|  | Rémunération de l’Expert en sauvegarde sociale chargé de l’appui à la mise en œuvre du PAR | 25 200 000 |  |  |
|  | Communication | 2000 000 |  |  |
|  | Suivi – évaluation / Audit de la mise en œuvre du PAR | 15 000 000 |  |  |
|  | Imprévus | 5 000 000 |  |  |
| Total |  | 66 380 000 |  |  |
| COUT TOTAL DU PAR |  | 281 054 976 |  |  |

Le présent PAR Abrégé est évalué à la somme de 281 054 976 (Deux cent quatre-vingt-un millions cinquante-quatre mille neuf cent soixante-seize) FCFA.

Les coûts de la mise en œuvre du PAR, du suivi, de la sensibilisation / communication et l’évaluation finale du PAR, de compensation d’une construction, des cultures vivrières et arbres cultivés et autres ainsi que l’aide aux ménages vulnérables, seront pris en charge dans le budget du projet.

Le Consultant suggère que les coûts de compensation soient inclus directement dans le marché de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux, pour faciliter le règlement des opérations d’indemnisations, étant donné que ce coût est pris directement en charge par le Bailleurs de Fonds.

  - Diffusion de l’information au public

Après approbation par le Gouvernement Camerounais et par la BAD, le présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sera publié suivant les exigences du Bailleur de fonds.

Par ailleurs, le rapport sera disponible pour consultation publique dans le village Campo Beach, à la mairie de Campo et à la préfecture à Kribi.

- CADRE DU SUIVI - EVALUATION

  - Suivi de la mise en oeuvre

Les activités de surveillance devront comprendre un examen du mécanisme de réparation et du règlement des griefs, ainsi que l'impact du PAR et ses progrès physiques.

Le suivi quant à lui devra permettre de s’assurer que les personnes affectées par le projet ont été indemnisées et compensées, et que leurs conditions de vie sont satisfaisantes. Il permettra aussi d’identifier les omissions éventuelles et d’y apporter des solutions.

Le suivi doit évaluer :

- Les impacts à moyen et long terme de Réinstallation sur les ménages affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur les capacités locales, sur l’habitat, etc. ;

- Si les individus et les ménages affectés ont réussi à maintenir leur niveau de vie d'avant-projet, et même de l'améliorer ;

- Si les communautés locales continuent de soutenir le projet.

Par ailleurs, le suivi évaluera également l’engagement des pays bénéficiaires au plan d’action de réinstallation et la disponibilité de ressources financières suffisantes, comme indiqué dans le budget, pour la réalisation du plan d’action de réinstallation.

Les activités de suivi devront inclure la revue du mécanisme de règlement des griefs et de réparation, et la progression matérielle de l’impact du plan d’action de réinstallation.

La surveillance et le suivi des questions d’indemnisation seront effectués systématiquement lors de la surveillance et du suivi des questions environnementales et sociales identifiées dans le PGES. Les mécanismes de suivi de l’indemnisation doivent s’inscrire dans le plan global de suivi du PGES. Ainsi, il sera produit mensuellement un rapport de suivi du PAR.

  - Indicateurs de suivi

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés :

- Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet ;

- Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet ;

- Montant total des compensations payées ;

- Nombre de Griefs reconnus comme fondés par rapport à toutes les plaintes déposées ;

- Pourcentage de réclamations légitimes satisfaites ;

- Nombre d’individus et / ou ménages touchés, compensés et/ou réinstallés ;

- Montant total des compensations payées.

  - Evaluation

Au sens du présent document, l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Ces objectifs étant les suivants :

- Examen de l’adéquation des indemnisations et des mesures de Réinstallation par rapport aux pertes subies ;

- Examen de l’impact des programmes de Réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, les moyens d’existence, le maintien des niveaux de vie à leur niveau d’avant-projet ;

- Vérification des procédures mises en œuvre pour les indemnisations.

    - Audit du Plan d’Action de Réinstallation

Un audit sera effectué pour conclure définitivement la mise en œuvre du PAR. Cet audit extérieur sera réalisé par le Maître d’Ouvrage et la BAD à travers un consultant qualifié agrée par ces derniers.

      - Documents de référence

Les documents de référence pour servir à l’audit seront les suivants :

- Le présent Plan d’Action de Réinstallation ;

- Les lois camerounaises ;

- La politique de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire.

      - Objectif de l’audit

Il aura pour objectif de :

- Evaluer de manière générale la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le cadre de la politique de Réinstallation ;

- Examiner, parmi d’autres éléments, l’effectivité des mesures d’atténuation recommandées et mises en œuvre, et en tirer des enseignements pour la formulation future de projets semblables ;

- Comparer la situation réelle à la situation prévue ou prévisible, y compris, en particulier, le nombre de personnes affectées, et examiner les hypothèses, les risques associés et ceux induits par la réinstallation, ainsi que les difficultés rencontrées ;

- En cas de constat de non-conformités, formuler des mesures d’accompagnement appropriées.

      - L’audité

Les personnes concernées par l’audit sont : l’équipe projet (Entreprise et Mission de Contrôle), les présidents des commissions de constat et d’évaluation des biens mis en cause, les comités locaux de gestion des conflits et les PAP.

      - Processus

L’audit du plan d’action de réinstallation entrepris au sein du projet sera mené par un auditeur extérieur disposant d’une bonne expérience et agrée par le Maître d’Ouvrage et la banque. Cet audit sera entrepris en deux temps :

- Immédiatement après l’achèvement des opérations de Réinstallation ;

- Si possible deux ans après l’achèvement des opérations de Réinstallation.

      - Conclusion de l’audit

Si au terme de l’audit, il s’avère que les objectifs principaux du plan d’action de réinstallation n’ont pas été atteints, des mesures d’accompagnement devront être élaborées pour remédier à la situation.

      - Rapport de l’audit

A la fin de cet audit, il sera produit un document qui sera considéré comme le Rapport d'Achèvement de mise œuvre du PAR qui est le résultat de l’évaluation de la réussite du PAR.

  - Coût du suivi-évaluation

Le suivi de proximité des activités de mise en œuvre de la réinstallation effectuée par le Maître d’Ouvrage ou l’UMGP n’aura pas d’incidence financière majeure (en dehors des frais de mission, véhicule et carburant) car l’activité étant déjà incluse dans la mission de la CPR-FC du Ministère des Travaux Publics. D'autre part, l'évaluation du PAR sera effectuée par un consultant indépendant que l’UMGP devra recruter.

Le coût de cette activité couvrira les indemnités du Consultant du suivi et évaluation, l’équipement de son bureau, son transport et ses frais de communication. Il est estimé à un montant forfaitaire de 25 000 000 FCFA.

Le budget de l’audit sera de : 15 000 000 FCFA (Quinze millions).

  - Institutions de surveillance et leurs rôles

La surveillance doit être assurée par la Cellule environnement du Ministère des Travaux publics. Son rôle sera de veiller à la bonne exécution du plan de réinstallation.

    - Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement

Les rapports périodiques de suivi seront adressés aux :

- A l’Unité Mixte de Gestion du Projet ;

- Au maire de la commune de Campo,

- A la chefferie du village Campo Beach,

- Au représentant local du MINTP (Délégué départemental),

- Au préfet du département de l’Océan et au sous-préfet de Campo

- Aux représentants des organisations non gouvernementales intervenants dans les localités traversées par le projet,

- Aux autorités religieuses des localités concernées.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) vise à recenser les personnes qui seront touchées par les travaux, en indiquant leur statut socio-économique, la valeur de leurs biens et autres moyens de subsistance, la proposition des formes d’indemnisation et d’autres aides pour leur réinstallation. Il fournir sur la base de l’étendue des préjudices subis, les éléments nécessaires pour une indemnisation à proposer aux populations concernées dans le respect de la législation nationale et les exigences des Bailleurs de fonds internationaux, notamment la SO 2 de la BAD : Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation.

Les biens et mises en valeurs qui ont été recensés dans l’emprise de la route et du poste de contrôle frontalier sont considérables eu égard à la situation démographique et les conditions socioéconomiques dans la zone d’étude. Les expropriations concerneront les constructions (bâtiment), les cultures vivrières, les arbres cultivés et un puits d’eau.

Des mesures ont été néanmoins prises pour minimiser les déplacements des populations et des biens pendant les phases d’identification du tracé de la route et de conception des aménagements du projet. Seuls des cas inévitables font l’objet du présent PAR Abrégé. Ils concernent les biens et propriétés qui seront impactés lors des travaux du projet. Tous ces biens et mises en valeur seront indemnisés suivant les principes d’indemnisation mis en avant par la BAD, et sous un mode de compensation à savoir, la compensation en espèce.

Dans le cadre du projet, aucun site particulier de réinstallation n'est nécessaire. La seule construction identifiée est en cours d’aménagement et n’est pas encore habitée.

Les terrains abritant les mises en valeur sont tous immatriculés et ont été compensés au coût intégral de remplacement.

Un mécanisme de gestion des plaintes prévu sera mis en place et impliquera les municipalités concernées par le projet, qui seront les organes de réception des plaintes. Globalement, toutes les personnes affectées par le projet ainsi que les populations concernées seront autant que possible associées à toutes les phases de contrôle des impacts du projet, y compris la définition et la mesure des indicateurs de référence.

Le coût global de mise en œuvre du présent PAR Abrégé est évalué à la somme de 281 054 976 (Deux cent quatre-vingt-un millions cinquante-quatre mille neuf cent soixante-seize) FCFA, et couvre en plus du Budget des compensations, le budget de la mise en œuvre et du suivi du PAR Abrégé.

Références BIBLIOGRAPHIQUES

BAD (Décembre 2003), Système de Sauvegardes Intégré de la Banque africaine de développement – Déclaration de politique et sauvegardes opérationnelles.

BAD. (2013-2016), Politique de diffusion et d’accessibilité de l’information : Examen rétrospectif de la mise en œuvre sur trois ans ; Rapport annuel

Décret d’application de la loi 85/009 relative à l’expropriation, Journal officiel, 1987

Constitution de la République du Cameroun, Journal officiel 1996.

Loi 85/009 relative à l’expropriation, Journal officiel, 1985

http:// www.ifc.org,may 2006.

http:// www irn.org/programs/lom pangar/pdf/050105lpfact.pdf

ANNEXES

ANNEXE 1 : ARRETE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE, ET ARRETE DE CREATION DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION DES BIENS (CCE)

Annexe 2 : FICHES INDIVIDUELLES ET PROCES VERBAUX DE NEGOCIATION AVEC LES PAPS

EMPRISE ROUTES

SITE POSTE DE CONTROLE FRONTALIER

Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées

| N° | Noms et prénoms | Fonction | Contact | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PABLO EDU ASIE NTONGONO. | Direction de l'Intégration Régionale au ministère de l'Intégration Régionale : Bata | +240 222 258 166 | Guinée Equatoriale |
| 2 | TEOFIC OKOMAMENDE | Représentant du sous-préfet de Rio Campo | +240 222 701 432 | Guinée Equatoriale |
| 3 | MATIAS MOSANGA | Député maire | +240 222 503 311 | Guinée Equatoriale |
| 4 | DOROTEA UMARA CHELA | Conservateur adjoint de la réserve de Rio Campo | +240 222 578 987 | Guinée Equatoriale |
| 5 | DOMINGO NGOMO | CNREDD | +240 222 245 304 | Guinée Equatoriale |
| 6 | DIOSDADO OBIANG MBOMIO | Directeur général de la pépinière et du repeuplement forestier, au ministère de l'agriculture et des forêts | +240 222 213 642 | Guinée Equatoriale |
| 7 | BOTHE TCHEGNA | Contrôleur de gestion | +237 691 939 284 | Cameroun |
| 8 | MIGUEL MIKO ANGONO | TV GE | +240 222 580 909 | Guinée Equatoriale |
| 9 | JUVENTUS EKO | Représentant INDEFOR | +240 222 214 829 | Guinée Equatoriale |
| 10 | PEOKO LUIS SIMA | Représentant travaux publics | +240 222 927 002 | Guinée Equatoriale |
| 11 | ETEME ELANGA | Sous préfet Campo | 696 446 252 | Cameroun |
| 12 | Antonio MICHA ONDO ANGUE | Directeur General de l’environnement | +240 555483477 | Guinée Equatoriale |
| 13 | Juvencio EKO MANGUE MEKINA | Conservateur de la réserve naturelle de Rio Campo | +240 222 214 829 | Guinée Equatoriale |
| 14 | ABESSOLO | Secrétaire particulier du Sous préfet | 695 041 086 | Cameroun |
| 15 | BEKANE Maurice | 1er Adjoint au Maire | 699 124 511 | Cameroun |
| 16 | BONGO DENGA Edjabe Camille | Riverain Campo Beach | 699 028 891 | Cameroun |
| 17 | ATANGA Petit Romain | Riverain Campo | 697 367 633 | Cameroun |
| 18 | EPITIE EPITIE Joseph Raymond | Riverain Campo Beach Acheteur –logistique à Bata | 655 32 30 29 | Cameroun |
| 18 | MEDIMA EPITIE Jacques Theodore | Riverain Campo Beach Cadre administratif à Douala | 696 06 06 12 | Cameroun |
| 19 | SAMO MBELA | Riverain Campo Beach Notable |  | Cameroun |

Annexe 4: Fiches de collecte des données de terrain

SECTION: 0. LOCALISATION ADMINISTRATIVE DE L’ENQUÊTÉ :

Date de l'enquête : /__/__/ /__/__/ /__/__/ ID de l'enquêteur:……………………………….

Code PAP: /___/___/___/___/ Commune/village:…………………………………Quartier : /………………

SECTION I - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE AFFECTEE

I.1.Statut de propriété de l'enquêté 1. Propriétaire : 2.Locataire; 3.autre précisez:/……/…………………….

1.1 Nom et Prénom : …………………………………………………………………………

1.2 Nom et Prénom du répondant : ……………………………………………………………

1.3 Sexe de la PAP : (Masculin =1 ; Féminin =2) [__]

1.4 Age de la PAP : /__//__/

1.5 Numéro de contact téléphonique de la PAP : …/__/__/__//__/__/__//__/__/__/

1.6 Numéro d’identité de la PAP (CNI) /__/__/__//__/__/__//__/__/__/ __/__/__//__/ Depuis combien d’années habitez-vous ou êtes-vous installez dans cette maison ou place ?.... …ans……..mois Pour uniquement les locataires

1.7. Si locataire: Payer vous une rente locative:(oui=1; Non=2) [__]

1.8 Si oui quel est le montant du loyer……………………………………FCFA/Mois

1.9 Nom et Prénom du propriétaire du bien:……………………………………………………………

1.10. Lieu de résidence du propriétaire:………………………………………………………………

1. 11Contacts téléphonique du propriétaire:………………………………………………………

1.2. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

I.12 Quel est votre nationalité? (1= Equato guinéen; 2= Camerounais ; 3=autres précisez) [__]………………………

I.13 Statut matrimonial de l'enquêté : 1= Marié (e) monogame, 2= Marié (e) polygame, 3= divorcé (e), 4= veuf/veuve, 5= célibataire: [__]

I.14 Religion (1=musulman; 2=chrétien; 3=Animiste; 4=autres précisez) [__]………………………………

1.15. Quelle est votre ethnie? ……………………………………………………

1.16 Niveau d’instruction : (1= aucun, 2= primaire, 3= secondaire, 4= supérieur, 5=technique ou professionnel, [__]

1.17 Quelle est votre activité principale?...............................................................

1.18 Exercez-vous une activité secondaire: 1=oui; 2=non) [__] si oui précisez………………

1.19 Revenu moyen mensuel:1=moins de 50000; 2=50 000 à 75 000; 3=76 000 à 100 000; 4=101000à 150 000; 151000 à 200 000; 6=201 000 et plus) [__]

1.20. Combien d'enfants avez-vous? /__//__/

1.21. Souffrez-vous d'un handicap? 1=Oui; 2=non /__/

1.22. Si oui lequel:…………………………………………

SECTION II – DESCRIPTION DES BIENS OU ACTIFS AFFECTES

2.1. Types d'infrastructures affectées

| Type d'infrastructure | Fonction élément(s) affecté | Structure fixe (1) ou amovible (2) | Superficie (m2 x m2, Total) | Matériaux de construction | Valeur totale bien affecté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les locataires ne sont pas concernés par les questions (2.2 jusqu'à 2.8)

2.2. Quel type de bien (a ou ont) été affecté par le projet: bâtiments=1; Parcelle=2; installation=3; ou autre=4 précisez : [__]…………………………………………………………

2.3. Etat du bâtiment ou de l'installation affecté: 1=Neuf 2=bon état 3=vétuste 4=très vétuste 5= ruine 6= autre précisez: [__] ……………………………………………………………………………………………………………

2.4 Quelle est la nature d’occupation du bâtiment ? (plus d’un choix de réponse possible) (1=résidentiel; 2=commercial (vente); 3=bureau (service); 4=atelier 5=autres précisez) [__]…………

2.5. Superficie totale de la parcelle affectée en ha:……………………………

2.6. Quelle est la nature de l'occupation de la parcelle? (plus d’un choix de réponse possible) (1=activité agricole saisonnière; 2=arboriculture; 3=maraichage; 4=jachère 5= autre précisez) [__]…………………

2.7- Quel est votre titre d'occupation? 1=Aucun; 2=Acte de vente; 3=bail 4=titre foncier; 6= autre précisez: [__]

SECTION III. EVALUATION DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE AFFECTEE

3.0: Caractéristiques de l'activité affectée

3.1: Activité commerciale

| Activités | Nombre de jour de travail par semaine | Nombre d'employés | Revenu moyen journalier | Salaires du personnel ou Montant alloué au personnel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2: Activités agricoles

3.2.1. Cultures

| Type de spéculation | Superficie Cultivée affectée (m2) | Valeur/Revenu (FCFA/ m2) | Valeur Totale (FCFA |
| --- | --- | --- | --- |

3.2.2 Arbres

| Espèce | Nombre de pieds affectés | Niveau de Maturation |  | Rendement en Kg/pied | Valeur en FCFA/kg | Valeur Totale (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jeune | adulte |  |  |  |

SECTION IV: PREFERENCE DE REINSTALLATION ET/OU DE COMPENSATION DE LA PAP

4.1. Lors de la sélection d’un site de réinstallation, quels aspects sont les plus importants pour votre ménage ?………………………………………………………………................................

4.2– Selon vous, de quelle façon devrait se faire le déplacement physique de vos biens pour perturber le moins possible vos activités quotidiennes ?........................................................................

4.3. Quelles sont vos attentes par rapport au projet?.......................................................................... 4.4. Disposez-vous d'autres terres pour continuer d'exercer vos travaux agricoles et vous installer?.......................

4.5. Quelle est votre préférence en termes d’indemnisation pour les pertes que vous pourriez subir ?

| Type d’indemnisation (pour les terrains, les bâtiments, les biens, les arbres et autres possessions) | Cochez un choix |
| --- | --- |
| Compenser entièrement les pertes en espèces | 1 |
| Remplacer le terrain et les installations à neuf sur un nouveau site | 2 |
| Obtenir un terrain en remplacement et compenser le reste des pertes en espèces | 3 |
| Autre, précisez : __ |  |

Signature de la personne affectée                                                          Signature de l’enquêteur

Annexe 5 : formulaire de suivi des plaintes

Annexe 6: fiche de clôture des plaintes

Annexe 7: procès-verbal de consultation des PAP

Loi n° 85-09 du 4 juillet 1985Relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation.